- DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad

Adresa:		Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Ve smluvních věcech oprávněn jednat:	Ing. Mariana Poborská, vedoucí Pobočky Kutná Hora se sídlem Benešova 97, 284 01 Kutná Hora

V technických věcech oprávněn jednat:	Ing. Veronika Burýšková, zaměstnanec pobočky

Tel./fax		+420 327 536 011/+420 327 536 010

E-mail:		khora.pk@spucr.cz

Bankovní spojení:

IČ/DIČ: 		01312774/CZ 01312774

Zhotovitel:						GEO HRUBÝ spol. s r.o.

Adresa:					Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

Ve smluvních věcech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel společnosti

V technických věcech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel společnosti

Bankovní spojení:

IČ/DIČ:	25227751/CZ 25227751

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, pod č.j C 10235

K uzavření této smlouvy, k jejím změnám či ke zrušení písemnou formou jsou oprávněni zástupci ze zákona a pracovníci smluvních stran zmocnění daným statutárním orgánem.

Tímto dodatkem č. 4 se mění smlouva uzavřená na provedení kompletního elaborátu geodetických a návrhových prací pro komplexní pozemkové úpravy pro k.ú. Močovice a části k.ú. Krchleby u Čáslavi, Čáslav, Třebešice, Kluky u Čáslavi a Vodranty uzavřená dne 16.5.2013.

Vzhledem k tomu, že stanovení termínu závěrečného jednání je zcela v kompetenci pobočky, bude etapa č. 2.2. Vypracování návrhu KoPÚ ukončena předáním návrhu KoPÚ včetně zapracovaných připomínek a námitek, podaných v době vystavení návrhu. Součástí této etapy nebude závěrečné jednání.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, v jednom vyhotovení pro objednatele a v jednom vyhotovení pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Za objednatele:

V Kutné Hoře dne

…………………………

Ing. Mariana Poborská

vedoucí pobočky

Za zhotovitele:

V Plzni dne

…………………………

Ing. Zdeněk Hrubý

jednatel společnosti