- DODATEK Č. 1 - SMLOUVA O DÍLO čj. 233/19

- (dále jako „Dodatek“)

- Národní divadlo

se sídlem: Ostrovní 1, 112 30 Praha 1, Česká republika

IČ: 00023337

zastoupené: prof. MgA. Janem Burianem, ředitelem

kontaktní osoba: Ing. Dagmar Růžičková

kontakt: tel.: 224 901 508, e-mail.: d.ruzickova@narodni-divadlo.cz

(dále jako „Objednatel“)

a

- MC Systems & Services s.r.o.

se sídlem: Weilova 1450/2e, 102 00 Praha 10 - Hostivař

IČ: 28252063

vedená u MS v Praze, oddíl C, vložka 135456

číslo bankovního účtu	: 110375399/0800

kontakt: Ing. Martin Kolář, tel.: 737 264 404, fax: 274 770 267, e-mail.: kolarm@mcsystems.cz

zastoupena: Ing. Martinem Kolářem, prokuristou společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění díla došlo ke změnám technických parametrů předmětu díla a nepředpokládaným více a méně pracím, se smluvní strany dohodly na změně a doplnění Smlouvy o dílo čj. 233/19 a uzavírají dnešního dne Dodatek následujícího znění:

- I.

- Předmět Dodatku

Při provádění díla se vyskytly dodatečné práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách veřejné zakázky označené jako „Osazení vstupů na pracoviště Národního divadla turnikety a docházkovými terminály“, a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací, nelze je technicky oddělit od původní veřejné zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.

- II.

- Ujednání o změně smlouvy

Stávající článek V. „Cena díla a Platební podmínky“ odst. 5.1 se ruší a nově zní takto:

5.1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena řádně provedeného Díla (tj. bez vad a nedodělků) činí:

|  |  | Cena bez DPH |
| --- | --- | --- |
| A/ | Cena díla dle původní smlouvy | 3 631 102,30 Kč |
| B/ | Cena víceprací dle Dodatku č. 1 | 446 419,76 Kč |
| C/ | Cena méněprací dle Dodatku č. 1 | - 32 052,72 Kč |
|  | Celková cena díla dle základní SOD ve znění Dodatku č. 1 | 4 045 469,34 Kč |

Stávající článek IV. „Místo a termín plnění“ odst. 4.3 se ruší a nově zní takto:

4.3. Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do 13.5.2019, v této lhůtě musí být také Dílo protokolárně a bez vad předáno Objednateli.

- III.

- Závěrečná ustanovení

- Otázky výslovně tímto Dodatkem ke Smlouvě o dílo čj. 233/19 neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními občanského zákoníku.

- Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel rovněž 1 vyhotovení.

- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

- Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

- Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy tímto Dodatkem nezměněné zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí a přílohou tohoto Dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 - Rozpočet

| V Praze dne ……………. ………………………………………. Ing. Martin Kolář prokurista | Dne ………………………… 2019 ……………………………………….. - prof. MgA. Jan Burian ředitel |
| --- | --- |