### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Víceúčelové soustružnické centrum pro obrábění rozměrných a tvarově složitých součástí rotačního charakteru určených pro energetiku a obnovitelné zdroje

Ev.č.:	FV10219

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | # Orientační # termín ukončení etapy |
| --- | --- | --- | --- |
| # Rok 2016 |  |  |  |
| 1 | Ideový návrh a koncepce multifunkčního soustružnického centra | ŠKODA MACHINE, ZČU | # 12/2016 |
| # Rok 2017 |  |  |  |
| 2 | Vývoj a konstrukce prototypu stroje | ŠKODA MACHINE, ZČU | # Přechází do r. 2018 |
| 3 | Výroba a stavba prototypu stroje | ŠKODA MACHINE, ZČU | # Přechází do r. 2018 |
| # Rok 2018 |  |  |  |
| 2 | Vývoj a konstrukce prototypu stroje | ŠKODA MACHINE, ZČU | # 06/2018 |
| 3 | Výroba a stavba prototypu stroje | ŠKODA MACHINE, ZČU | # Přechází do r. 2019 |
|  | Rok 2019 |  |  |
| 3 | Výroba a stavba prototypu stroje | ŠKODA MACHINE, ZČU | # 06/2019 |
| 4 | Oživení prototypu stroje | ŠKODA MACHINE, ZČU | # 12/2019 |

Za poskytovatele:                                                                       Za příjemce:

___________________________                                           ___________________________