# SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012Sb., v platném znění

Objednatel:     ČR - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ

za kterou jedná Ing. Jiří Vrána

Lidická tř. 124/11

370 86 České Budějovice

IČO: 00213691

DIČ: neplátce DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 14028231/0710

Zastoupený:

ve věcech technických: Ing. arch. Lucie Dvořáková, tel.: 778 727 730, e-mail:lucie.dvorakova@cuzk.cz

ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vrána, ředitel

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Malý Velký Ateliér

Ing.Pavel Pilař

se sídlem: Koželužská 390, 384 11 Netolice

IČO: 659 32 820

DIČ: neplátce DPH

Bankovní spojení: ČSOB, divize Poštovní spořitelna

Číslo účtu: 163512107/0300

Zastoupený: Ing.Pavel Pilař, tel.: 777 825 988, e-mail: info@mvatelier.cz

(dále jen „zhotovitel“)

## I. Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je dodávka projektové dokumentace na dispoziční a stavební úpravy klientského centra v přízemí objektu KP Prachatice (adresa místa stavby: Za Baštou 232, 383 11 Prachatice). Zpracování dokumentace je součástí investiční akce „KP Prachatice – vybudování klientského centra“.

- Projektová dokumentace bude obsahovat v potřebném rozsahu a podrobnosti tyto části:

(Jedná se o vybrané části ze stanoveného rozsahu projektové dokumentace pro ohlášení stavby dle Přílohy č.5 k vyhlášce č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb.)

- Architektonicko-stavební řešení

- Stavebně konstrukční řešení

- Požárně bezpečnostní řešení

- Zdravotně technické instalace

- Vzduchotechniku (větrání)

- Elektroinstalaci (vč. přesunu hlavního domovního rozvaděče a studie umělého osvětlení pro splnění hygienických požadavků)

- Počítačovou síť

- Výkaz výměr a kontrolní rozpočet s výkazem výměr (vč.rozdělení na 2 etapy)

Součástí zadání není inženýrská činnost vzhledem ke stavebnímu úřadu a dotčeným organizacím.

- Projektová dokumentace musí být zpracována „autorizovanou“ osobou oprávněnou podle zvláštního předpisu (zákon č.360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě).

- Autorský dozor projektanta bude vyžadován v nezbytném  rozsahu tj. závěrečná kontrola souladu prováděné stavby se stavební dokumentací dle §152 odst.4 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

- Podkladem pro zpracování nabídky je zadávací dokumentace, která je součástí výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (č.j. KÚ-01608/2016-300-02000). Zadávací dokumentace obsahuje dispoziční schéma přízemí objektu a základní popis záměru.

## II. Doba plnění

Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje řádně provést dílo v následujících termínech:

- Předání konceptu řešení k odsouhlasení objednatelem: do 22.8.2016

- Předání podkladů pro zajištění vyjádření dotčených orgánů a organizací: do 15.9.2016

- Předání kompletní PD: do 30.9.2016

## III. Cena za dílo

Cena díla v rozsahu dle této smlouvy činí bez DPH: 64.550,- Kč.

Tato cena je celková a konečná, pokrývá celý předmět díla a nemůže být bez souhlasu obou smluvních stran změněna. DPH bude účtována dle platných předpisů v době provádění činností. Celková cena vč. aktuální sazby DPH ke dni podpisu činí 64.550,- Kč.

## IV. Platební a fakturační podmínky

Cena díla bude proplacena následujícím způsobem:

Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Dílo bude proplaceno na základě faktury vystavené zhotovitelem  po převzetí PD objednatelem. Splatnost faktury bude 21 dní. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Faktura zhotovitele musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) datum uzavření smlouvy,

c) datum uskutečnění zdanitelného plnění,

d) předmět plnění,

e) účtovanou částku,

f) označení banky a číslo účtu pro platbu faktury,

g) lhůtu splatnosti faktury,

h) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

i) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo

Objednatel může fakturu vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou. Objednatel splní svou platební povinnost v den, v němž bude příslušná částka připsána na bankovní účet zhotovitele.

## V. Smluvní pokuty

- Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu za prodlení s plněním díla v termínech dle bodu II. smlouvy ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.

- Objednatel bude platit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý den prodlení s opožděným placením faktury.

## VI. Jiná ujednání

- Projekt bude předán v počtu 5 kompletních tištěných paré (s autorizačními razítky) a 1x na CD nosiči (soubory .dwg a .pdf).  Dílo bude předáno v místě sídla objednatele nebo doručeno na adresu objednatele.

- Dojde-li k zastavení prací na základě dohody účastníků nebo v důsledku odstoupení od smlouvy, předá zhotovitel rozpracované práce do deseti dnů. Zastavené práce budou oceněny a fakturovány na úrovni naběhlých nákladů, nejvýše však do celkové ceny díla dle článku III. této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost při předávání dostupné projektové dokumentace, majetkoprávních podkladů a závazných podkladů k projektovaným kapacitám. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli a jeho spolupracovníkům prohlídku objektu. Zhotovitel poskytne objednateli součinnost při koordinaci s profesemi, jejichž části nejsou součástí dodávky.

- Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel svým podpisem pod textem této smlouvy uděluje objednateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek, obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

- Na tuto smlouvu (dodatek smlouvy) se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

## VII. Závěrečná ujednání

- Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

- Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží objednatel i zhotovitel.

- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Objednatel: 						Zhotovitel:

V Českých Budějovicích dne ……….…… 		V Netolicích dne ……….……

…………………………………. 			………………………………….