### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Vysoce efektivní tryskový tkací stroj pro výrobu perlinkových tkanin

Ev.č.:	FV10215

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | Orientační termín ukončení etapy |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2016 |
| 1 | Analýzy, návrhy koncepcí a dílčí konstrukční řešení | VÚTS, ZČU, TUL, TFA | Přechází do r. 2017 |
| Rok 2017 |
| 1 | Analýzy, návrhy koncepcí a dílčí konstrukční řešení | VÚTS, ZČU, TUL, TFA | 12/2017 |
| 2 | Finalizace konstrukce, zhotovení, experimentální ladění prototypu | VÚTS, ZČU, TUL, TFA | Přechází do r. 2018 |
| Rok 2018 |
| 2 | Finalizace konstrukce, zhotovení, experimentální ladění prototypu | VÚTS, ZČU, TUL, TFA | 12/2018 |
| 3 | Testování prototypu, verifikace modelů a tkací zkoušky | VÚTS, ZČU, TUL, TFA | Přechází do r. 2019 |
|  | Rok 2019 |  |  |
| 3 | Testování prototypu, verifikace modelů a tkací zkoušky | VÚTS, ZČU, TUL, TFA | 05/2019 |

Za poskytovatele:                                                                       Za příjemce:

___________________________                                           ___________________________