# PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

na výkon technického dozoru stavebníka

a

smlouva na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci na staveništi

č. smlouvy příkazce: 0115/N3900/19/RS

č. smlouvy příkazníka: Tar/01/2019

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

##  Pražská vodohospodářská společnost a.s.

## se sídlem Praha 1, Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00

zastoupena: na základě pověření

IČ: 25656112

DIČ: CZ25656112

zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, číslo vložky 5290

 (dále jen „příkazce“)

**a**

 **TARGETON s.r.o.**

se sídlem Petržílkova 2835/1a, 158 00 Praha 5

zastoupena:

IČ: 47285265

DIČ: CZ47285265

zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, číslo vložky 136371

(dále jen „příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle příslušných ustanovení občanského zákoníku tuto příkazní smlouvu:

**t a k t o:**

**Článek I.**

### **Předmět smlouvy**

1. Příkazník, za podmínek dohodnutých touto smlouvou, bude jménem a na účet příkazce za úplatu vykonávat a obstarávat pro všechny nezbytné a obvyklé inženýrské služby a činnosti
2. technický dozor stavebníka v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných předpisů
3. činnost koordinátora dle § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajištění oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu dle § 15 a násl. zákona č. 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb., zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a jeho průběžnou aktualizaci

při realizaci stavby „**ÚV Podolí – filtrace přes granulované aktivní uhlí**“ číslo investiční akce: 15N3900

Jedná se o činnosti potřebné k realizaci stavby až do stadia vydání kolaudačního souhlasu a splnění jeho podmínek, majících původ v činnosti příkazníka.

1. Příkazník bude vykonávat zejména činnosti specifikované přílohou č. 1 – výkon technického dozoru stavebníka a přílohou (a) č. 2 - výkon činnosti koordinátora BOZP (b).
2. Příkazník bude vykonávat i další smlouvou nespecifikované, ale s předmětem smlouvy související činnosti a to dle pokynů nebo s vědomím příkazce.

**Článek II**

### **Doba plnění**

1. Záležitosti uvedené v čl. I. této smlouvy zařídí příkazník v termínech vyplývajících ze smluv, které příkazce uzavřel k přípravě a realizaci předmětné stavby nebo do nichž vstoupil nebo ještě vstoupí a rovněž v termínech, které vyplývají z obecně platných právních předpisů anebo na jejich základě vydaných rozhodnutí příslušných orgánů, popř. v termínech, které stanoví příkazce způsobem v této smlouvě dohodnutým nebo způsobem obvyklým.
2. Základním dokumentem pro termíny plnění bude harmonogram postupu prací, vypracovaný vybraným zhotovitelem díla v souladu s plánem organizace výstavby, v němž odsouhlasené termíny budou závazné, a který bude součástí smlouvy o dílo se zhotovitelem.
3. Činnost příkazníka bude zahájena uzavřením této příkazní smlouvy a ukončena vydáním kolaudačního souhlasu, vč. odstranění případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla a splnění podmínek kolaudačního souhlasu.
4. Předpokládaná doba realizace stavby je 73 týdnů od zahájení realizace stavby.

**Článek III.**

### **Odměna příkazníka a platební podmínky**

1. Příkazce se zavazuje za práce a činnosti uvedené v čl.I této smlouvy zaplatit příkazníkovi odměnu ve výši1.198.140, - Kč bez DPH.

z toho odměna dle bodu 1. a)……………………. 793.360,- Kč bez DPH

 dle bodu 1. b)…………………… 404.780,- Kč bez DPH

 DPH 21% 251.609,40 Kč

1. Odměna bude fakturována příkazníkem v měsíčních splátkách a to ve výši:
* za průběžný technický dozor stavebníka (1 hod/Kč bez DPH x počet hodin)
* za průběžnou činnost koordinátora (1 hod/ Kč bez DPH x počet hodin)

Podkladem pro fakturaci bude soupis činností vykonaných ve fakturovaném období (1 kalendářní měsíc) odsouhlasený zástupcem příkazce.

1. Zvýšení cen materiálů a případně projednané a příkazcem schválené dodatečné stavební práce v rámci stavby nejsou obecně důvodem pro zvýšení odměny příkazníka. Projednané a příkazcem schválené dodatečné stavební práce v rámci stavby jsou důvodem pro zvýšení odměny příkazníka pouze za předpokladu, že vícepráce si vyžádají prodloužení termínu díla.
2. Odměnu dle odst. 3 uhradí příkazce příkazníkovi na základě daňového dokladu doručeného příkazci.
3. Splatnost daňového dokladu činí 30 dní od jeho doručení příkazci.
4. Oprávněně vystavený daňový doklad musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a dále musí obsahovat tyto údaje:
5. číslo smlouvy
6. číslo a název stavby
7. předmět díla
8. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je příkazce oprávněn vrátit daňový doklad příkazníkovi k doplnění. V takovém případě se nepovažuje za řádný daňový doklad, neběží lhůta splatnosti a příkazce je oprávněn daňový doklad vrátit s tím, že příkazník je poté povinen vystavit nový daňový doklad s novým termínem splatnosti, přičemž lhůta splatnosti běží teprve od okamžiku doručení nového řádného dokladu. V takovém případě není příkazce v prodlení s placením daňového dokladu.
9. Zjistí-li příkazce v průběhu plnění příkazní smlouvy její porušení nebo další nedostatky v činnosti příkazníka, je po předchozím projednání oprávněn přiměřeně snížit odměnu vzhledem k objemu stavby a následkům vzniklým neplněním této smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak.

Postupem dle tohoto odstavce nejsou dotčeny nároky příkazce na náhradu škody, která mu vznikne postupem příkazníka v rozporu s právními předpisy a touto smlouvou.

1. V odměně nejsou zahrnuty obvyklé správní, soudní a jiné obdobné poplatky, náklady právního zastoupení advokátem nebo právníkem, odměna notáře a soudního znalce a jiné obdobné výdaje.
2. Příkazník má nárok na úhradu dalších nákladů, které s předchozím souhlasem příkazce účelně vynaloží při splnění svých závazků z této smlouvy a které řádně a včas příkazci vyúčtuje.
3. Příkazník se zavazuje že:

- bankovní účet jím určený k úhradě plnění podle této smlouvy je účtem zveřejněným ve smyslu ust. §96 odst. 2 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“),

- neprodleně písemně oznámí Příkazci své označení za nespolehlivého plátce ve smyslu ust. §106a zákona o DPH,

- neprodleně písemně oznámí Příkazci svou insolvenci nebo hrozbu jejího vzniku.

1. Smluvní strany se dohodly, že Příkazce je v případě vzniku ručení podle §109 zákona o DPH oprávněn bez souhlasu Příkazníka postupovat podle §109a zákona o DPH s tím, že v rozsahu zaplacení DPH na příslušný účet správce daně ze strany Příkazce se závazek Příkazce vůči Příkazníkovi považuje za splněný, pakliže Příkazce doručí Příkazníkovi písemnou informaci o takovém postupu Příkazce.

**Článek IV.**

### **Povinnosti příkazce**

1. Příkazce zmocňuje příkazníka, aby jeho jménem a na jeho účet vykonával technický dozor, jakož i další činnosti, kterými bude realizovat předmět této smlouvy a to za podmínek touto smlouvou dohodnutých.

2. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi veškeré podklady a informace, které v průběhu plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly plnění smlouvy ovlivnit.

3. Příkazce se zavazuje projednat dle potřeby s příkazníkem stav a další postup při plnění smlouvy včetně ostatních záležitostí souvisejících s předmětem smlouvy.

4. Na výzvu příkazníka (dopisem, faxem, e-mailem) je příkazce povinen předat stanovisko k řešené záležitosti a dát písemné pokyny k dalšímu postupu ve lhůtě, kterou příkazník s ohledem na povahu záležitosti navrhne, nejdříve však do 3 pracovních dnů od doručení výzvy.

 V případě, že příkazce tuto povinnost nesplní, má se za to, že souhlasí s postupem, který příkazník navrhl.

**Článek V.**

### **Povinnosti příkazníka**

1. Příkazník je povinen jednat jménem příkazce osobně. K výkonu některých činností může příkazník použít třetí osoby.

Za provedení těchto činností však odpovídá příkazci příkazník.

2. Příkazník je povinen při výkonu své činnosti dbát pokynů příkazce, případně jej upozornit na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. Je rovněž povinen upozornit příkazce, že zjistil okolnosti, které mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce.

V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá příkazník za škodu takto vzniklou.

1. Příkazník není oprávněn, pouze s předchozím písemným souhlasem příkazce, jakýmkoliv způsobem měnit věcný rozsah stavby oproti pravomocným správním rozhodnutím včetně schválené projektové dokumentace, termíny realizace, či akceptovat vícepráce zvyšující náklady stavby.

V žádosti o souhlas musí příkazník uvést podrobný rozbor příčin, vedoucích ke změnám a k navrhovanému zvýšení celkových nákladů.

4. Příkazník vyzve příkazce k účasti na všech důležitých jednáních a vyžádá si jeho stanovisko ke všem důležitým rozhodnutím.

5. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je bez zbytečného odkladu vydat.

6. Příkazce je povinen bez zbytečného odkladu předat příkazníkovi 1 paré projektové dokumentace, správních rozhodnutí a opatření vydaných orgány státní správy a samosprávy.

1. Do deseti dnů od podpisu smlouvy předá příkazník příkazci seznam odpovědných pracovníků včetně jejich podpisových vzorů s uvedením rozsahu oprávnění jménem příkazníka jednat a podepisovat. Tento seznam bude příkazník dle potřeby bez zbytečného odkladu průběžně aktualizovat.

**Článek VI.**

### **Odpovědnost příkazníka**

1. Příkazník odpovídá za řádné, včasné a kvalitní plnění předmětu smlouvy v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem a dále touto smlouvou.
2. Příkazce je oprávněn reklamovat nedostatky činnosti příkazníka do dvou let, kdy plnění dle této smlouvy bylo ukončeno. Touto lhůtou nejsou dotčeny záruční lhůty a zákonná odpovědnost vyplývající ze závazkových vztahů, které uzavřel příkazník jménem a na účet příkazce. Příkazce má právo na bezodkladné a bezplatné odstranění nedostatků.
3. Příkazník se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvy na odpovědnost za škody způsobené při výkonu své činnosti.

### **Článek VII**

**Registr smluv**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva (text smlouvy bez příloh) podléhá povinnosti zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Zákon o registru smluv. Zveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí příkazce.
2. Uveřejněním prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat do registru smluv. Zveřejnění podléhají tato metadata: identifikace smluvních stran, vymezení předmětu smlouvy, cena (případně hodnota předmětu smlouvy, lze-li ji určit), datum uzavření smlouvy.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že informace obsažené v části smlouvy určené ke zveřejnění v registru smluv včetně metadat neobsahují informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a nejsou smluvními stranami označeny za obchodní tajemství.

**Článek VII.**

**Ustanovení závěrečná**

1. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.).
2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Obsah a rozsah výkonu technického dozoru(technická předloha)

Příloha č. 2 - Obsah a rozsah výkonu činnosti koordinátora BOZP (technická předloha)

Příloha č. 3 - Seznam Odpovědných osob a čísla účtů zveřejněných v registru plátců DPH

Příloha č. 4 – Kalkulace ceny

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, do doby splnění předmětu smlouvy dle čl. II. Každá ze stran může smlouvu částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Příkazce může smlouvu kdykoliv písemně částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Příkazník může smlouvu písemně vypovědět, výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet počátkem měsíce následujícím po měsíci v němž byla učiněna.
2. V případě výpovědi smluvní strany provedou vypořádání vzájemných práv a závazků ke dni ukončení smluvního vztahu, nejpozději do 30 dnů od skončení platnosti smlouvy.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejich uzavření.
4. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž příkazce obdrží dva výtisky a příkazník jeden výtisk.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne:  |  V Praze dne: 16.03.2019 |
| za Pražskou vodohospodářskou společnost a. s. |  za TARGETON s.r.o. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |   |