Smlouva o dílo 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012  Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
"Vstupní branky do výběhu klokanů"
ČVZ 1902009

Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace
sídlem Brno, U Zoologické zahrady 46, PSČ 635 00
IČ 001 01 451,
DIČ CZ00101451,
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 11
[bookmark: _GoBack]bankovní spojení: ČSOB a.s. , č.ú.: 
tel./fax: 546432340
jejímž jménem jedná MVDr. Martin Hovorka, Ph.D., ředitel 
jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a 

MARŠ.E. Haus s.r.o.,
sídlem Březová 30, 687 67 Březová
IČ 071 65 587,
DIČ CZ07165587,
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 106560,
bankovní spojení: Fio banka a.s., 
zastoupený: Ing. Emil Maršálek, jednatel
jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne tuto smlouvu o dílo:



Článek I.
Předmět smlouvy
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v  provedení stavebních prací na stavbě „Vstupní branky do výběhu klokanů“ (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny díla.
1. Dílo spočívající ve výměně 5 ks dvoukřídlých branek průchozí expozice klokanů je vymezeno v předaném výkazu výměr, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy a dále situací v příloze č. 2 této smlouvy.
2. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, oprávněnými pokyny objednatele při provádění díla, dále v souladu s právními předpisy, ČSN, předaným stavebním povolením a dalšími platnými českými technickými normami, které se vztahují k materiálům a činnostem prováděným na základě této smlouvy, včetně technických norem, které nejsou obecně závazné, a s rozhodnutími, zejména stavebním povolením, se stanovisky nebo jinými opatřeními orgánů veřejné správy. 





Článek II.
Doba a místo plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v této lhůtě:
Předání a převzetí staveniště: 11.4.2019
zahájení provádění díla: 11.4.2019
dokončení díla a předání předmětu díla objednateli: 30.4.2019 
za předpokladu příznivých klimatických podmínek. Nastane-li překážka v důsledku nepřízně počasí bránící řádnému provádění díla, bude termín dokončení a předání díla po vzájemné dohodě obou smluvních stran upraven dodatkem ke smlouvě o dílo.
2. Místem plnění závazku zhotovitele provést dílo je areál ZOO Brno


Článek III.
Cena díla a platební podmínky
1. Cena díla se sjednává v celkové výši 244.940,00 Kč bez DPH 
(slovy: Dvěstěčtyřicetčtyřitisícdevětsetčtyřicet koruny české bez daně z přidané hodnoty).
2. Sjednaná cena díla vychází z cenové nabídky zhotovitele, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. Celková cena díla a jednotkové ceny podle předchozích odstavců tohoto článku jsou pevné a nejvýše přípustné. 
3. K ceně díla zhotovitel účtuje daň z přidané hodnoty podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Cena díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele. 
5. Vícepráce může zhotovitel provést jen na základě dohody o změně této smlouvy formou dodatku. 
6. Cena díla bude fakturována na základě skutečně provedených a objednatelem písemně odsouhlasených prací jedenkrát měsíčně. Konečná cena díla bude vyfakturována po dokončení a předání díla objednateli písemným předávacím protokolem. 
7. Oprávněně vystavená faktura je splatná ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení faktury do sídla objednatele, není-li na faktuře vyznačena delší lhůta splatnosti. 
8. Pozastávka se nesjednává.


Článek IV.
Staveniště
1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu umožňujícím provedení díla. O předání staveniště zhotoviteli pořídí smluvní strany písemný zápis s vyznačením rozsahu a stavu staveniště v době jeho předání. 
2. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště ve lhůtě 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí předmětu díla. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.



Článek V.
Kontrola provádění díla
1. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. K vykonání takové kontroly má objednatel přístup na staveniště.
2. Zhotovitel je povinen alespoň záznamem ve stavebním deníku vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole prací, které mají být zakryty. Jestliže se objednatel přes výzvu zhotovitele k provedení této kontroly nedostaví, je zhotovitel oprávněn takové práce zakrýt. Tím není dotčena odpovědnost zhotovitele za vady.
3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po jejich zjištění oznámit objednateli vady výsledků prací nebo jiných plnění, které na stavbě již byly provedeny před převzetím staveniště zhotovitelem a na něž provádění díla podle této smlouvy navazuje nebo s nimi souvisí. Jestliže objednatel přes takové oznámení zhotovitele neučinil potřebná opatření, zhotovitel neodpovídá za vady díla a za škodu způsobenou vadami oznámenými zhotovitelem ani za případnou nemožnost dílo v důsledku těchto vad řádně dokončit.


Článek VI.
Předání a převzetí předmětu díla
1. K předání a převzetí předmětu díla zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně tři dny předem. K takové výzvě postačuje i záznam ve stavebním deníku.
2. O průběhu a výsledku předávání předmětu díla sepíší smluvní strany zápis (protokol), který bude obsahovat alespoň: 
a) označení stavby a popis předmětu díla,
b) označení zhotovitele a objednatele,
c) vyjádření objednatele o převzetí předmětu díla,
d) soupis provedených změn a odchylek od projektové dokumentace dohodnutých při provádění díla s objednatelem,
e) soupis příloh zápisu,
f) podpisy smluvních stran.
3. Objednatel předmět díla převezme, jestliže zhotovitel dílo provedl bez vad a nedodělků, anebo i s ojedinělými drobnými vadami, pokud ovšem nejde o drobné vady které by samy o sobě nebo ve spojení s jinými bránily užívání díla funkčně nebo esteticky nebo je podstatně ztěžovaly. Jestliže předmět díla vykazuje drobné vady, uvede se v zápisu (protokolu) o předání a převzetí předmětu díla též soupis těchto drobných vad spolu s určením práva objednatele z odpovědnosti za vady, které objednatel uplatňuje, popřípadě se v zápisu uvede obsah dohody objednatele a zhotovitele o právech objednatele z odpovědnosti zhotovitele za tyto vady. V případě uplatnění práva objednatele z odpovědnosti za vady spočívajícího v povinnosti zhotovitele k jejich odstranění, uvede se v soupisu drobných vad i termín pro jejich odstranění. Nedohodnou-li se strany na termínu, platí, že termín pro odstranění vad je 12 dnů ode dne sepsání zápisu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v termínu pro jejich odstranění zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý den prodlení s odstraněním kterékoli vady uvedené v zápisu.
4. Pokud objednatel odmítne převzetí předmětu díla, uvede v zápisu důvody takového odmítnutí. K tomuto vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a jeho odůvodnění. Strany pak dohodnou náhradní termín předání předmětu díla. 
5. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předání díla objednateli v sjednaném termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý den prodlení.






Článek VII.
Odpovědnost za vady
Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy. Nelze-li takto některé vlastnosti díla stanovit, zavazuje se zhotovitel, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé. Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo bude mít všechny vlastnosti smluvené nebo obvyklé po dobu 24 měsíců od předání a převzetí předmětu díla.
Zhotovitel je povinen odstranit záruční vady ve lhůtě 5 dnů od dne jejich reklamace, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované záruční vady v termínu dle předchozí věty, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý den prodlení.

Článek VIII
Oprávněné osoby
1. Určeným zástupcem objednatele při provádění díla je: 
· ing. Miroslav Janota 
2. Určeným zástupcem zhotovitele při provádění díla je:
· Ing. Emil Maršálek

Článek IX.
Závěrečná ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ škody způsobené na věcech nebo zařízeních na staveništi, na nichž nese nebezpečí škody, živelními událostmi nebo odcizením a pro případ škody způsobené jeho činností třetím osobám. Zhotovitel je povinen prokázat na žádost objednatele rozsah svého pojištění a zavazuje se toto pojištění udržovat po celou dobu provádění díla podle této smlouvy.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí úprava příslušných právních předpisů. 
3. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemně, nevyplývá-li z jejích ustanovení něco jiného.
4. Jestliže závazek provést dílo zanikne jinak než splněním z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, má zhotovitel právo na zaplacení části ceny díla, která připadá na již provedené práce nebo jiná plnění poskytnutá při provádění díla, pokud zhotovitel nemůže jejich výsledek použít jinak.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jednu. 
7. Registr smluv: Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra jako jeho správcem (dále jen správce registru smluv). Povinnost uveřejnit smlouvu v registru smluv na sebe přebírá objednatel. Objednatel odpovídá za řádné uveřejnění smlouvy, když smlouvu k uveřejnění zašle bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy správci registru smluv. Objednatel se zavazuje  zaslat  bez zbytečného odkladu po obdržení zprávy správce registru  smluv, nejpozději však do 3 měsíců ode dne uzavření smlouvy Zhotoviteli potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy  nebo zprávu, že smlouva uveřejněna nebyla včetně důvodu jejího neuveřejnění. Nebude-li tato smlouva uveřejněna v registru smluv do 3 (tří) měsíců ode dne jejího uzavření, s výjimkou smluv, kdy je možné provést opravu uveřejnění dle zákona, smlouva se od počátku ruší. Smluvní strany se pro případ zrušení smlouvy od počátku z důvodu neuveřejnění smlouvy v registru smluv uzavřít novou smlouvu se shodným obsahem a za shodných obchodních podmínek jako ve zrušené smlouvě, a to na výzvy kterékoli z nich do 30 dnů od podání výzvy. Nebude-li možné pro případ zrušení smlouvy od počátku z důvodu neuveřejnění smlouvy v registru smluv uzavřít novou smlouvu se shodným obsahem a za shodných obchodních podmínek jako ve zrušené smlouvě, smluvní strany se  zavazují  na výzvu kterékoli z nich přistoupit  k narovnání smluvních vztahů tak, aby   narovnáním dosáhly  shodného obsahu práv a povinností a shodných obchodních podmínek jako ve zrušené smlouvě a o narovnání uzavřít písemnou dohodu, která bude zveřejněna v registru smluv.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
a) č. 1 – oceněný soupis prací, cenová nabídka zhotovitele
b) situace

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily a že s ní souhlasí.


V Brně dne 11. 4. 2019

	za objednatele:	za zhotovitele:


	_______________________________	______________________________
MVDr. Martin Hovorka, Ph.D.	Ing. Emil Maršálek 
ředitel		jednatel společnosti
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