### Dodatek č. 1

### S M L O U V A   O   D Í L O

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném

znění (dále jen „OZ“)

Název díla:

„Ověření stanoveného měřidla – Elektrárna Tisová“

Číslo smlouvy objednatele: 828/2016  				Číslo smlouvy zhotovitele: 721000486

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:		Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, p. s. 62, 430 03 Chomutov

# IČ: 		70889988

# DIČ:		CZ70889988

zastoupený:				Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:	            Ing. Martin Zoul, ředitel závodu Karlovy Vary

zástupce ve věcech technických:	Ing. Jan Bezděk, vedoucí provozu Karlovy Vary

technický dozor investora:		Dana Hubertová

bankovní spojení			Komerční banka a. s., pobočka Chomutov

číslo účtu:				9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

Zhotovitel:				MARTIA a. s.													Mezní 2854/4, 400 11 Ústí nad Labem

IČ:					25006754

DIČ :					CZ25006754

Za společnost jedná:			Ing. Aleš Jílek, předseda představenstva

Roman Hřebík, člen představenstva

zástupce ve věcech smluvních:	   	Ing. Pavel Doležal, člen představenstva

Roman Hřebík, člen představenstva

zástupce ve věcech technických:	Jiří Kamínek, ředitel Divize údržba MaR	a Elektro

Jan Pastier, vedoucí oddělení ETI

Kamil Braha, mistr ETI

bankovní spojení :			Komerční banka a.s.

číslo účtu:				107-2404090267/0100

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl B, vložka 866

Na základě zjištěných skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění metrologického ověřování stanoveného měřidla, přičemž jeho zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:	změnu ceny díla – čl. IV. CENA, odst. 2

Navýšení ceny díla z důvodu zjištěné závady elektronické jednotky a její nutné výměny.

Změna byla projednána se zástupci zhotovitele a firmou Krohne CZ, spol. s r.o., která při ověřování závadu zjistila.

Mění se:

Čl. IV. CENA

Cena díla:

původně  	69.000,- Kč bez DPH 									            nově 		99.807,- Kč bez DPH (slovy: devadesát devět tisíc osm set sedm korun českých)

Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Doplňuje se:

8.  Navýšená částka za opravu měřidla, která je předmětem tohoto dodatku, bude ve faktuře uvedena jako

samostatná položka.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

V Karlových Varech dne:                                                             V Ústí nad Labem dne:

................…………………….         	          		...............................................

Ing. Martin Zoul   					Ing. Aleš Jílek

ředitel závodu Karlovy Vary               			předseda představenstva

...............................................

Roman Hřebík

člen představenstva