**Smlouva o dílo**

Za zhotovitele :

**Studio Tichý IČO.: 727 36 674**

**Jaroslav Tichý DIČ.: CZ7709172845**

**Verneřice 207  tel. xxxxxxxxxxxxxxxx**

**417 04 Hrob e-mail :** [**tichy@podlahy-tichy.cz**](mailto:tichy@podlahy-tichy.cz)

**Provozovna :**

**Podlahy-tichý**

**Nákladní ulice tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

**415 01 Teplice e-mail :** [**urban@podlahy-tichy.cz**](mailto:urban@podlahy-tichy.cz)

Za objednatele :

**Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5,**

**příspěvková organizace**

**Resslova 210/5**

**400 01 Ústí nad Labem**

**IČO: 00082201**

**DIČ: CZ00082201**

**Zastoupená: Mgr. Bc. Jaroslavem Marešem, ředitelem školy**

**Zástupce pověřený jednat ve věcech technických: Ivo Tkadlec, vedoucí údržby Střediska Stříbrníky, tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

**I. Předmět smlouvy**

Předmětem smlouvy je demontáž a likvidace stávající krytiny, provedení celoplošné stěrky na stávající vybetonovaný podklad , dále pak položení zátěžové PVC krytiny celoplošným lepením na přebroušený podklad a zalištování obvodovou PVC lištou – dle specifikace, která je přílohou této smlouvy.

**II. Cena a způsob placení**

Celková cena díla činí 128 815,00 Kč včetně DPH ve výši 21% (tj. 22 356,00 Kč). Objednatel celou částku zaplatí do 14 dnů od předání díla a podepsání předávacího protokolu.

**III. Termín provedení a předání**

Dílo bude zhotoveno od 1.7.2019 do 31.7.2019, kdy se přesný termín jednotlivých prací domluví s panem Tkadlecem. K předání a převzetí díla dojde do dvou dnů od zhotovení díla. Převzetí díla bude potvrzeno písemně podepsáním předávacího protokolu.  
Pokud budou v době předání na díle viditelné vady, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění.

**IV. Záruka, odstranění vad**

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dobu 48 měsíců od předání díla. Pakliže objednatel v průběhu záruční doby objeví na díle závažné vady narušující vzhled i technický stav díla a oznámení o těchto vadách písemně (včetně jejich fotografické dokumentace) zašle zhotoviteli, zavazuje se zhotovitel vady do 30 dnů od doručení oznámení na vlastní náklady odstranit.

**V. Možnost odstoupení od smlouvy**

Účastníci smlouvy si ponechávají otevřenou možnost odstoupení od smlouvy.

**VI. Prohlášení stran**

Obě strany prohlašují, že si smlouvu o dílo sepsanou na základě svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv, postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., uveřejnění provede objednatel.

Příloha č. 1 – specifikace – nabídka

V Teplicích dne …………………………………… V Ústí nad Labem dne …………………………

……………………………………………………………… ………………………………………………………………

Jaroslav Tichý (zhotovitel) (objednatel)