SMLOUVA O DÍLO č. 4/19

podle § 2586 až 2635 zákona č.  89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

SMLUVNÍ STRANY

## OBJEDNAVATEL: MASARYKOVA OBCHODNÍ AKADEMIE,

JIČÍN,  17. listopadu 220

zastoupen ing. Jiřím Tajčem

adresa: 17. listopadu 220,

506 11 JIČÍN

IČO 60116935

## ZHOTOVITEL:   Zdeněk Janda - JASPOL

Pod Lipami 896

506 01   Jičín

Tel.: 604447248

IČO: 11143568

DIČ: CZ – 6008290882

II.

# PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem smlouvy je oprava střechy budovy Masarykovy obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220.

III.

# Způsob provedení

Technologický  postup:

- Příprava střešní plochy

- Montáž zateplení /spádový polystyrén EPS 100 /tl. 150mm-50 mm/

- Položení geotextilie

- Oplechování poplast. plechem VIPLANYL

- Položení , přikotvení a zavaření PVC folie DEKPLAN tl. 1.5 m

- Dokončení, úklid a předání díla

IV.

# CENOVÁ KALKULACE

STŘECHA

#### Plocha /včetně atik/…………………....................................………  90  m²

#### Přesah, prořez……………………………………………………………………..…   9  m²

#### Plocha  celkem ………………………………………………………………….…… 99  m²

Cena plocha folie……………………………………………………... 54 450,- Kč

Cena zateplení.............................................……………… 30 000,- Kč

DPH 21%..........................................................................17 345,-Kč

CENA DÍLA ……………………………………………………………..102 185,-Kč

V.

# TERMÍN PROVEDENÍ

Práce budou zahájeny po dohodě s objednavatelem v termínu duben –červen 2019. Prodloužení termínu ukončení díla možné z důvodu nepříznivých meteorologických podmínek v průběhu provádění díla, které brání aplikaci předepsané technologie.

V případě zjištění dalších závad, bude objednavatel informován a bude se postupovat v pracích tak, pro které se rozhodne.

Objednavatel zajistí:

- Přístup na střechu

- Přístup k el. energii

- Uzamykatelný prostor na materiál a nářadí

VI.

# PŘEVZETÍ PRÁCE A ZÁRUČNÍ DOBA

# Po ukončení díla je zhotovitel povinen vyzvat objednavatele k převzetí díla. Objednavatel je povinen dostavit se k převzetí díla ihned po vyrozumění. Od převzetí díla běží záruka v délce 5 let. Za škody vzniklé mechanickým poškozením, nebo statikou budovy zhotovitel neručí.  O převzetí díla bude vyhotoven protokol, který podepíší obě strany.

# VII.

# PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednavatel se zavazuje uhradit fakturu ve výši Kč 102 185,- do 14 dnů po předání díla. Cena díla je uvedena s 21% DPH.

VIII.

# SMLUVNÍ POKUTY

Pro případ prodlení objednavatele s plněním peněžitého závazku vůči zhotoviteli se sjednává smluvní pokuta z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Totéž  platí  pro  zhotovitele  pro  případ  prodlení pokuta  ve  výši 0,05% z dlužné částky  za  každý  den.

IX.

# ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, jeden obdrží objednavatel a druhý zhotovitel. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Právní vztahy touto smlouvou neřešené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Obě strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, porozuměly jí a smlouva je projevem svobodné a vážně míněné vůle zúčastněných stran, což níže stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne 11. 4. 2019                         V Jičíně dne 11. 4. 2019

……………………………….                                   …………………………………

Ing. Jiří Tajč                                               Zdeněk Janda