SMLOUVA O DÍLO č. Z / 18 / 007

dodatek č. 2

mezi smluvními stranami:

Objednatel: 		TEPLO BRUNTÁL a.s

Se sídlem:		Šmilovského 659/6 , 792 01 Bruntál

Zastoupený:		Ing. Lubošem Trnavským  – ředitelem společnosti

IČO:			25350678

DIČ:			CZ25350578

Bankovní spojení: 	KB Bruntál,  č.ú. 86-5325040257/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat : Pavel Krpec - inv.technik

a

Zhotovitel:		TERMOENGINEERING s.r.o.

Se sídlem:		Čechyňská  419/14a , Brno 602 00

Zastoupený :   		Ing. Zdeňkem Mališkou  – jednatelem společnosti

IČO:			25318811

DIČ:			CZ2531881

Bankovní spojení: 	KB Brno – venkov, č.ú. 19-6907370277/0100

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo č. Z / 18 / 007 uzavřené mezi nimi ze dne 13.8.2018 (dále též jako „Smlouva“) takto:

Dosavadní znění článku 3.1.1. Smlouvy se vypouští a nahrazuje novým zněním takto:

Dílo dle odstavce 2.1.1. této smlouvy splní zhotovitel nejpozději do 30.4.2019.

Dosavadní znění článku 3.1.2. Smlouvy se vypouští a nahrazuje novým zněním takto:

Dílo dle odstavce 2.1.2. této smlouvy splní zhotovitel nejpozději do 30.6.2019.

Dosavadní znění článku 3.1.3. Smlouvy se vypouští a nahrazuje novým zněním takto:

Dílo dle odstavce 2.1.3. této smlouvy splní zhotovitel nejpozději do 30.9.2019.

Dosavadní znění článku 4.1. Smlouvy se vypouští a nahrazuje novým zněním takto:

Smluvními stranami dohodnutá smluvní cena za provedení díla dle odst. 2.1.1. této smlouvy je   120.000,- Kč bez DPH, která bude vyúčtována takto:

Objednatel uhradí zálohu ve výši 80.000 Kč bez DPH se splatností do 15 dnů od podpisu dodatku č. 1. Zbývající část ceny ve výši 40.000,- Kč bez DPH za provedení díla dle odst. 2.1.1. této smlouvy bude uhrazena objednatelem na základě daňového dokladu (dále jen faktury) vystaveného zhotovitelem po podpisu protokolu o předání a převzetí řádně a úplně zhotoveného díla bez vad a nedodělků, a to se splatností do 30 dnů.

Dosavadní znění článku 4.7. Smlouvy se vypouští a nahrazuje novým zněním takto:

Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli provedením díla, tj. tehdy, je-li dílo řádně dokončeno a předáno dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Smluvní strany si mohou písemným dodatkem sjednat dílčí plnění této smlouvy v souladu s předmětem a termíny plnění předmětu smlouvy.

Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY:

Dne:…………………………….				Dne:…………………………….

………………………………….				………………………………….

TEPLO BRUNTÁL a.s 				TERMOENGINEERING s.r.o.

Ing. Luboš Trnavský – ředitel společnosti		Ing. Zdeněk Mališka  – jednatel společnosti