Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Výzkum a vývoj progresivních mikrolegovaných materiálů pro teplotně řízené válcování a ochlazování s následným zušlechtěním bezešvých trub pro použití v oblasti OCTG a strojním průmyslu

Ev.č.:	FV10253

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | Orientační termín ukončení etapy (měs/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2016 |  |  |  |
| 1. | Vývoj a optimalizace technologie řízeného válcování za snížených teplot na poutnické stolici v souvislosti s optimalizací chemického složení mikrolegováním na stávajících skupinách ocelí pro zušlechtění | TŽ, MMV, VŠB-TUO | Přechází do r. 2017 |
| 2. | Vývoj technologie kalení na prototypovém kalicím zařízení pro bezešvé trubky s optimalizací technologie zušlechtění na stávajících skupinách ocelí pro zušlechtění | TŽ, VŠB-TUO, VUT | Přechází do r. 2017 |
| Rok 2017 |  |  |  |
| 1. | Vývoj a optimalizace technologie řízeného válcování za snížených teplot na poutnické stolici v souvislosti s optimalizací chemického složení mikrolegováním na stávajících skupinách ocelí pro zušlechtění | TŽ, MMV, VŠB-TUO | 12/2017 |
| 2. | Vývoj technologie kalení na prototypovém kalicím zařízení pro bezešvé trubky s optimalizací technologie zušlechtění na stávajících skupinách ocelí pro zušlechtění | TŽ, VŠB-TUO, VUT | Přechází do r. 2018 |
| 3. | Vývoj a optimalizace řídicího systému kalení v interakci s popouštěním a materiálovými vstupními informacemi z válcování | TŽ | Přechází do r. 2018 |
| 4. | Vývoj nových značek mikrolegovaných ocelí a technologie výroby bezešvých trubek pro oblast strojírenství a OCTG s využitím technologie řízeného válcování s následným zušlechtěním | TŽ, MMV, VŠB-TUO, VUT | Přechází do r. 2018 |
| Rok 2018 |  |  |  |
| 2. | Vývoj technologie kalení na prototypovém kalicím zařízení pro bezešvé trubky s optimalizací technologie zušlechtění na stávajících skupinách ocelí pro zušlechtění | TŽ, VŠB-TUO, VUT | 03/2018 |
| 3. | Vývoj a optimalizace řídicího systému kalení v interakci s popouštěním a materiálovými vstupními informacemi z válcování | TŽ | 06/2018 |
| 4. | Vývoj nových značek mikrolegovaných ocelí a technologie výroby bezešvých trubek pro oblast strojírenství a OCTG s využitím technologie řízeného válcování s následným zušlechtěním | TŽ, MMV, VŠB-TUO, VUT | 12/2018 |

Za poskytovatele:                                                                            Za příjemce:

________________________________________                                ____________________________________