Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. A-003149-00 ze dne 19.10.2018

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na akci

„Vodohospodářské sítě v ulici Pátera Ferdy“

- Smluvní strany

1. Objednatel:			Město Sušice

se sídlem :			Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

IČO :				00256129

DIČ :				CZ00256129

zastoupený :			Bc. Petrem Mottlem, starostou města

bankovní spojení :		XXXXXXXXXXXX

číslo účtu :			XXXXXXXXXXXX

e-mail :				podatelna@mususice.cz

tel. :				376 540 111

fax. :				376 540 112

ve věcech technických:		Ing. Jan Vošalík, investiční technik, odbor majetku a rozvoje města, 				jvosalik@mususice.cz, +420 724 181 599

(dále jen objednatel)

# a

# 2. Zhotovitel:   			VAK SERVIS, s.r.o.

se sídlem :			Domažlické předměstí 610, Klatovy, 339 01

IČO :				26375869

DIČ :				CZ26375869

zastoupený :			Mgr. Michalem Marešem, jednatelem společnosti

bankovní spojení :		XXXXXXXXXXXX

číslo účtu :			XXXXXXXXXXXX

e-mail :				vakservis@ktnet.cz

tel.:				376 358 777

(dále jen zhotovitel)

Objednatel a zhotovitel se dohodli na prodloužení termínu dokončení realizace díla v článku IV. uzavřené smlouvy o dílo následovně:

Termín dokončení realizace, tj. předání díla bez vad a nedodělků

(vč. všech dokladů, nezbytných pro kolaudaci díla: 					30. 8. 2019

V ostatních ustanoveních se uzavřená smlouva o dílo nemění a zůstává v platnosti.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen radou města dne 8.4.2019 usnesením č. 265.

za zhotovitele:						za objednatele:

V Klatovech dne 16.4.2019				V Sušici dne 10.4.2019.

__________________________			______________________________

Mgr. Michal Mareš					Bc. Petr Mottl

jednatel 						starosta města Sušice