***"POZNEJTE TAJEMSTVÍ PROSPERUJÍCÍ KUCHYNĚ"***

**SMLOUVA O DÍLO**

**Číslo smlouvy: 04 - 2019**

uzavíraná v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

**I. Smluvní strany**

**zhotovitel**

Firma:................. **GASTRO MACH, s.r.o.**

Zástupce:............ **Jan Mach, jednatel**

Sídlo firmy:.......... **Za Podjezdem 449/9, 790 01 Jeseník Bukovice**

IČ:…................... **27818861**

DIČ:.................... **CZ27818861**

Bankovní spojení: **ČSOB, a.s.**

Číslo účtu:........... **216650168/0300**

Registrace:……… v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 79584

(na straně jedné a dále v textu také jen jako „zhotovitel“)

a

**objednatel**

Firma:.................... **Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace**

Zástupce:.............. **PhDr. Karla Boháčková, ředitelka**

Sídlo firmy:............ **Zikova 618/14, 770 10 Olomouc**

IČ:......................... **75004259**

DIČ:...................... **CZ75004259**

Bankovní spojení: **KB Olomouc**

Číslo účtu:......... **27- 4231640257/0100**

(na straně druhé a dále v textu také jen jako „objednatel“)

**II.** **PŘEDMĚT DÍLA**

**1.** Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v navzájem neoddělitelné dodávce a montáži následujících souborů (plnění):

**a)** dodávka a montáž elektrického kotle METOS VIKING COMBI 300E SGL, blíže specifikovaného v nabídce č. N-19-0287 ze dne 28.2.2019, která je součástí této smlouvy a tvoří **Přílohu č. 1** této smlouvy (dále jen jako "Nabídka")

 (dále jen jako „dílo“).

**2.** Objednatel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby dílo bylo podle Nabídky (tj. v souladu s ní) provedeno.

**3.** Dílo se pro účely této smlouvy považuje za provedené:

**a)** okamžikem (tj. v den), kdy zhotovitel dílo dokončí a předá dílo objednateli v místě plnění, nebo

**b)** okamžikem (tj. v den), kdy zhotovitel dílo dokončí, je připraven je předat objednateli v místě plnění a objednatel v rozporu s touto smlouvou dokončené dílo od zhotovitele řádně anebo včas nepřevezme.

(dále pro účely této smlouvy také jako „den provedení díla“).

**III.** **CENA ZA DÍLO**

1. Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy na svůj náklad a své nebezpečí v čase, za cenu a v kvalitě sjednané v této smlouvě.
2. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo v souladu s touto smlouvou neprodleně po jeho dokončení převezme a zaplatí za ně cenu díla sjednanou v tomto článku této smlouvy.

**3.** Smluvní strany ujednávají, že za provedení díla je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla ve výši:

 **846 490,71 KČ včetně DPH**

 (**slovy: osm set čtyřicet šest tisíc čtyři sta devadesát korun českých a sedmdesát jedna**

 **haléřů včetně daně z přidané hodnoty – dále také jen jako „cena díla“)**.

**4.** Smluvní strany ujednávají, že za provedení díla je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla ve výši dle této smlouvy a budou případně objednatelem dodatečně požadovány (tzv. „vícepráce“), se zhotovitel zavazuje provést až po předchozí dohodě s objednatelem, a to za předem sjednanou cenu a na základě písemně uzavřeného dodatku k této smlouvě nebo na základě oboustranně podepsané objednávky víceprací.

**IV.** **DODACÍ PODMÍNKY**

Smluvní strany ujednávají, že řádné a včasné plnění ze strany zhotovitele je závislé na řádné a včasné přípravě stavebních otvorů a přípojů nutných pro provedení díla. V dané souvislosti se objednatel zavazuje, že zajistí stavební připravenost místa provádění díla v rozsahu, který vyplývá z **Přílohy č. 2** (Rozsah a popis stavební připravenosti k zaměření) této smlouvy. Stavební připravenost dle předchozí věty je povinen zajistit objednatel na své nebezpečí a náklady a na základě pokynů zhotovitele, a to nejpozději do **30 (třiceti) dnů** od uzavření této smlouvy. O předání a převzetí staveniště za účelem provedení díla zhotovitelem jsou smluvní strany povinny sepsat a podepsat písemný protokol, jehož vzor tvoří **Přílohu č. 3** této smlouvy. Smluvní strany ujednávají, že níže v odstavci 3. dohodnutý termín dokončení a předání díla se automaticky prodlužuje o dvojnásobek[[1]](#footnote-1) doby, po kterou bude objednatel s předáním staveniště připraveného k provádění díla v souladu s touto smlouvou v prodlení. Zhotovitel je povinen započít s prováděním díla nejpozději do **10 (deseti) dnů** poté, co objednatel zajistí stavební připravenost v souladu s touto smlouvou a zhotovitel staveniště převezme. **2.** Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude zhotoveno dle podmínek sjednaných touto smlouvou a dále, že bude mít vlastnosti uvedené v projektu a technických normách, návodech k použití, které se vztahují na provádění díla, a to po dobu, která je uvedena v záručních listech výrobců. Záruční listy budou předány současně s instalovaným zařízením, respektive při předání díla. Záruční doba začíná běžet dnem provedení díla.

**3.** Termín dokončení a předání díla je stanoven na den **– 6 týdnů od uzavření této smlouvy**.

 O dokončení a předání díla bude k tomuto dni smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol. Objednatel je povinen převzít dokončené dílo i v případě, že dílo obsahuje drobné vady či nedodělky, které nebrání užívání díla. Zjištěné vady budou sepsány v předávacím protokolu s termínem jejich odstranění.

**4.** Místem provádění díla (místem plnění) je: **Zikova 618/14, 770 10 Olomouc**

**5.** Zhotovitel je vlastníkem prováděného díla (stejně jako všech jeho částí) po celou dobu jeho provádění a až do jeho provedení a úplného zaplacení objednatelem. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem provedení díla v souladu s touto smlouvou.

**6.** V rámci prevence škod objednatel neprodleně oznámí zhotoviteli jakékoliv změny, překážky a nedostatky, jež by mohly ovlivnit plnění závazků zhotovitele z této smlouvy.

**7.** Nad rámec plnění svých závazků přijatých touto smlouvou (tj. nad rámec závazku zhotovitele k provedení díla dle této smlouvy) se zhotovitel dále zavazuje, že: nejsou jiná plnění

**V.** **PLATEBNÍ PODMÍNKY**

**1.** Objednatel je povinen a zavazuje se uhradit zhotoviteli cenu díla ve výši **846 490,71 Kč** včetně DPH, následujícím způsobem:

Na jakoukoli platbu na cenu díla nebo její část je zhotovitel povinen vystavit objednateli fakturu. Konečnou fakturu zhotovitel vystaví nejdříve v den provedení díla se **splatností 14 (čtrnáct) dnů.**

 Bez ohledu na ujednání předchozího odstavce smluvní strany dále ujednávají pro případ, dostane-li se objednatel se zajištěním stavební připravenosti do prodlení po dobu delší než třicet (30) dní, že je povinen zaplatit zhotoviteli zálohu na cenu díla ve výši 90 % z celkové ceny díla, tj. zálohu ve výši 761 841,64 Kč včetně DPH.

**2.** Pro případ, dostane-li se objednatel s úhradou ceny díla nebo její části do prodlení po dobu delší než třiceti (30 dní), objednatel souhlasí s tím, aby zhotovitel již namontované dílo (anebo jeho namontovanou část, nebylo-li dosud zhotovitelem namontováno dílo jako celek) demontoval, a zavazuje se, že zhotoviteli nahradí veškeré náklady a škody vzniklé zhotoviteli montáží i demontáží díla anebo jeho částí včetně jeho opotřebení.

 Tímto ustanovením není dotčeno právo zhotovitele na případnou náhradu škody, která mu v této souvislosti vznikla.

**VI.** **JAKOST DÍLA A ZÁRUKY**

**1.** Poskytnutá záruka a reklamace se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

**2.** Záruka na dodávané zařízení je stanovena výrobcem dle záručních listů. Zhotovitel garantuje, že u každého instalovaného zařízení bude záruční lhůta minimálně **dvacet čtyři (24) měsíců.**

**3.** Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provádění záručního servisu dodaných zařízení. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje vlastním servisním týmem proškolených servisních techniků s oprávněním potřebným k opravám dodávaných zařízení. Objednatel bude objednávat servisní služby výhradně písemně, a to na email: servis@gastromach.cz

**4.** Zhotovitel je povinen před předáním díla zajistit řádné proškolení obsluhy. Zároveň objednatel je povinen se seznámit a následně dodržovat návody k obsluze a údržbě všech strojů a zařízení a to tak, že při personálních změnách v provozu zajistí opakované proškolení. Toto je podmínkou zachování sjednaných záručních lhůt.

**5.** Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu nebo vady díla neoprávněně, například nebude-li jím reklamovaná vada vadou ve smyslu obecně závazných právních předpisů (zejména zavinil-li nefunkčnost či poškození díla objednatel, a to například nedostatečnou či nevhodnou údržbou), nebo se na ni nebude vztahovat záruka, není zhotovitel povinen takovou vadu odstranit bez toho, aniž by mu objednatel uhradil veškeré v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

**6.** Smluvní strany sjednávají, že záruka za jakost díla a kterékoli jeho části automaticky zaniká v případě, jestliže bude v záruční době proveden do díla či jakékoli jeho části jakýkoli neodborný nebo jiný zásah osobou odlišnou od zhotovitele (to s výjimkou povinné údržby).

**VII.** **SMLUVNÍ ZAJIŠTĚNÍ**

1. Dostane-li se zhotovitel svým zaviněním do prodlení s provedením díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. Dostane-li se objednatel se zaplacením ceny díla nebo její části do prodlení, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
3. Objednatel či zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy vedle případů definovaných v občanském zákoníku též v případech sjednaných touto smlouvou a v případě podstatného porušení této smlouvy. Dostane-li se objednatel se zaplacením ceny díla nebo její části dle ujednání článku V. této smlouvy do prodlení po dobu delší než **čtyřicet pět (45) dní**, dopouští se tím podstatného porušení této smlouvy, za které je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit a již namontované dílo demontovat.
4. Odstoupení od této smlouvy jednou smluvní stranou nemá vliv na povinnost druhé smluvní strany zaplatit smluvní pokutu.
5. Smluvní strany se dohodly, že své majetkové spory, které mezi nimi vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešit v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem, kterým jmenují JUDr. Bc. Martina Kulhánka, Ph.D., advokáta, č. ev. u České advokátní komory 08780, a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv důvodu nestal nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, jmenují JUDr. Marka Ivičiče, Ph.D., advokáta, č. ev. u České advokátní komory 11926, a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv důvodu nestal nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, jmenují JUDr. Lucii Jamborovou, advokátku, č. ev. u České advokátní komory 12715, a pro případ, že by se tato rozhodcem z jakéhokoliv důvodu nestala nebo by ztratila způsobilost k výkonu funkce rozhodce, jmenují Mgr. Martina Dvořáka, advokáta, č. ev. u České advokátní komory 12308. Smluvní strany se dohodly, že žaloba se podává výhradně na adresu: Sdružení rozhodců, a. s., Brno, Příkop 8, PSČ: 604 39. Odměna za rozhodčí řízení je splatná podáním žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 5.000 Kč (plus příslušná DPH), řízení může být pouze písemné a rozhodnutí nemusí obsahovat odůvodnění. Smluvní strany výslovně žádají o doručování na poštovní nebo e-mailové adresy uvedené v této smlouvě, s doručováním do datové schránky nesouhlasí. Ujednáním o rozhodčí doložce není dotčeno právo žalobce, aby se se svou žalobou obrátil na obecný soud.

**VIII.** **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Smluvní strany tímto na sebe přebírají nebezpečí změny okolností a svými níže připojenými podpisy na této smlouvě převzetí nebezpečí změny okolností stvrzují a potvrzují.
2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v souvislosti s uzavřením této smlouvy mimo ta ujednání, která jsou výslovně uvedena v textu této smlouvy výše, mezi sebou neujednali ústně ani jinou formou (a) výhradu vlastnického práva, (b) právo zpětné koupě, (c) zákaz zcizení nebo zatížení, (d) výhradu předkupního práva, (e) právo lepšího kupce, (f) právo koupě na zkoušku ani (g) jakékoli výhrady či podmínky připouštějící změnu nebo zánik práv a povinností z této smlouvy nebo (h) jakákoli jiná vedlejší ujednání (např. další ujednání o smluvní pokutě). Smluvní strany v dané souvislosti dále ujednávají, že jakákoli vedlejší ujednání při této smlouvě mezi nimi musí být učiněna písemně, jinak nejsou ani platná ani účinná.
3. Veškeré právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a ostatními obecně závaznými právními předpisy. Pro způsob vedení stavebního, montážního deníku, prověřování zakrytých prací, dodržování bezpečnosti práce a požární ochrany, platí obecně závazné právní předpisy.
4. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami na téže listině.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) originálu.

|  |  |
| --- | --- |
| V Olomouci, dne: **Objednatel:** **………………………………………………****Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o.**PhDr. Karla Boháčková, ředitelka | V Jeseníku, dne: **Zhotovitel:** **………………………………………………****GASTRO MACH, s.r.o.**Jan Mach, jednatel společnosti |

**Smlouva o dílo, příloha č.2**

**Rozsah a popis stavební připravenosti gastrotechnologie**

**1 x míchací kotel METOS VIKING COMBI 300E SGL**

Požadavky ELEKTRO - třífázový přípoj 380V pro celkový příkon 41,5 kW, v dosahu stroje (do 1m), volný vývod u podlahy 2,0m – kabel CYSY, připojeno přes vypínač, který bude na zdi volně přístupný obsluze.

Požadavky VODA – přívod studené vody zakončený „pračkovým“ ventilem 1/2“

Dále je nutné zajistit průchod otvorem o rozměru 1200 x 2000 mm

**Zhotovitel zajistí bezprostředně po podpisu smlouvy servisní prohlídku technika, který zkontroluje současný stav a poskytne veškeré informace nutné pro stavební připravenost před montáží.**

 Za objednatele: Za zhotovitele:

 ……………………………………. …………………………………….

 PhDr. Karla Boháčková Jan Mach

 ředitelka jednatel společnosti

 Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o. Gastro Mach, s.r.o.

**PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ – příloha č.3**

dle smlouvy o dílo č: 4-2019

zhotovitel:

**GASTRO MACH, s.r.o.**

sídlo: Za Podjezdem 449, 790 01 Jeseník

objednatel:

**Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o.**

IČ: 27818861, DIČ: CZ 27818861 Zikova 618/14, 770 10 Olomouc

Oprávněn jednat ve věcech technických:

 IČ: 75004259, DIČ: CZ75004259

…………………………………………………….

adresa montáže:

stavbyvedoucí (objednatele) investora: GSM:

technický dozor (objednatele) investora: GSM:

generální projektant (objednatele) investora: GSM:

objednatel či jeho pravomocný zástupce: GSM:

Dnešního dne bylo převzeto (zkontrolováno) staveniště ve stavu, který je popsán níže (stavební připravenost): TERMÍN odstranění vad:

ANO NE zhotovitel obdržel kopii revize elektro ze dne

ANO NE vývody elektro – jsou správně dimenzovány a jištěny

ANO NE do vypínačů jsou napojeny šňůry s volným koncem minimálně 1,5 bm

ANO NE potenciálové vyrovnání je na správných místech včetně poliček a digestoří

ANO NE zhotovitel byl seznámen s přístupem k hlavnímu rozvaděči elektro

ANO NE zhotovitel byl seznámen s přístupem k rozvaděči elektro pro kuchyň

ANO NE zhotovitel obdržel kopii revize plynu ze dne

ANO NE zhotovitel byl seznámen s přístupem k hlavnímu uzávěru plynu

ANO NE zhotovitel byl seznámen s přístupem k uzávěru plynu pro kuchyň

ANO NE zhotovitel obdržel kopii tlakové zkoušky vodovodního potrubí ze dne

ANO NE vývody vodovodu a kanalizace jsou osazeny správnými kohouty a armaturami

ANO NE zhotovitel byl seznámen s přístupem k hlavnímu uzávěru vody

ANO NE zhotovitel byl seznámen s přístupem k uzávěru vody pro kuchyň

ANO NE v předmětných prostorách (kuchyně, sklady apod.) je již nainstalována VZT

ANO NE lze uzamknout předmětné prostory montáže

ANO NE zhotoviteli svěřeny klíče od předmětných prostor montáže počet ( )

ANO NE předmětné prostory montáže jsou vymalovány

ANO NE předmětné prostory montáže jsou nahrubo uklizeny

ANO NE předmětné prostory montáže jsou dočista uklizeny

ANO NE ostraha objektu mimo pracovní dobu

ANO NE normální práce lze provádět v této době od do h

ANO NE hlučné práce lze provádět v této době od do h

ANO NE budou prováděny dále nějaké úpravy či další práce v předmětných prostorách

ANO NE budou prováděny v prostorách montáže další práce souběžně s instalací technologie

ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ:

ANO NE stav staveniště odpovídá vzájemné dohodě a zhotovitel s ním souhlasí a prohlašuje, že nebrání instalaci

Rozpory a nápravu stavu stavby a s tím související prací vedoucí ke stavební připravenosti, která je nezbytná pro instalaci technologie budou provedeny do ……………….(dílčí termíny jsou uvedeny u jednotlivých řádků protokolu).

nebo budou provedeny firmou GASTRO-Jeseník a objednatel (investor) je v plné výši uhradí jako vícepráce dle skutečných nákladů prokázaných montážními listy. Tyto vícepráce budou vyfakturovány ihned pro předání díla se splatností do 7 dnů od předání díla. ANO NE

Stav staveniště uvedený v tomto protokolu odpovídá skutečnosti a s obsahem protokolu souhlasí dnes

zhotovitel objednatel

 **NABÍDKA**

 **GASTRO MACH, s.r.o.**

 Za Podjezdem 449/9

 790 01 Jeseník Bukovice

 Tel.: 584 420 289

 E-mail: info@gastromach.cz

 www.gastromach.cz

***"POZNEJTE TAJEMSTVÍ PROSPERUJÍCÍ KUCHYNĚ"***

PRO:

**Sociální služby pro seniory Olomouc** ČÍSLO: **N-19-0287**

**PhDr. Karla Boháčková**

**Zikova 618/14** DATUM: 28.02.2019

**779 00 Olomouc** VYŘIZUJE: Radek Odstrčil

**Česká republika** TEL.: 725 520 607

TEL.: 602 530 866 E-MAIL: r.odstrcil@gastromach.cz

Vážení obchodní přátelé,

dovolujeme si Vám předložit jednu z variant vybavení Vašeho provozu

**VŘ - "1 ks elektrický varný kotel 300 l s míchacím ramenem"**

POZICE NÁZEV A POPIS MNOŽSTVÍ CENA / MJ CENA CELKEM

 BEZ DPH BEZ DPH

 **KOTEL ELEKTRICKÝ S MÍCHACÍM**

 **RAMENEM**

002 **kotel elektrický 300ltr, s automatickým**

 **mícháním a sklápěním, 41,5kW/400V,**

 **METOS VIKING COMBI 300E SGL**

  Finský výrobce Metos nabízí celonerezový 1 ks 569 990,00 Kč 569 990,00 Kč

 kotel Viking COMBI 300E SGL.

 Řada Viking je základní varný kotel pro

 všestranné a profesionální zpracování potravin.

 Kapacita: čistý objem 300 l

 Technické údaje:

 Konstrukce z nerezové oceli, vnitřní nádoba z

 kyselino-odolné oceli, regulace teploty plynulá

 na max. 120°C. Max . provozní tlak páry 1,0

 bar, elektrické vyklápění, které podle

 bezpečnostních předpisů funguje, pouze je

 tlačítko na vyklápění stisknuté, integrované

 mixer, plynulé míchání s regulací otáček (20 -

 110 min.), dva míchací programy (jemné

 míchání, těžké míchání), autoreverzmé

 míchání, víko z nerezové oceli, plynulá rychlost

 míchání 20-110 rpm, míchací nástroj s

 odnímatelnými stěrkami, program pro

 automatické míchání, dva další přednastavené

 programy.

 Standardní vybavení: odnímatelné víko s

 bezpečnostní mřížkou (pro bezpečný provoz v

 každé kuchyni), napouštěcí kohoutek (studená

 voda), závěsy na příslušenství na obou nohách

 kotle.

 Parametry:

 El. přívod: 400V/3N~/63A

 Příkon: 41,5 kW

 Rozměry: 1560x1165x1220 mm

 1560

 1165

 1220

 400V

N-19-0287 Výpis z OR vedeného Kraj.soudem v Brně oddíl C, vložka 79584, ze dne 4.12.2007 Strana 1 z 4

 © Soft-4-Sale

 **GASTRO MACH, s.r.o. NABÍDKA**

 Za Podjezdem 449/9

 790 01 Jeseník Bukovice

 Tel.: 584 420 289

 E-mail: info@gastromach.cz

 www.gastromach.cz

***"POZNEJTE TAJEMSTVÍ PROSPERUJÍCÍ KUCHYNĚ"***

 Obj.číslo: 32613

003 **ventil výpustný D1 - originál**

 **příslušenství kotle METOS**

  Obj.číslo: 43689 1 ks 39 975,00 Kč 39 975,00 Kč

004 **dopouštění vody automatické na vaření**

 **- příslušenství kotlů VIKING**

  Obj.číslo: 29781 1 ks 44 950,00 Kč 44 950,00 Kč

005 **rám instalační - KIT, pro montáž na**

 **hotovou podlahu pro kotle VIKING/**

 **CULINO 150E-400E, 40S-400S**

  Ilustrační obrázek. 1 ks 10 471,30 Kč 10 471,30 Kč

 Montážní rám s kompletní instalační sadou pro

 montáž kotle na hotovou podlahu.

 Obj.číslo: 30331

 **víko s bezpečnostní mřížkou -**

 **SOUČÁSTÍ DODÁVKY KOTLE VIKING**

 **COMBI 300E SGL**

007 **sprcha kotle ruční - originál**

 **příslušenství kotle METOS Viking a**

 **Culino**

  Obj.číslo: 29626 1 ks 10 937,20 Kč 10 937,20 Kč

008 **síto cedící pro kotle 300-400ltr - originál**

 **příslušenství kotle METOS**

 **VIKING/CULINO**

  Obj.číslo: 37418 1 ks 8 763,10 Kč 8 763,10 Kč

009 **cartridge filtrační BWT Bestmax 2XL -**

 **kapacita (10dH) je cca 13000 litrů,**

 **mech., pitná voda, káva, pachy**

  Špičková technologie 1 ks 4 996,10 Kč 4 996,10 Kč

 5násobná filtrace - vysoká účinnost

 Vysoce účinná úprava tvrdé vody pro ochranu

 proti zavápnění

 Lze použít horizontálně i vertikálně

 Nastavení bypass přímo na filtrační hlavě 1-3.

 Jednoduchá výměna - automatické zastavení

 vody při výměně filtru

 Filtr jemných nečistot pro zaručeně čistou vodu

 Aktivní uhlíkový filtr pro průzračnou vodu bez

 nežádoucího zápachu a chutě

 Jednoznačné výhody pro zákazníka:

 Trvale vysoká kvalita vody pro přípravu

 veškerých studených a horkách nápojů,

 technologická zařízení v kuchyni a pro veškeré

 typy provozoven s občerstvením a pekáren.

 Kapacita při karbonátové tvrdosti 10 °dKH od

N-19-0287 Výpis z OR vedeného Kraj.soudem v Brně oddíl C, vložka 79584, ze dne 4.12.2007 Strana 2 z 4

 © Soft-4-Sale

 **GASTRO MACH, s.r.o.**

 Za Podjezdem 449/9 **NABÍDKA**

 790 01 Jeseník Bukovice

 Tel.: 584 420 289

 E-mail: info@gastromach.cz

 www.gastromach.cz

***"POZNEJTE TAJEMSTVÍ PROSPERUJÍCÍ KUCHYNĚ"***

 9100 do 14400 litrů v závislosti na druhu

 technologie a nastavení bypassu. Životnost

 cartridge 1 rok nebo po vyčerpání kapacity.

010 **sada instalační BWT cartridge (hlava a**

 **příslušenství)**

  Skládá se z karet: 1 ks 1 996,40 Kč 1 996,40Kč

 30518 - hlava filtrační pro cartridge BWT water

 + more, typ BWT Besthead, pro všechny

 cartridge BWT

 44216 - hadice nerez 200mm 3/8x1/2 MM

 průměr 13x9mm 2x

 23670 - kohout vstupní 3/8" pro změkčovače LT

 Obj.číslo: 43655

011 **doprava na místo montáže** 1 ks 2 800,00 Kč 2 800,00 Kč

012 **montáž na připravené přípoje** 1 ks 3 200,00 Kč 3 200,00 Kč

013 **revize elektrická** 1 ks 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč

014 **záruka 24 měsíců** 1 ks 0,00 Kč 0,00 Kč

015 **zaškolení rozšířené kuchařské** 1 ks 0,00 Kč 0,00 Kč

 **Termín dodání je 6 týdnů od podpisu**

 **smlouvy/objednávky.**

 **Doba plnění veřejné zakázky: březen -**

 **květen 2019**

 CELKEM BEZ DPH: 699 579,10 Kč

 CELKEM DPH 21% 146 911,61 Kč

 CELKEM VČETNĚ DPH: 846 490,71 Kč

**DOBA PLATNOSTI NABÍDKY** 1 měsíc od doručení.

N-19-0287 Výpis z OR vedeného Kraj.soudem v Brně oddíl C, vložka 79584, ze dne 4.12.2007 Strana 3 z 4

 © Soft-4-Sale

 **GASTRO MACH, s.r.o.** Za Podjezdem 449/9 **NABÍDKA**

 790 01 Jeseník Bukovice

 Tel.: 584 420 289

 E-mail: info@gastromach.cz

 www.gastromach.cz

***"POZNEJTE TAJEMSTVÍ PROSPERUJÍCÍ KUCHYNĚ"***

**INSTALAČNÍ PODMÍNKY KOTLE S**

**AUTOMATICKÝM MÍCHÁNÍM**

Pracovníci naši firmy Vám rádi zodpoví jakékoliv bližší technické či obchodní dotazy. Děkujeme Vám za projevený zájem a

těšíme se na spolupráci.

N-19-0287 Výpis z OR vedeného Kraj.soudem v Brně oddíl C, vložka 79584, ze dne 4.12.2007 Strana 4 z 4

 © Soft-4-Sale

1. **Pozn.:** Uvedený posun (tj. automatický posun o dvojnásobek doby) je dohodnut zejména z důvodu závazků zhotovitele vůči třetím osobám (jeho jiných zakázek), jimiž je v době uzavření této smlouvy zhotovitel vázán a jejichž řádné plnění bude v případě prodlení objednatele se stavební připraveností ohroženo či znemožněno. [↑](#footnote-ref-1)