- dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

- Uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) na akci

"SÚ na SVH Řad I, AŠ Petra - Odbočka VDJ Loket – podchod trati"

- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Číslo smlouvy objednatele: SOD ze dne 19. 9. 2016

- Číslo smlouvy zhotovitele:      162/2016

- Smluvní strany

Objednatel:		Sokolovská vodárenská, s.r.o.

se sídlem:	Nádražní 544, 356 01 Sokolov

Zastoupený:	Ing. Vladimírem Urbanem, prokuristou

# IČ:	26348675

# DIČ:	CZ26348675

- Bankovní spojení:       	Československá obchodní banka, a.s

- Č. účtu:		178 422 665/0300

- Telefonní spojení:		+420 602 464 114

a

- Zhotovitel:	Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.

- se sídlem:	Jiřího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 2378

Zastoupený:	Ing. Petrem Pösingerem, Ph.D., jednatelem

- IČ: 45351325		DIČ: CZ 45351325

- Bankovní spojení: 	KB Sokolov

- Č. účtu:	15301-391/0100

- Telefonní spojení:	+420 731 450 382

# Smluvní strany se na základě změny rozsahu díla dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. 5.5 Cena díla, dle čl. 5.8. odstavec b) podmínky pro změnu sjednané ceny a dále na změně termínu dokončení uvedeném v čl. 4. Lhůty provádění díla odstavec a) Termín ukončení prací, následovně:

- Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.5. Cena díla - Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena stavby bez DPH	2 299 247,-	Kč

Cena méněprací dle dodatku č.1	 - 160 430,-   	Kč

Cena víceprací   dle dodatku č.1	   542 408,-   	Kč

Cena stavby vč. dodatku č. 1 celkem bez DPH	2 681 225,-	Kč

DPH 21 %	   482 482,-	Kč

Cena včetně DPH	3 164 067,-	Kč

- Termíny plnění

- Termín dokončení

Termín dokončení prací dle dodatku č. 1: 20. 12. 2016

# Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 19. 9. 2016 neuvedená v tomto dodatku č. 1 zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena.

Platnost a účinnost tohoto dodatku č.1 ke smlouvě je dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek ke smlouvě vzniká projevem souhlasu s celým jeho obsahem.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž ve dvou výtiscích pro objednatele a v jednom výtisku pro zhotovitele.

## Přílohy: č.1 – změnové listy včetně položkových rozpočtů méněprací a víceprací

Za Objednatele:					Za Zhotovitele:

- V Sokolově dne 21.11.2016				V Sokolově dne 21.11.2016

-----------------------------------------				----------------------------------------------------

Ing. Vladimír Urban, prokurista			Ing. Petr Pösinger, Ph.D., jednatel