S M L O U V A   O   D Í L O

čís. 2019/06

uzavřená  dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

# Smluvní strany

## Zhotovitel:	VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 1679

Sídlo:                 	Jamné nad Orlicí 136, 561 65 Jamné nad Orlicí

zastoupený: 	xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem a jednatelem společnosti

ve věcech smlouvy je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti

xxxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti

ve věcech technických je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technický náměstek, xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx výrobní náměstek, xxxxxxxxx

stavbyvedoucí určený při předání staveniště

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 45537186 				DIČ: CZ45537186

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxx	 								(dále jen zhotovitel)

## Objednatel:	Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.

Sídlo:                  Čelakovského 6, Pražské Předměstí, 566 01Vysoké Mýto

zastoupený: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem společnosti

ve věcech technických je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ:  25923099					DIČ:  CZ25923099

tel.: xxxxxxxxxxx								(dále jen objednatel)

# Předmět smlouvy

## Zhotovitel se zavazuje provést toto dílo :

Název : Rekonstrukce vodovodu Vysoké Mýto – ul. V Peklovcích

## Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za zhotovení díla sjednanou podle čl. 4. této smlouvy.

## Rozsah práce na němž se smluvní strany dohodly: podle výkazu výměr zpracovaného objednatelem, který je oceněný přílohou smlouvy

# Doba a podmínky plnění

## Zhotovitel provede dílo v době od 01.07.2019 do 30.09.2019.

## Objednatel předá staveniště prosté všech závad a nároků třetích osob na výzvu.

## Zhotovitel zajistí v součinnosti se objednatelem ohlášení zahájení výkopových prací Regionálnímu muzeu ve Vysokém Mýtě k provedení ZAV.

## Pokud klimatické vlivy ve výraznějším rozsahu znemožní (neumožní) dodržení technologických postupů jednotlivých prací, vyhrazuje si zhotovitel tuto skutečnost oznámit objednateli zápisem do stavebního deníku. Doba této prodlevy se připočte k celkové době výstavby a bude	 důvodem prodloužení termínu dokončení.

## Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou k plnění předmětu této smlouvy, zejména je povinen poskytovat zhotoviteli veškeré podklady, které jsou nezbytné pro správné zhotovování díla a podávat zhotoviteli potřebné informace.

## Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

## Zhotovitel se zprostí povinnosti z vady díla, prokáže-li, že vadu díla způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad dílem vykovaného osobou, kterou si objednatel zvolil.

# Cena díla a platební podmínky

## Zhotovitel se zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k proplacení ceny za jeho provedení.

Cena díla bez DPH 				2 797 162,52 Kč

slovy: dvamilionysedmsetdevadesátsedmtisícstošedesátdvakorunčeskýchpadesátdvahalíře.

## Objednatel prohlašuje, že je registrovaný jako plátce daně z přidané hodnoty (DPH) v ČR. Objednatel přijaté plnění ve formě stavebních prací použije pro svoji ekonomickou činnost a v tomto vztahu vystupuje jako osoba povinná k dani. Výši DPH je podle §92a odst.2 zákona o DPH povinen doplnit a přiznat objednatel.

## Objednatel prohlašuje, že finanční prostředky na stavbu má zajištěny v plném rozsahu dle sjednané smluvní ceny.

## Práce budou zhotovitelem vyfakturovány daňovým dokladem sestaveným podle skutečně provedeného rozsahu po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Objednatel se zavazuje zaplatit fakturu do 30 dnů po jejím doručení.

# Záruční doba a odpovědnost za vady

## Zhotovitel poskytne objednateli z titulu provedených prací záruční dobu 60 měsíců od data předání a převzetí dokončeného díla s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční lhůtu jinou.

## Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

# Důsledky porušení smluvních ujednání

## Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

## Zhotovitel se zavazuje za každý i započatý den prodlení s plněním povinnosti provést a předat dílo podle předmětu smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.

## Zhotovitel se zavazuje za každý i započatý den prodlení s plněním povinnosti odstranění reklamované vady v písemně sjednaném termínu zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každou reklamovanou vadu.

## Pokud vznikne škoda, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu, není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

# Závěrečná ustanovení

## Tato smlouva se vyhotovuje v 4 vyhotoveních, z nichž si objednatel ponechá 2 vyhotovení a zbývající po potvrzení vrátí zpět na adresu zhotovitele.

## Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. - občanský zákoník.

V Jamném nad Orlicí dne: 12.04.2019.			Ve Vysokém Mýtě  dne: 12.4.2019

Za zhotovitele:						Za objednatele:

xxxxxxxxxxxxx						xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

jednatel společnosti					jednatel společnosti