**SMLOUVA O DÍLO**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

**1 Objednatelem**

název právnické osoby: Alšova jihočeská galerie

IČ: 00073512

sídlo: Hluboká nad Vltavou 144

373 41 Hluboká nad Vltavou

zastoupená: Mgr. Alešem Seifertem – ředitelem

(dále jen jako „Objednatel“) na straně jedné

a

**2 Zhotovitelem**

název právnické osoby: Martin Malák  
IČ: 76435733

sídlo: El. Krásnohorské 1654/2

370 06 České Budějovice

zastoupená: Mgr. Martinem Malákem

(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé

**I. Předmět smlouvy**

(1) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo: **Polep oken mléčnou folií v Hlavním výstavním sále Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou** podle parametrů vyjmenovaných v poptávce (viz výběrové řízení - značka: AJG 401/2019, datum vystavení: 27.2.2019), dále jen „Dílo“.

(2) Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu sjednanou níže v čl. II této smlouvy.

**II. Cena Díla a způsob její úhrady**

(1) Cena Díla byla stranami smlouvy stanovena ve výši **195.000 Kč,-** zhotovitel není plátcem DPH.

(2) Cena Díla bude uhrazena na účet Zhotovitele č. xxxx vedený u xxxxx

(3) Cena Díla bude Objednatelem uhrazena na shora uvedený účet Zhotovitele nejpozději do 20 dnů ode dne vystavení a doručení faktury (daňového dokladu) Objednavateli.

**III. Doba plnění**

(1) Zhotovitel provede dílo nejpozději do (viz termíny plnění doc. výběrové řízení od AJG – xxxx dle domluvy) při zajištění vhodných podmínek pro realizaci – instalaci foliíí (viz povinnosti objednatele – podmínky instalace – čl. VI. Této smlouvy).  
(2) Místo dodání – AJG Hluboká nad Vltavou

**IV. Předání a převzetí díla**

(1) Dílo bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem nejpozději do dvou dnů od zhotovení díla bez vad a nedodělků.

(2) O předání a převzetí Díla sepíší Zhotovitel s Objednatelem protokol.

(3) Bude-li mít Dílo v okamžiku předání a převzetí zjevné vady a nedodělky, sepíší strany protokol obsahující výčet těchto vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít dílo dříve, než dojde k odstranění všech vad a nedodělků na náklad Zhotovitele.

**V. Práva a povinnosti stran**

(1) Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí tak, aby mohlo být předáno Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.

(2) Objednatel, nebo jím zmocněná osoba, je oprávněn kontrolovat provádění Díla, zejména zda je prováděno v souladu s touto smlouvu a obecně závaznými právními předpisy, jakož i upozorňovat Zhotovitele na zjištěné nedostatky.

(3) Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

**VI. Podmínky instalace**

(1) Prostoje budou účtovány, při přerušení instalace z důvodů, které nezavinil zhotovitel, nebo tehdy, nemá-li vymezen časový prostor pro instalaci a to minimálně 10 hodin denně. Cena prostoje je 500,- Kč za pracovní hodinu + úhrada dopravného (8 kč/km).

(2) Základní podmínky o provádění díla:

- objednavatel se zavazuje, že pracoviště určené pro montáž fólií bude přístupné od prvního dne dle smluvené hodiny (viz objednávka) a to min. 1,5 m od instalovaných ploch.

- objednatel byl poučen, že minimální síla skla na polepení folie je 3 mm a v případě, že aktuální sklo neodpovídá požadované síle, bere tímto veškerou odpovědnost za možnou technicky nedokonalou aplikaci fólie a její konečný vzhled, neboť na tuto možnost byl upozorněn a s tímto souhlasí. Slabší sklo s nainstalovanou fólií též nemusí odpovídat technickým ani pojišťovacím požadavkům.

(3) Vzniklé nečistoty:

- přes veškerou snahu může nastat situace, že mikro částice nečistot ulpí mezi sklem a nainstalovanou fólií. Tyto nečistoty vzhledem k prostředí a stáří rámu nelze zcela vyloučit a nijak neovlivňují funkci fólie, proto nejsou důvodem k reklamaci

- skleněná plocha musí být před instalací zbavena všech nečistot (malta, barva, prach, pavučina, nápisy, sklenářský tmel, ap.)

(4) Objednatel je obeznámen s tím, že:

- instalace fólie se provádí pod rozprašováním aplikační kapaliny na instalační skla a na fólii. Okna se myjí běžnými přípravky na mytí oken, proto za vzniklé stékající nečistoty nezodpovídá instalační firma. Proto je nutné, aby objednatel očistil okenní rámy, parapety od nečistot před instalací.

- mlhovina, která vznikne při instalaci, je zcela běžným jevem, který provází technologický postup a není žádným důvodem ke znepokojení.

- konečné vyschnutí fólie je cca po 30 dnech a tím je též zabezpečena plná funkce folie

- při větším rozměru polepované plochy, kdy dochází ke spoji dvou kusů fólie, může být cca mm mezera

- mezera mezi rámem okna a fólií může být až 5 mm, ale i toto není závadou a nijak nenarušuje funkčnost folie. Velikost mezery mezi fólií a rámem je odvozena od typu a stáří rámu.

- v rozích skla se fólie seřezává pod úhlem 45°

- nalepená fólie zvýší absorpci tepla a změní tepelnou roztažnost skleněné plochy. Ve výjimečných případech, kdy je sklo před samotnou instalací mechanicky poškozeno (při manipulaci, výrobcem, atd.), může dojít k prasknutí skla. Dodavatel neodpovídá za škody způsobené skrytými závadami skla, které nemohla zjistit ani ovlivnit. Dodavatel odpovídá pouze za škody způsobené vlastní neodbornou nebo nesprávnou instalací při realizaci díla.

- Kvalita instalace exteriérové fólie je podmíněna teplotou při instalaci minimálně 10°C a teplota při vysychání v průběhu 3 týdnů by neměla klesnout pod 5°C. V případě teplot +5°C nutno instalovat za použití aplikační kapaliny OnKa.

(5) Objednatel se zavazuje, že:

- zajistí po dobu instalace bezprašné prostředí

- zajistí při instalaci teplotu v místnosti minimálně 10°C

- po instalaci zajistí po dobu 30 ti dnů minimální teplotu v místnosti 5°C

- nenaruší vysychání nalepené plochy jakýmkoliv způsobem (zatmelení okrajů nalepené folie, napařování folie, nedostatečné větrání, atd.)

- nebude nalepenou plochu omývat větším množstvím vody, po dobu 30 ti dnů

(6) Při instalaci mohou vzniknout objektivní potíže, které mohou zapříčinit přerušení prací. Mezi tyto potíže patří např. onemocnění či úraz pracovníka, pokles teploty skleněné plochy pod +5°C apod. Případné posunutí termínu předání díla se neposuzuje jako nedodržení termínu a podmínek smlouvy. Instalace bude neprodleně pokračovat, jakmile to objektivní potíže umožní.

(7). Zhotovitel poskytuje záruku na provedenou instalaci 24 měsíců ode dne předání díla a to jmenovitě: na odlepení, pokroucení, barevnou stálost. V této době provede zhotovitel bezplatně veškeré opravy. Záruka samozřejmě nevzniká při úmyslném poškození nalepených ploch, nepřiměřeném hrubém zacházení a při pokusech o opravy.

(8). Údržba: Skla s nalepenou fólií se udržují stejným způsobem jako skla bez fólie. Po dobu 30 dnů skla s nainstalovanou fólii nenamáčet, dochází k vysychání a konečnému přilnutí fólie. Lze otírat vlhkými ubrousky. Po 30 dnech ode dne nainstalování se okna můžou očistit běžným prostředkem na očištění skla. Skla s nalepenou fólií nijak neškrábejte, pouze použijte měkký hadřík, ubrousky, gumovou stěrku nebo molitanovou houbičku bez zdrsněné plochy. Při čištění se vyvarujte čistidel a kapalin obsahujících Amoniak (Čpavek)!!! Omývejte jarovou vodou, stahujte gumovou stěrkou, vyleštěte papírovými ubrousky!!!

**VII. Smluvní pokuty**

(1) Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý den prodlení s dokončením a předáním v termínu podle čl. III této smlouvy.

(2) Zhotovitel je povinen, v případě prodlení s odstraněním vady, na kterou se vztahuje záruční lhůta předmětu díla v přiměřené lhůtě, kterou objednatel stanový, zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každy děn prodlení.

(3) Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý den prodlení s platbou ceny Díla.

(3) Objednatel je dále povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení s platbou ceny Díla.

**VIII. Závěrečná ustanovení**

(1) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran.

(2) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, při čemž každá ze stran obdrží po jednom.

(3) Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Hluboké dne 15. 4. 2019                          V Hluboké dne 15. 4. 2019

………………………………                                        ………………………………

**Objednatel                                                                 Zhotovitel**

**Pozn.: Poptávka**

- viz výběrové řízení - značka: AJG 401/2019, datum vystavení: 27.2.2019