Smlouva o dílo č.01/2004
Smlouva o dílo č.16/531

SMLOUVA O DÍLO č. 16/531
	 
	
	


I. Smluvní strany

	1.
	Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava, příspěvková organizace

	
	zapsaná v obchodním rejstříku KS Ostrava, spisová značka Pr 91

	
	se sídlem:
zastoupení:
	Na Mlýnici 611/36, 702 00 Ostrava-Přívoz 
Mgr. Lenka Holeksová, ředitelka 

	
	IČO:  
	70933944

	
	DIČ:  
	CZ70933944

	
	Bankovní spojení:   
	Komerční banka Ostrava

	
	číslo účtu:  
	12035761/0100


dále jen objednatel
	2.
	KAVIS, spol. s.r.o.

	
	společnost vedena u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 4968

	
	se sídlem:
	Palackého 465/16, 702 00  Ostrava-Přívoz  

	
	zastoupení:
	Ing. Kamil Viertigroch, jednatel

	
	IČO:  
	47667664

	
	DIČ:  
	CZ47667664

	
	Bankovní spojení:   
	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

	
	číslo účtu:  
	1002566088/2700


dále jen zhotovitel  

uzavírají

dle Občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo :
II. Předmět smlouvy

Předmětem plnění této smlouvy je provedení opravy stropu tělocvičny v objektu školy, v rozsahu dle cenové nabídky ze dne 8.11.2016, která je nedílnou součástí této smlouvy. 
III. Doba plnění

3.1.
Zhotovitel provede dílo v termínu: 5.12. až 9.12. 2016
3.2.
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli.


O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

IV.Cena za dílo

4.1.
Cena za realizaci díla  v rozsahu předmětu plnění je stanovena ve výši:

	Cena bez DPH
	81 975,- Kč

	DPH 21%
	17 215,- Kč

	Cena včetně DPH
	99 190,- Kč

	
	


4.2
Jednotkové ceny jsou dohodnuty jako ceny nejvýše přípustné a platí po celou dobu realizace díla a zahrnují veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl.III této smlouvy.

V. Platební podmínky

     5.1.
Po předání prací bez vad a nedodělků je zhotovitel oprávněn vystavit příjemci fakturu, která bude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

5.2.
Lhůta splatnosti daňových dokladů je 14 dnů od jejich doručení objednateli. Doručení se provede osobně nebo na doručenku prostřednictvím pošty.

VI. Povinnosti zhotovitele

6.1. 
Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště technickému dozoru objednatele.
6.2. 
Zhotovitel je povinen odstraňovat vzniklý odpad a udržovat na převzatém staveništi a jeho okolí pořádek a čistotu.

6.3. 
Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí vyklidit staveniště a toto uvést do původního stavu.

6.4.
Zhotovitel provede dílo v kvalitě odpovídající  jeho následnému účelu využití.

6.5. 
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště.
6.6.
Náklady spotřebovaných energií po dobu stavby ponese objednatel.

6.7.
Zhotovitel bude udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. 

6.8. 
Zhotovitel nezodpovídá za bezpečnost cizích osob pohybujících se na staveništi. 

VII. Odpovědnost za vady, záruka

7.1.
Zhotovitel odpovídá za vady díla v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností nedodržením technologie.
7.2.
Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku v délce 24 měsíců.
7.3.
Záruční doba začíná plynout ode dne, kdy uživatel protokolárně převzal dílo nebo jeho část do užívání.

7.4.
Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí neprodleně objednatel zhotoviteli její výskyt, a jak se projevuje.

7.5. 
Zhotovitel se do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace k reklamované vadě vyjádří a v případě, že ji uzná, je povinen odstranit vadu díla do 30 dnů od obdržení reklamace, popř. do termínu sjednaného s objednatelem. Po marném uplynutí těchto lhůt je objednatel oprávněn vady odstranit bez vlivu na záruční podmínky prostřednictvím třetího subjektu s tím, že náklady s tím spojené uhradí zhotovitel. 
7.6. 
Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad.

VIII. Splnění závazku zhotovitele - předání a převzetí

8.1.
Obě smluvní strany se dohodly, že průběh předání a převzetí pracoviště bude proveden samostatným zápisem.
8.2.
K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele minimálně 1 den předem.

8.3.
O průběhu a výsledku předávacího řízení, jehož součástí je i předání požadovaných dokladů, sepíší smluvní strany zápis, který musí obsahovat prohlášení objednatele, že dílo (dodávku prací) přejímá a pokud ne, z jakých důvodů.

IX. Smluvní pokuty

9.1. 
Nedodrží-li zhotovitel termín předání díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  0,1 %  z ceny díla, dle článku IV. této smlouvy, za každý den prodlení.

9.2.
Pro případ zpoždění objednatele s úhradou faktury, dohodly se smluvní strany na pokutě ve výši 0,1 %  z fakturované částky, za každý den prodlení.

9.3. 
Tímto ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo účastníků uplatňovat své případné nároky, vyplývající z titulu náhrady škody, která se řídí ustanoveními § 373 - 386 zákona č. 513/91 Sb. 

9.4. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 %  z ceny díla za každý nedodělek a vadu a den prodlení.

9.5. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli pokutu ve výši 0,1 %  z ceny díla za každý den prodlení.

9.6. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případné vzniklé škody.

X. Ostatní ujednání

10.1.
Dojde-li v průběhu prací k rozšíření díla, musí být taková situace řešena vzájemně odsouhlaseným dodatkem k této smlouvě.

10.2.
Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděných prací. V případě, že zhotovitel provádí práce v rozporu s touto smlouvou nebo nekvalitně, je objednatel oprávněn požadovat odstranění vzniklého nedostatku nebo vady, pokud možno ihned.

10.3.
Objednatel se stává vlastníkem zhotovované věci uhrazením faktur.

10.4.
Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli připojení na zdroj vody a elektrické energie.

XI. Závěrečné ujednání

11.1.
Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti občanskému zákoníku, řídí se příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
11.2.
Tuto smlouvu lze upravit, doplnit, měnit nebo zrušit  pouze výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oběma smluvními stranami.

11.3.
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou partnerů.

11.4.
Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Příloha č.1 :  Cenová nabídka ze dne 8.11.2016
V Ostravě dne:  21.11. 2016
	.................................. 
zhotovitel

Ing. Kamil Viertigroch

jednatel
	
	....................................

objednatel

Mgr. Lenka Holeksová
ředitelka


1/3
PAGE  
3/3

