- V Praze dne 7. března 2019

Dům dětí a mládeže Modřany

Herrmannova 2016/24

143 00  Praha 4

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ NA AKCI „OBNOVA PODLAHOVÝCH KRYTIN KANCELÁŘÍ, UČEBEN A RECEPCE V OBJEKTU URBÁNKOVA“

1-2 dny  - demontáž stávajících krytin, odvoz a likvidace, příprava podkladu (penetrace a vylévání stěrky)

2-3 dny – technologická pauza

3-4 dny – pokládka, svařování a soklování podlahy