Smlouva o dílo - dodatek č. 1

č. zhotovitele 667/2019					       č. objednatele SML2019-002.01-Ko

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

„ Stavební úpravy vodovodu v obci Polkovice “

I. Smluvní strany:

  - OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupen          	:  MUDr. Michalem Chromcem, předsedou představenstva

IČ			: 47674521

DIČ			: CZ47674521

Bankovní  účet	: xxxxxxxxxxxxx

Telefon		: 581 299 111

E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

(dále jen objednatel)

  - ZHOTOVITEL:

Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o.

Pod Lapačem  229/29, 750 02 Přerov XII - Žeravice

Statutární zástupce	: Petr Zdráhal – jednatel společnosti

IČ			: 46581367

DIČ			: CZ46581367

Bankovní účet		: xxxxxxxxxxxx

Telefon		: xxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail 		: xxxxxxxxxxxxxxx

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 3500.

(dále jen zhotovitel)

Z důvodu koordinace se stavbou kanalizace v obci Polkovice, kde je investorem Obec Polkovice, se obě smluvní strany dohodly na změně termínu:

4.2. Termín realizace stavby

Termín zahájení:  		              z   1.4. 2019 na 24.4.2019

Termín ukončení a předání:		  z 18.8. 2019 na 10.9.2019

Celková lhůta realizace od zahájení stavby:  140 kalendářních dnů

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č.1 se nemění a zůstávají v platnosti .

Tento dodatek  je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží zhotovitel a dva výtisky objednatel.

V Přerově dne	 27.3.2019	                                      V Přerově dne 27.3.2019

Za zhotovitele:    					              Za objednatele:

………………….……………                                                     ..………………………….

Petr Zdráhal                                                                          MUDr. Michal Chromec

jednatel společnosti    					         předseda představenstva