Dohoda o provedení zjišťovacího záchranného archeologického výzkumu

uzavřená podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění

číslo akce NPÚ: 34/12

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Úvalno

Úvalno 58, 793 91 Úvalno

Zastoupená: Ing. Radkem Šimkem, starostou

IČO: 00296422, DIČ: CZ00296422
č. účtu: 4729771/0100

## Zpracovatel:

## Národní památkový ústav

## státní příspěvková organizace

## IČ 750 32 333, DIČ CZ75032333

## se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

## jednající Mgr. Michalem Zezulou, ředitelem územního odborného pracoviště v Ostravě

## Doručovací adresa:

## Národní památkový ústav

## Územní odborné pracoviště v Ostravě, Odboje 1, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Bankovní spojení:	Česká národní banka, č. ú. 810003-60039011/0710

Kontaktní osoby:

-   ve věcech smluvních:   Mgr. Jindřich Hlas, tel. 724 400 279

-   ve věcech technických: Mgr. Jindřich Hlas a jím určený vedoucí záchranného archeologického výzkumu

II. Předmět dohody

- Objednatel plánuje zahájit stavební činnost „Sanace suterénních prostor rychty v Úvalně – I. etapu“, která bude realizována na parcele č. 62, v katastrálním území Úvalno, a to je územím s  archeologickými nálezy. Tato činnost je činností ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči a je jí vyvolána nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu. Objednatel se zhotovitelem dohodl, že v předstihu bude proveden zjišťovací archeologický výzkum.

- Objednatel umožní zpracovateli, kterým je Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, provedení zjišťovacího archeologického výzkumu formou až 7 kopaných sond na bázi archeologických situací (Příloha č. 1). Zjišťovací archeologický výzkum (dále jen zjZAV) bude probíhat ve dvou etapách:

Etapa 1. – vlastní terénní práce archeologického výzkumu, Dokumentace odhalených archeologických situací, vyzvednutí nálezů, jejich prvotní očištění a evidence

Etapa 2. – očištění, konzervace, evidence a deskripce nálezů, expertízy, vyhodnocení nálezů a zpracování zprávy o výsledcích zjišťovacího archeologického výzkumu.

III. Termíny plnění

1. 	Termín zahájení první etapy zjZAV bude upřesněn dle klimatických podmínek, nejdříve však 25. 3. 2019

2.	Doba ukončení první etapy zjZAV: předpokládaná doba je stanovena na cca 15 až 20 pracovních dnů od zahájení, s ohledem na klimatické podmínky

IV. Cena a fakturace

- Práce na zjZAV budou v souladu s § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, vyúčtovány ve výši nákladů oprávněné strany na výzkum.

- Pro účely této dohody smluvní strany sjednávají, že náklady dle čl. IV, odst. 1, budou paušalizovány takto:

Archeolog …………………………………….…….…. 	300,- Kč (bez DPH)

Geoinformatik…………………………………………. 	310,- Kč (bez DPH

Asistent AV…………………….………………………..	255,- Kč (bez DPH)

Technik AV……………………………………………..	150,- Kč (bez DPH)

Pracovník AV………………………………..………….	135,- Kč (bez DPH)

Evidované hodiny, rozčleněné podle pracovníků viz výše, budou před fakturací vzájemně odsouhlaseny zástupci obou smluvních stran.

- Objednatel uhradí zpracovateli faktury, vystavenou za vykonané práce, a to ve dvou splátkách:

a) po skončení první etapy zjZAV,

b) po odevzdání nálezové zprávy

Náklady budou fakturovány ve výši dle skutečně provedeného rozsahu prací.

- K těmto dílčím částem úhrady nákladů bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) v zákonné výši. Objednatel se zavazuje uhradit zpracovateli DPH současně s úhradou dohodnuté částky. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení povinné straně na její adresu. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel úrok z prodlení ve výši 0,03% z fakturované částky za každý den prodlení.

- Smluvní strany se dohodly, že celkový limit nákladů zjišťovacího archeologického výzkumu nepřekročí 245 880,- Kč (bez DPH). Strukturovaný rozpočet zjZAV je Přílohou č. 2 této dohody.

V. Provádění ZAV

- ZjZAV bude spočívat v provedení až 7 ručně kopaných sond na bázi archeologických terénů a dokumentace nálezových situací.

- Zpráva ze zjZAV bude vypracována do 6 měsíců od ukončení terénní etapy.

VI. Další ujednání

- Objednatel umožní po předchozí domluvě pracovníkům zpracovatele vstup na staveniště podle potřeby a pokynů vedoucího výzkumu, nebo jím pověřených osob, po celou dobu trvání zjZAV. Za dodržování bezpečnostních předpisů svých zaměstnanců na staveništi a ve výkopech odpovídá Zpracovatel.

- Zpracovatel zajistí ohrazení zjišťovacích archeologických sond v terénu.

- Zpracovatel se zavazuje splnit za stavebníka před zahájením výkopových prací oznamovací povinnost dle § 22 odst. 2 zák.č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.

- Zpracovatel povede „Deník výzkumu“, ve kterém budou denně popsány již provedené práce spolu s evidencí odpracovaných hodin a pracovníků. Technický dozor investora má právo sledovat obsah deníku a potvrzovat věcnou správnost údajů vztahujících se k plnění předmětu této dohody.

- Objednatel se zavazuje předat potřebnou část projektové dokumentace stavby, včetně geodetických bodů sítě S-JTSK potřebných pro zaměření zkoumaných ploch a objektů.

- Zjištěné poznatky budou využity pro stanovení optimálního harmonogramu stavby a záchranného archeologického výzkumu, který jí bude v případě potřeby předcházet.

VII. Závěrečná ujednání

- Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

- Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.

- Smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zpracovatel.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

- Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

- Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.

- Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje zpracovatel souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv.

- Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh a dodatků. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu a její dodatky v otevřeném a strojově čitelném formátu.

- Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv NPÚ Ostrava do 15 dnů od uzavření této smlouvy. V případě nesplnění této smluvní povinnosti uveřejní smlouvu a její dodatky druhá smluvní strana nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy.

Za objednatele:			      			Za zpracovatele:

V Úvalně dne:	                                   		V Ostravě dne:

Ing. Radek Šimek						Mgr. Michal Zezula

starosta						     ředitel NPÚ –ÚOP Ostrava