|  |
| --- |
|  |
| **OBJEDNÁVKA** | číslo: | 9-219/F5005/19/RS |
| OBJEDNATEL |  | Zhotovitel |
| **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1IČ: 25656112DIČ: CZ25656112Zápis v OR 1.4.1998 je veden u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5290 |  | Energie - stavební a báňská a.s.Vašíčkova 3081/, -Kladno, 27204KladnoIČ: 45146802DIČ: CZ45146802 |
|  |  |
| Dodací lhůta: 06/2019 | Ze dne: 09.04.2019 |
| Dopravní dispozice: ÚČOV | Plátce DPH: Ano |
|  |
| OBJEDNÁVÁME |
| Číslo akce:1/2/F50/05Název akce:Celková přestavba ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 007 - nátoky na ÚČOV - II. etapaNa základě průběhu zkušebního provozu HČS u Vás objednáváme doplnění algoritmů pro čištění čerpadel hydroejektorů do ŘS HČS včetně souvisejí kabeláže a úprav elektrotechnické části HČS. Dle Vaší nabídky a DPS z 02/2019 zpracované Sweco Hydroprojekt a.s. pod č. zakázky 11-4242-54-01.Celková cena: nepřekročí 495.000,- Kč a bude doložena kalkulacíTermín: do 10 týdnů od zahájení přípravných prací, nejpozději do 15.6.2019 |
|  |
| **Zhotovitel bere na vědomí, že jsou-li v případě této objednávky naplněny podmínky zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, objednatel zveřejní tuto objednávku v Registru smluv dle uvedeného zákona, s čímž zhotovitel svým podpisem vyjadřuje souhlas.****Podepsané objednávky (2x) oprávněnou osobou předá zhotovitel osobně nebo zašle na adresu objednatele.** |
|  |
| Upozornění: Nedílnou součástí daňového dokladu musí být kopie této objednávky, kalkulace ceny a protokol o rozsahu provedených činností / doklad o předání a převzetí díla potvrzený objednatelem. Bez těchto náležitostí bude daňový doklad vrácen zpět k doplnění. |
|  |  |  |  |  |
| Vyřizuje:tel: 251 170 111 |  | Za objednatele:Razítko a podpis: |  | Za zhotovitele:Razítko a podpis: |