Dodatek č. 1

### smlouvy o dílo uzavřené dne 30.1.2019

1. Smluvní strany

Objednatel: 	Povodí Odry, státní podnik

sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Doručovací číslo: 701 26

IČO  /  DIČ:	70890021  /  CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:			AQUATIS a.s.
sídlo:				Botanická 834/56, 602 00 Brno

IČO  /  DIČ:			46347526  /  CZ46347526

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775

(dále jen zhotovitel)

NÁZEV AKCE:		Modernizace MVE VD Šance, stavba č. 4304

V souladu se zněním článku 12. bod 12.4. se smluvní strany dohodly na následující změně citované smlouvy:

3. Doba plnění – bod 3.2. nově zní takto:

3.2.	Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla a předat hotové dílo v termínu do 30. 9. 2019 přičemž závaznými termíny ukončení dílčích částí díla jsou:

- Plnění bodu 2.1. písm.a až 2.1. písm.d ................................................................. do 30.4.2019

- Koncept studie v elektronické podobě ........... 20 dnů od zaslání podkladů dle bodu 2.3. písm.e,

- Koncept studie v tištěné podobě ...........10 dnů od zaslání připomínek objednatele ke konceptu studie předané v elektronické podobě,

- Čistopis studie .............................................14 dnů od zaslání připomínek objednatele ke konceptu studie předaném v tištěné podobě.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

V Ostravě dne:						V Brně dne:

za objednatele:	4.4.2019				za zhotovitele:

……………………………………				……………………………………

Ing. Jiří Pagáč

generální ředitel