| Objednatel / Client : Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. – ELI Beamlines Projekt / Project: ELI – stavební úpravy gastroprovozu Umístění / Location: Budova ELI Beamlines, Za Radnicí 835, Dolní Břežany |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZL-ZO ZMĚNOVÝ LIST OBJEDNATEL / CHANGE NOTICE |  |  |  |  | ZL-ZO č. / no. 04 |
|  | Společnost / Company: |  |  | Zastoupena (Jméno, příjmení, Podpis) / Representative (Name, Surname, Signature) |  |
| Vydal / Issued By: | MARCCRAB GASTRO CB s.r.o. |  |  | Ing. Pavel Grebeň |  |
| Příjemce / Recipient: | TDI Objednatele |  |  | Ing. Jaroslav Klem, Tomáš Horáček |  |
| Vydáno dne / Issued Time: |  |  |  |  |  |
| PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU / SUBJECT: Nástěnná směšovací baterie ODKAZ NA DOKUMENTACI / REFERENCE DOCUMENTS: Vybavení gastro provozu - část 1: Gastrozařízení, Přílohač.1 Technická specifikace, pozice č.26 |  |  |  |  |  |
| POPIS ZMĚNY / DESCRIPTION OF THE CHANGE: Dodávka nástěnné směšovací baterie pro samonavíjecí hadici pol. č. 26 v místnosti mytí termoportů. DŮVOD ZMĚNY / REASON FOR THE CHANGE : V soupisu zařízení nebyla baterie uvedena, jako součást setu samonavíjecí hadice (pol. č. 26) – opomenutí v projektové dokumentaci |  |  |  |  |  |
| DOPAD NA CENU / COST IMPLICATIONS: Původní cena z cenové nabídky / Original cost: 12.508,- CZK (cena položky VYB-GAS_26) Odpočty a přípočty / Total omissions and additions: +2.800,- CZK Nová cena položky / Proposed cost: 15.308,- CZK |  |  | DOPAD DO ČASU / TIME IMPLICATIONS: Vyprojektování změny / Deadline for design completion: ….. Termín pro provedení změny / Deadline for change completion: … Dopad na dílčí termíny / Effect on Programme Milestones: NE Dopad na termín dokončení / Effect on Completion Date: NE |  |  |
| POZNÁMKA DODAVATELE / Contractor´s COMMENTS: PŘÍLOHY / ATTACHMENTS: _________________________ PODPIS / SIGNATURE: |  |  |  |  |  |
| ODSOUHLASENÍ / PŘIPOMÍNKY TDI / TECHNICAL SUPEVISOR‘S APPROVAL / COMMENTS: Proveďte změnu v souladu se smlouvou / Proveďte nové nacenění změny / In accordance with contract execute change Resubmit price of Change notice TDI nesouhlasí se změnou, následujte předchozí projekt / Client disagrees with change, follow previous design _________________________ SIGNATURE / PODPIS |  |  |  |  |  |
| Datum předání /Date of hand over to: |  | Datum vrácení / Date of return to: |  |  |  |

| ODSOUHLASENÍ / PŘIPOMÍNKY PROJEKTANTA / DESIGNER’S APPROVAL / COMMENTS: Proveďte změnu v souladu se smlouvou / Proveďte nové nacenění změny / In accordance with contract execute change Resubmit price of Change notice Projektant nesouhlasí se změnou, následujte předchozí projekt / Designer disagrees with change, follow previous design _________________________ SIGNATURE / PODPIS |  |
| --- | --- |
| Datum předání /Date of hand over to: | Datum vrácení / Date of return to: |

| ODSOUHLASENÍ / PŘIPOMÍNKY OBJEDNATELE / CLIENT’S APPROVAL / COMMENTS: Proveďte změnu v souladu se smlouvou / Proveďte nové nacenění změny / In accordance with contract execute change Resubmit price of Change notice Objednatel nesouhlasí se změnou, následujte předchozí projekt / Client disagrees with change, follow previous design _________________________ SIGNATURE / PODPIS |  |
| --- | --- |
| Datum předání /Date of hand over to: | Datum vrácení / Date of return to: |