číslo dodatku objednatele: OSMK/SOD/002173/2016/Zem

SMOL/OSMK/109C/201/2016/PŠ

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. SMOL/OSMK/109C/128/2016/PŠ,

OSMK/SOD/002173/2016/Zem

na zhotovení projektové dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související na akci:

„Lávka pro pěší přes Mlýnský potok z ul. Dobrovského do ul. Václava III.v Olomouci“

uzavřená mezi níže uvedenými stranami  podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2430 a násl.  zákona č.     89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník)

Článek I.

Smluvní strany

1. Objednatel:           Statutární město Olomouc

se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

zastoupené:

xxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí oboru správy městských komunikací a MHD

IČ: 00299308, DIČ: CZ00299308

tel:  xxxxxxx, mob.:  xxxxxxx., e-mail:  xxxxxxxx@olomouc.eu

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,

č.ú. ……………..

(dále jen "objednatel") na straně jedné

2.  Zhotovitel:	             DESIGNTEC s.r.o.

se sídlem č.p. 66, 783 32 Náklo

zapsaný ve veřejném rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě,

oddíl C, vložka 438012 dne 16.ledna 2009

zastoupený:

Ing. Radkem Šiškou, jednatel společnosti

IČ: 646 10 357 DIČ: CZ28572327

tel: 910 807 752,  e-mail: siska.r@designtec.cz

bankovní spojení: Raiffeisebank a.s., pobočka ná. Národních hrdinů 1,

771 11 Olomouc    č.ú.: 3798963001/5500

(dále jen "zhotovitel") na straně druhé

Článek II.

Předmět dodatku

1. 	Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně předmětu plnění – provedení dodatečných prací, změně termínu plnění a ceny díla.

Článek III.

Znění dodatku

Část A – změna termínu

- Čl. V. Čas a místo plnění, odst. 2 smlouvy o dílo se mění na základě dohody obou smluvních stran následovně:

Text:

Termín dokončení: 30.11.2016

Se mění takto:

Termín dokončení:

- projektová dokumentace  pro  územní  rozhodnutí  (DUR)  včetně  inženýrské  činnosti do 31.1.2017

- projektová dokumentace  pro stavební povolení v podrobnostech  pro  provedení  stavby  vč. soupisu

prací a inženýrské činnosti do 28.2.2017

Část B – Změna ceny díla

- Čl. VII. Cena díla, platební  podmínky, odst. 1. smlouvy o  dílo  se  po dohodě obou  smluvních stran

mění následovně:

Text:

Cena  za  provedení celého  díla v rozsahu dle čl. II. způsobem  dohodnutým v čl. III . byla stanovena

dohodou účastníků smlouvy dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a to ve výši :

125 840,- Kč včetně DPH.

Se mění takto:

Cena  za  provedení  celého  díla  v rozsahu dle čl. II. způsobem dohodnutým v čl. III. byla stanovena

dohodou  účastníků  smlouvy dle zákona č. 526/1990 Sb.,  o cenách, v platném znění, a to ve výši :

170 610,- Kč včetně DPH.

2.    Čl.VII. Cena díla,  platební  podmínky,  odst. 2. smlouvy  o  dílo se  po  dohodě obou smluvních stran

mění následovně:

Text:

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.

Se mění takto:

Objednatel poskytne zhotoviteli zálohu na úhradu ceny díla.

Část C – Rozšíření předmětu plnění

1.    Vzhledem k rozhodnutí obecného příslušného stavebního úřadu, že stavba nemá charakter stavebních

úprav a udržovacích  prací  dle § 79  odst.6  zák. č. 183/2006 Sb. o uzemním  plánování   a stavebním

řádu ve  znění  pozdějších  předpisů  je nutné rozhodnutí o umístění stavby, tzn.  vypracování  PD pro

územní  řízení  vč. inženýrské  činnosti se  čl.  III. Předmět plnění, odst. 1 smlouvy  o  dílo  mění -

doplňuje následovně:

Text:

Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy zpracovat projektovou dokumentaci  pro stavební povolení

v  podrobnostech  projektové  dokumentace  pro  provedení  stavby  včetně soupisu  prací  a nezbytné

navazující inženýrské  činnosti - zajištění vyjádření správců sítí, vlastníků a správců pozemků v místě

stavby  a  zapracování  jejich  požadavků  do  dokumentace  na akci: „Lávka pro pěší přes Mlýnský

potok  z ul.  Dobrovského  do  ul. Václava III. v  Olomouci “.  PD   bude  zpracovaná   dle   Zásad

sestavování soupisu stavebních prací, dodávek a  služeb   s výkazem  výměr pomocí  cenové soustavy

ÚRS Praha (dále jen „Zásady“), které jsou přílohou č.1 této smlouvy a požadavky zákona č. 183/2006

ve znění  pozdějších předpisů, podmínkami rozsahu a obsahu  projektové dokumentace  dle Vyhlášky

č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a inženýrské činnosti

vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných a technických požadavcích zabezpečující  bezbariérové užívání

staveb, související předpisy a příslušnými normami ČSN a EN.

Se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy zpracovat projektovou dokumentaci  pro stavební povolení

v  podrobnostech  projektové  dokumentace  pro  provedení  stavby  včetně soupisu  prací  a nezbytné

navazující inženýrské  činnosti - zajištění vyjádření správců sítí, vlastníků a správců pozemků v místě

stavby  a  zapracování  jejich  požadavků  do  dokumentace  na akci: „Lávka pro pěší přes Mlýnský

potok  z ul.  Dobrovského  do  ul. Václava III. v  Olomouci “.  PD   bude  zpracovaná   dle   Zásad

sestavování soupisu stavebních prací, dodávek a  služeb   s výkazem  výměr pomocí  cenové soustavy

ÚRS Praha (dále jen „Zásady“), které jsou přílohou č.1 této smlouvy a požadavky zákona č. 183/2006

ve znění  pozdějších předpisů, podmínkami rozsahu a obsahu  projektové dokumentace  dle Vyhlášky

č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a inženýrské činnosti

vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných a technických požadavcích zabezpečující  bezbariérové užívání

staveb, související  předpisy a příslušnými  normami ČSN a EN a dál  pak  projektovou  dokumentaci

pro územní rozhodnutí (DUR) včetně inženýrské činnosti. Projektová dokumentace pro územní řízení

bude vypracována  dle přílohy č. 1  k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Inženýrská  činnost  zahrnuje zajištění

vyjádření správce toku, vyjádření případných dotčených orgánů státní správy, správců sítí, vlastníků a

správců   pozemků  v  místě  stavby  a  zapracování   jejich   podmínek  do  dokumentace.  Projektová

dokumentace   pro  územní  rozhodnutí  bude  objednateli  předána  v 6 paré  v tištěné  podobě a 1 x v

digitální podobě.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1.   Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

V Olomouci dne :  22.11.2016                                             V Olomouci: 28.11.2016

………………………………				    …………………………………...

Za objednatele:	xxxxxxxxxxx			           Za zhotovitele: Ing. Radek Šiška

vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD		          jednatel společnosti