**SMLOUVA O DÍLO č. SD00319**

podle § 2586 a následujících občanského zákoníku

uzavřená mezi

 Město Dobruška

Sídlo: nám. F.L. Věka 11, 518 01 Dobruška

## Zastoupená: ve věcech smluvních: Ing. Petr Lžíčař – starosta

##  pro věcná jednání: Ivo Hagara – investiční technik

IČ: 00274879

DIČ: CZ00274879

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 1721571/0100

Tel.: 724962673

(dále jen "**objednatel**")

a

obchodní společností **ONYX wood spol. s r.o.**

Sídlo: Žernovická 257

383 01 Prachatice

Zastoupená: Ing. Janem Bicanem a Františkem Bicanem,

jednateli společnosti

Ve věcech technických: Ing. Jan Bican, projektový manažer

IČ: 25178644

DIČ: CZ25178644

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Prachatice

Číslo účtu: 243836216/0300

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložka 8075

(dále jen "**zhotovitel**")

Smluvní strany o vzájemné dohodě uzavírají v souladu se zněním § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb. tuto smlouvu o dílo:

**Čl. I.**

**Předmět smlouvy**

Touto smlouvou

se zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže popsaný předmět smlouvy (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zhotoviteli zaplatit sjednanou odměnu (cenu díla), vše za podmínek sjednaných touto smlouvou.

1. Dílem se rozumí dodávky na základě nabídky (varianta 2) ze dne 25.2.2019, která je přílohou č. 1 této smlouvy o dílo.

Předmětem smlouvy je **dodávka herních prvků pro dětské hřiště na pozemku parc. č. 2148/1 v kat. území Dobruška**.

Součástí dodávky se rozumí:

* dodávka a montáž herních prvků
* stavební práce zahrnující zbudování povrchů tlumících pád
* dodávka a montáž provozních řádů
* zajištění likvidace odpadu vzniklého při provádění díla
* zajištění všech bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku v místě provádění díla
* odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy
* uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, omítky, apod.)
* provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich
* vše dle schváleného projektu a cenové kalkulace, které jsou nedílnou součástí nabídky

Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za provedení předmětného díla.

2. Předmětné dílo musí splňovat technické normy ČSN EN1176 a ČSN 1177 a dále normy platné pro veřejné dětské hřiště. Dodávka nesmí mít žádné nedostatky, které brání v užívání nebo jí ztěžují. Zhotovitel prohlašuje, že všechny jednotlivé věci, které má podle této smlouvy objednateli dodat, jsou vhodné k tomu, aby byly instalovány na dětském hřišti, aby byly určeny k pobytu, sportovním aktivitám a hraní dětí. Zhotovitel prohlašuje, že žádná z jednotlivých věcí neobsahuje žádné škodlivé nebo nebezpečné látky či jedy a ani z takových látek nebyla zhotovena, případně byla ošetřena takovým způsobem, aby byla zaručena jejich nezávadnost při bezprostředním kontaktů dětí s těmito prvky (hlazení, lízání atd.). Zhotovitel prohlašuje, že každá z jednotlivých věcí je vhodná k tomu, aby byla umístěna ve venkovních prostorách, a žádné speciální podmínky pro umístění jednotlivých věcí a jejich užívání a provoz neexistují a nevyžadují se.

**Čl. II.**

**Cena za dílo a platební podmínky**

1. V souladu se zněním § 2 zákona č. 526/1990Sb. o cenách se cena za dílo sjednává dohodou smluvních stran ve výši

**Cena celkem bez DPH 736270,-**

**DPH 21% 154617,-**

**Cena celkem vč. DPH 890887,-**

(slovy: osmsetdevadesátosmsetosmdesátsedm korun českých).

1. Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny a uvedená nabídková cena je úplná.

Tato cena zahrnuje i dopravu, montáž, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy do místa plnění včetně likvidace obalů a odpadů vzniklých při plnění díla nebo v jeho souvislosti.

3. Právo na úhradu sjednané ceny za dílo vzniká dnem předání a převzetí bezvadného díla, které bude splňovat podmínky této smlouvy.

4. Cena díla bude objednatelem zaplacena takto:

Provedené práce budou fakturovány na základě faktury (daňového dokladu), po předání a převzetí hotového díla bez vad a nedodělků.

Nedílnou součástí faktury musí být vzájemně odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti, stanovené účetními a daňovými předpisy. Bez kterékoliv z těchto náležitostí je faktura neplatná. Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.

Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

5. Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha.

**Čl. III.**

**Doba provedení díla**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

**Termín zahájení prací:** 1.5. 2019 **Termín zahájení montáže:** min. 7 týdnů od podpisu smlouvy

**Termín dokončení díla bez vad a nedodělků: 10.7. 2019**

Smluvní strany sjednávají, že veškeré termíny dle odst. 1 se prodlužují o dobu, kdy nebylo možné z důvodu vyšší moci a/nebo z důvodu nevhodných klimatických podmínek (trvalý déšť, teplota během instalace povrchu nesmí klesnout pod 8°C a během vyzrávání pod 5°C po celý den) realizovat dílo, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. Za vyšší moc smluvní strany uznávají všechny nepředvídatelné okolnosti stojící mimo dispozici zhotovitele, které nebylo možno odvrátit ani s vynaložením úsilí k zabránění nebo zmírnění následků, které lze na zhotoviteli spravedlivě požadovat.

1. O předání a převzetí díla smluvní strany sepíší protokol, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran. Součástí tohoto protokolu bude soupis případných vad nedodělků a dohoda o způsobu a lhůtě jejich odstranění. Rovněž odstranění vad a nedodělků bude písemně potvrzeno. Při předání díla předá zhotovitel objednateli certifikáty a prohlášení o shodě svědčící o řádném splnění této smlouvy, jinak dílo není považováno za předané. Při předání zhotovitel předá rovněž objednateli v českém jazyce návody k obsluze a údržbě jednotlivých věcí.
2. V případě, že objednatel odmítne převzetí díla bezdůvodně, bude dílo předáno dnem, kdy se konalo řízení ve věci předání a převzetí díla.

**Čl. IV.**

**Záruka za jakost díla, reklamace**

1. Délka záruční doby na celé dílo je 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli.

Na vybrané komponenty herních prvků se poskytuje záruka 10 let (dřevěné části impregnované, povrchová úprava Lappcoat na ocelově žárově zinkovaných částech, povrchová úprava hliníkových částí) 15 let (hliníkové součásti, plastické komponenty z vyztuženého plexiskla, resp. 20 let (ocelové části, části vyrobené z HPL).

2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná nebo dodáním náhradního plnění.

3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se zato, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění závady. Tento termín nesmí být delší než 10 dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel navrhne písemně termín, do kterého vadu odstraní. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 30 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstranění vady jinou odbornou právnickou či fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Veškeré práce na odstranění vady budou provedeny na riziko a náklady zhotovitele.

4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

5. Ohledně části díla, která byla v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opravena, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo.

**Čl. V.**

**Další ujednání**

1. Zhotovitel není povinen řídit se při určení způsobu provádění díla pokyny objednatele díla.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla ve smyslu § 2594 obč. zákoníku a postupovat v souladu s tímto ustanovením.
3. V případě, že je objednatel více než 30 dnů po splatnosti s plněním svého závazku, pak je zhotovitel oprávněn postoupit pohledávku třetí straně i bez souhlasu objednatele.

**Čl. VI.**

 **Smluvní pokuty**

Smluvní strany sjednaly, pro případ porušení dále uvedených povinností, smluvní pokuty takto:

a) pro případ porušení povinnosti zhotovitele splnit dílo v době podle článku III. odst. 1 nebo odstranit vady podle článku IV. odst.3 smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení,

b) pro případ porušení povinnosti objednatele zaplatit cenu za dílo podle článku II. smluvní úrok ve výši 0,5 % z dlužné částky, za každý den prodlení.

Smluvní pokuta je splatná do deseti dnů ode dne jejího vyúčtování.

**Čl. VII.**

 **Volba práva a příslušnost soudu**

1. Smluvní strany po vzájemné dohodě sjednávají, že právní vztahy, vzniklé na základě této smlouvy, se budou řídit českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

**Čl. VIII.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Smlouvu lze změnit pouze v písemné podobě. Smluvní strany ujednávají, že nepoužijí ust. § 582 odst. 2 obč. zákoníku o tom, že neplatnost písemné formy právního jednání sjednané pro změny smlouvy lze namítnout jen tehdy, nebylo-li již plněno. Podle výslovného ujednání smluvního stran má platit, že tuto neplatnost lze namítnout kdykoli. Jakákoli změna či doplnění smlouvy tedy bude provedena pouze písemným dodatkem k ní, výslovně označeným slovy: “dodatek ke smlouvě”, chronologicky pořadově číslovaným a podepsaným osobami obou smluvních stran oprávněnými k podpisu smlouvy.

2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich shodné a svobodné vůle, to potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

3. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

4. Zhotovitel umožní závěrečné odsouhlasení materiálů a barevnosti a rozmístění jednotli-vých herních prvků.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany s uveřejněním této smlouvy v registru smluv výslovně souhlasí a dohodly se, že smlouvu v registru smluv uveřejnění objednatel.

6. Uzavření této smlouvy schválila rada Města Dobrušky na své schůzi konané dne 15.4. 2019.

V Prachaticích dne: V Dobrušce dne:

....................................................... ..........................................................

 zhotovitel objednatel

 František Bican, jednatel

 Ing. Jan Bican, jednatel

Příloha č. 1:

Nabídka/kalkulace ze dne 25.2.2019

Situace s umístěním herních prvků