Evidenční číslo smlouvy 229/2019

Dohoda o uznání nároku na náhradu škody

uzavřená dle § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I.

Smluvní strany

Město Černošice

IČ: 00241121

se sídlem: Riegrova 1209, Černošice

zastoupeno: Mgr. Filip Kořínek, starosta

na straně jedné (dále jen „Město“)

a

Grido, architektura a design, s.r.o.

IČ: 25786954

se sídlem: Karlická 1493, 252 28 Černošice

zastoupeno: XXXXXXXXXXXXXXXXX

na straně druhé (dále jen „společnost Grido“)

společně „smluvní strany“

uzavírají tuto

Dohodu o uznání nároku na náhradu škody

(dále „Dohoda“)

II.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 23.10.2014 Smlouvu o dílo č. 350/2014 a dne 20.2.2015 Dodatek č. 1 k této smlouvě. Na základě této smlouvy o dílo se společnost Grido zavázala provést vypracování jednostupňové dokumentace na základě upravené stávající studie pro sloučené územně-stavební řízení v podrobnosti Dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu na výstavbu nového vstupu a na vybudování nových centrálních šaten v budově ZŠ Černošice (budova č.p. 447, která je součástí pozemku parc. č. 2658/1, k.ú. a obec Černošice, adresa Pod Školou 447, 252 28 Černošice).

- Po zhotovení stavby nového vstupu a vybudování nových centrálních šaten v budově ZŠ Černošice bylo při přípravě kolaudace stavby zjištěno, že společnost Grido v předané DPS nezohlednila požadavek stanovený v požárně bezpečnostním řešení stavby na osazení prostoru zadní části centrálního vstupu v místě požární únikové cesty z budovy požárně bezpečnostní prosklenou stěnou umožňující bezpečný odchod osob z budovy v případě požáru. Místo toho byla v DPS navržena prosklená stěna nedostatečné požární odolnosti, jež stavební společnost dle projektové dokumentace realizovala.

- Aby bylo možné stavbu vstupu a centrálních šaten v budově ZŠ Černošice předčasně užívat, muselo město provizorně na vlastní náklady vybudovat před prosklenou stěnou v místě požární únikové cesty z budovy C sádrokartonovou stěnu tak, aby byla v tomto prostoru dodržena stanovená požární odolnost konstrukce.

III.

Prohlášení Města

- Město prohlašuje, že uplatňuje z vadného plnění ze Smlouvy o dílo č. 350/2014 ve znění Dodatku č. 1 na společnosti Grido zaplacení náhrady škody ve výši 175 000 Kč (slovy sto sedmdesát pět tisíc korun).

- Město prohlašuje, že úhradou požadované náhrady škody budou veškeré nároky Města vůči společnosti Grido plynoucí z vadného plnění ze Smlouvy o dílo č. 350/2014 ve znění Dodatku č. 1 uspokojeny a žádné další nároky nebude Město na společnosti Grido v této věci uplatňovat.

IV.

Prohlášení společnosti Grido

- Společnost Grido uznává výši náhrady škody vyčíslené v čl. III. této dohody.

- Společnost Grido uhradí požadovanou částku ve výši 175 000 Kč na účet Města

č.ú. 9021-3880633490/0800, VS 31132324 do 30 dnů pro podpisu této smlouvy.

V.

Závěrečná ustanovení

- Tato Dohoda je uzavřena s platností ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami; ve věcech neupravených touto Dohodou se vztahy smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění. Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

- Společnost Grido bere na vědomí, že Město je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a vztahuje se na něj povinnost zveřejnit tuto Dohodu v Registru smluv, což je podmínkou její účinnosti. Společnost Grido souhlasí se zveřejněním celého obsahu této Dohody.

- Město Černošice osvědčuje ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o

obcích v platném znění, že uzavření této Dohody bylo schváleno Radou Města Černošice na její 13. schůzi konané dne 15. 4. 2019 (usnesení č. R/13/33/2019) tak, jak to vyžaduje ust. § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního jednání.

- Společnost Grido bere na vědomí, že Město pro realizaci svých bezhotovostních plateb může používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet a v této souvislosti společnost Grido uděluje souhlas se zveřejněním názvu svého účtu; společnost Grido výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této Dohody na webových stránkách města.

- Tato Dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

- Smluvní strany prohlašují, že si Dohodu přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že ji neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.

V Černošicích dne……………                                          V ……………… dne…………

Město :                                                                                 společnost Grido:

……………………………….                                             ……………………………….

Mgr. Filip Kořínek                                                               XXXXXXXXXX