Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 413/2017/D/40

uzavřený podle § 2586 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

| Č. smlouvy objednatele: | Č. smlouvy zhotovitele (dodatku č. 2): |
| --- | --- |
|  | 201/2019/D/29 |

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:	Výzkumný ústav vodohospodářský

T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce

Sídlem:	Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6

Statutární orgán:		Ing. Tomáš Urban, ředitel

Zástupce ve věcech technických:	Ing. Jana Čejková

Bankovní spojení:	Komerční banka Praha 6

Číslo účtu:	32931-061/0100

IČO:	000 20 711

DIČ:	CZ 000 20 711

Plátce DPH:		Ano

(dále jen zhotovitel)

Objednatel:	Filipendula s. r. o.

Zapsán v OR (nebo jiné evidenci)	OR 11. 11. 2011, MS Praha, oddíl C, vložka 186048

Sídlem:	Milady Horákové 54a, 170 00, Praha 7 - Bubeneč

Statutární orgán:	Ing. Michal Šperling

Zástupce ve věcech technických:	Ing. Michal Šperling

Bankovní spojení:	Česká spořitelna

Číslo účtu:	2543728339/0800

IČO:	241 79 311

DIČ:	CZ 24179311

Plátce DPH:	Ano

(dále jen objednatel)

uzavřely dne 1. 6. 2017 smlouvu o dílo č. 413/2017/D/40 týkající se provedení zkoušky účinnosti čištění ČOV Wetland 1 - vertikální pulzně skrápěný biofiltr, která byla změněna dodatkem č. 1 z 15. prosince 2017 a dodatkem č. 2 z 29. listopadu 2018.

Níže uvedeného dne uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 3 k uvedené smlouvě:

I.

Při provádění zkoušky účinnosti čištění specifikované ve smlouvě došlo:

- ke změně názvu zkoušené domovní ČOV a změně označení odběrových profilů,

- k navýšení počtu vzorkování a sledování stanovovaných ukazatelů od druhého do desátého zkušebního kroku (oproti počtu jednotlivých analýz dle přílohy 2 smlouvy),

což vedlo ke změně ceny díla uvedeného v článku 3.1 smlouvy ve znění dodatku č. 1 a 2.

Všechny změny jsou podrobněji popsány v příloze A tohoto dodatku.

Smluvní strany konstatují, že dílčí platba 105 000 Kč bez DPH dle dodatku č. 1 a druhá dílčí platba ve výši 405 000 Kč bez DPH dle dodatku č. 2 již byly vyfakturovány a uhrazeny. Třetí dílčí platba dle dodatku č. 2 ve výši 170 000 Kč bez DPH byla vyfakturována a na základě žádosti objednatele bylo prodlouženo datum splatnosti do 15. 4. 2019.

II.

Smlouva o dílo se mění takto:

- Předmět smlouvy uvedený v bodu 1.1 a) smlouvy se mění ve smyslu změn popsaných v článku I a příloze A tohoto dodatku.

- Cena díla uvedená v odstavci 3.1 smlouvy ve znění dodatku č. 1 a 2 se navyšuje z 856 170 Kč bez DPH o 31 200 Kč bez DPH na 887 370 Kč bez DPH (slovy: osm set osmdesát sedm tisíc tři sta sedmdesát korun českých). Cena včetně DPH (dle současné platné výše 21 %) nově činí  1 073 718 Kč (slovy: jeden milion sedmdesát tři tisíc sedm set osmnáct korun českých).

- Článek 4.2 zní takto: „Konečná faktura ve výši  207 370 Kč bez DPH bude vystavena zhotovitelem bez zbytečného odkladu po převzetí díla objednatelem. Tato faktura bude vystavena s prodlouženou dobou splatnosti, a to do 30 dnů po jejím obdržení objednatelem.

- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Datum:						Datum:

| ............................................. | .......................................................... |
| --- | --- |
| Objednatel | Zhotovitel |
| Ing. Michal Šperling jednatel | Ing. Tomáš Urban ředitel |

Příloha A. Změny rozsahu provádění zkoušek

- Změna názvu zkoušené domovních ČOV a specifikace názvů odběrových profilů

Na základě rozhodnutí objednatele byl v průběhu zkoušky změněn název zkoušené domovní ČOV a upraveny názvy odběrových profilů, viz níže.

Přehled změn a specifikace názvosloví

|  | Původní název | Nové označení |
| --- | --- | --- |
| Název ČOV | Wetland 1 - vertikální pulzně skrápěný biofiltr | Filipendula 01 – Vertikálně horizontální pulzně skrápěný biofiltr |
| 1. odběrový profil | Přítok | Přítok do anaerobního separátoru |
| 2. odběrový profil | Odtok ze zemního filtru | Odtok z biofiltru |
| 3. odběrový profil | Odtok ze sorpčního filtru | Odtok z filtru pro redukci fosforu |

- Změna rozsahu sledovaných ukazatelů v průběhu zkoušky

Na základě rozhodnutí objednatele bylo v průběhu zkoušky (od druhého zkušebního kroku) nad rámec přílohy 2 smlouvy o dílo 413/2017/D/40 provedeno vzorkování včetně sledování stanovovaných ukazatelů v rozsahu specifikovaném níže. Náklady na toto vzorkování a analýzy byly vyčísleny na 31 200 Kč bez DPH.

## Rozsah stanovovaných ukazatelů:

CHSKCr, BSK5, NL (105 °C), N-NH4+, N-NO2-, N-NO3-, Ncelk, Pcelk, Escherichia coli a enterokoky

## Vzorkování nad rámec přílohy 2 smlouvy o dílo 413/2017/D/40:

| ČOV Filipendula 01 – Vertikálně horizontální pulzně skrápěný biofiltr | Počet | Typ |
| --- | --- | --- |
| Přítok do anaerobního separátoru | 2 | 24hod směsný |
| Odtok z biofiltru | 2 | 24hod směsný |
| Odtok z filtru pro redukci fosforu | 2 | 24hod směsný |