- Smlouva o dílo

na realizaci stavby

„Zemědělské muzeum Bílá Lhota

– provedení elektroinstalace“

uzavřená dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,

obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I.

SMLUVNÍ  STRANY

- Objednatel:

Vlastivědné muzeum v Olomouci

Se sídlem:	nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc

IČ:	100609

Zastoupený: 	Ing. Břetislav Holásek, ředitel VMO

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:	Jiří Vysoudil – telefon: 603 822 743, e-mail: vysoudil@vmo.cz

Ing. Ivana Erlecová – tel.: 776 751 606,

e-mail:  arboretum@volny.cz

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

č.ú.: 1035811/0100

(dále jen „Objednatel“)

2. 	Z h o t o v i t e l:

Svatoslav Mička - elektromontáže

- fyzická osoba, podnikající na základě živnostenského listu.

Se sídlem:	Rolsberská 66, 772 00 Olomouc

IČ:	18499261

DIČ:	CZ510718168

Zastoupený:	Mička Svatoslav – majitel firmy, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- smluvních: 	Mička Svatoslav – 604 765 676, micka@mickaem.cz

- technických:  	Josef Londa, technik – 737 260 512, londa@mickaem.cz

Radovan Piskovský, šéfmontér – 737 260 519

Bankovní spojení:	ČSOB Olomouc

č.ú.: 173976212/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto smlouvu o dílo:

II.

- Předmět smlouvy

- Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo:

„Zemědělské muzeum Bílá Lhota - provedení elektroinstalace“

(dále jen „dílo“)

a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení.

- Předmětem této smlouvy jsou elektromontážní práce, které řeší kompletní realizaci silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace v rekonstruovaném objektu Zemědělského muzea v areálu Arboreta Bílá Lhota.

- Dílo bude provedeno v souladu s písemnou výzvou Objednatele ze dne 28.3.2019, Objednatelem předloženou zadávací projektovou dokumentací a nabídkou Zhotovitele CN19-001 ze dne 12.4.2019 reagující na uvedenou výzvu Objednatele.

- Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zadávací projektovou dokumentací Objednatele před podpisem této smlouvy.

- Místem provádění díla je areál Zemědělského muzea Bílá Lhota.

- Součástí díla jsou i následující práce a činnosti:

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb.- prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad;

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;

- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů;

- vypracování technické dokumentace skutečného provedení díla.

- III.

- TERMÍNY PRO provádění díla

- Termín zahájení prací:               po předání staveniště

Termín dokončení díla:              do 30.9.2019

- Objednatel je povinen Zhotoviteli včas předat staveniště a doklady vztahující se k prováděnému dílu, zejména projektovou dokumentaci, územní rozhodnutí a stavební povolení.

- Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu dokončení díla sjednaném ve smlouvě. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.

- Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

- Dokončením díla se rozumí úplné dokončení celé stavby (včetně drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla) a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby. Objednatel může dokončené dílo převzít, i pokud dílo vykazuje drobné ojedinělé vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují.

- Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy na žádost Objednatele předložit doklady opravňující jej k podnikání podle zvláštních právních předpisů pro celý rozsah díla.

- IV.

- Cena díla

- Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla podle této smlouvy ve výši:

Cena díla bez DPH	396.432,- Kč

21 % DPH	83.251,- Kč

Celkem cena díla včetně DPH	479.683,- Kč

- Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena dle této smlouvy je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

- Cena je stanovena podle zadávací projektové dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Položkový rozpočet cenové nabídky Zhotovitele číslo CN19-001 z 12.4.2019. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.

- Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla

- Objednatel je povinen řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

- Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení.

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději
do 10 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.

- V.

- ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

- Délka záruční lhůty se sjednává:

- - na stavební práce v délce 60 měsíců,

- - na materiály a dodávky podle podmínek výrobců, obvykle 24 měsíců,

- vše ode dne předání a převzetí díla Zhotovitelem Objednateli.

- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

- Zhotovitel neodpovídá za vady díla:

- - jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval;

- - způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit;

- - které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

- Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu sídla Zhotovitele.

- V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

- - odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.);

- - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

- Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

- Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady:

- - bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí;

- - bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla;

- - bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do konce záruční doby.

- Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

- Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady.

- Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí do 15 dnů ode dne obdržení reklamace písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.

- Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v uvedeném termínu, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

- Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za jím reklamovanou vadu neodpovídá Zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.

- Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Dokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s nastoupením k odstranění vady ani s odstraněním vady.

- O odstranění reklamované vady sepíší Zhotovitel s Objednatelem protokol.

- VI.

- PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x za kalendářní měsíc a na základě konečné faktury. Faktury budou vystaveny ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, za který se považuje poslední den příslušného měsíce.

- Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (díle jen „ZDPH“), a musí navíc obsahovat název stavby, číslo smlouvy Objednatele.

- Lhůta splatnosti Zhotovitelem vystavených faktur je stanovena na 14 kalendářních dnů. Lhůta začíná běžet dnem doručení platné faktury Objednateli - den předání faktury do poštovní evidence Objednatele.

- Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla Objednateli doručena nejpozději 10. pracovní den následujícího kalendářního měsíce.

- Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu Objednatele.

- Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 2. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem Zhotovitel do 2 pracovních dnů vystaví fakturu. Nedílnou součástí faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

- Konečnou fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit do 10 dnů po podpisu předávacího protokolu Objednatelem. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu předávacího protokolu Objednatelem.

- Pokud doručená faktura Zhotovitele nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje, či pokud nebude obsahovat náležitosti uvedené v těchto obchodních podmínkách nebo ve smlouvě, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě či doplnění. V takovém případě se vždy přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet až dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury Objednateli.

- Faktury budou hrazeny až do výše 90 % celkové sjednané ceny díla. Zbývajících 10 % sjednané ceny uhradí Objednatel Zhotoviteli až po předání a převzetí díla (v případě vad při předání a převzetí díla až po jejich odstranění).

- VII.

- MAJETKOVÉ SANKCE

- Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

- V případě pozdní úhrady faktur ze strany Objednatele je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- Pokud Zhotovitel neodstraní všechny vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla ve stanoveném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.

- Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 15 dnů od předání a převzetí dokončeného díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,10 % ze sjednané ceny díla za každý den i započatý den prodlení.

- Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každou vadu a den prodlení.

- VIII.

- PODDODAVATELÉ

- Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním částí díla třetí osobu (poddodavatele).

- Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

- IX.

- PŘEDÁNÍ DOKONČENÉHO DÍLA

- Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 2 dnů po termínu stanoveném Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

- Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

- O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel písemný protokol.

- V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

- Vady Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Objednatel může dokončené dílo převzít i pokud dílo vykazuje drobné ojedinělé vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění všech vad bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem proveden zápis o odstranění všech vad.

- Doklady nezbytné k předání a převzetí díla:

- - tři vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na CD;

- - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách, protokoly předepsaných měření;

- - zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. revize elektroinstalace);

- - zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;

- - seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce.

- Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna výše uvedená ustanovení obdobně.

- X.

- POJIŠTĚNÍ DÍLA

- Zhotovitel prohlašuje, že má na celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Smluvní strany sjednaly, že výše pojistného plnění uvedená v pojistné smlouvě uzavřené mezi Zhotovitelem, jakožto pojistníkem a pojistitelem, je sjednána minimálně ve výši, která je rovna celkové ceně díla včetně DPH uvedené v této smlouvě.

- Neprokáže-li Zhotovitel uzavření pojistné smlouvy nebo následně její trvání po dobu platnosti této smlouvy, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

- XI.

- VYŠŠÍ MOC

- Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

- Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

- XII.

- Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran.

- Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků.

- Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

- Přílohy smlouvy:

- Položkový rozpočet

V Olomouci dne:  18.4.2019	V Olomouci dne: 18.4.2019

| Za Objednatele: | Za Zhotovitele: |
| --- | --- |
| .......................................... Ing. Břetislav Holásek ředitel VMO | .......................................... p. Svatoslav Mička majitel firmy, jednatel |