SMLOUVA O DÍLO

Č. 190329JV-01

na dílo:

**„Projekt rekonstrukce osvětlení ledové plochy zimního stadionu“**

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

# Smluvní strany

## OBJEDNATEL:

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní jméno: | **TEZA Hodonín, příspěvková organizace** |
| Adresa: | Tyršova 3588/10, 695 01 Hodonín |
| IČ: | 66609984 |
| DIČ: | CZ699001303 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu/směrný kód: | 1753090287/0100 |
| Zástupce objednatele: | Mgr. Otakar Čajka, ředitel |
| Telefon: | +420 777 765 003 |
| dále jen „objednatel“ |  |

## ZHOTOVITEL:

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní jméno: | **4 Lighting s.r.o.** |
| Adresa: | Opletalova 922/8, 110 00 Praha 1 |
| IČ: | 03458911 |
| DIČ: | CZ03458911 |
| Bankovní spojení: | Raiffeisenbank a.s. |
| Číslo účtu/směrný kód: | 7603776328/5500 |
| Zástupce zhotovitele: | Jan Vacek |
| Telefon: | +420 777 420 084 |
|  |  |
| dále jen „zhotovitel“ |  |

# Předmět díla

## Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v dodání projektové dokumentace osvětlení včetně všech potřebných stavebních prací pro realizaci rekonstrukce osvětlení hlavní plochy zimního stadionu. Projektová dokumentace bude předána v rozsahu 4x papírová podoba, 1x elektronická podoba, 1x rozpočet v papírové podobě, 1x výkaz výměr a rozpočet elektronicky.

# Předmět díla bude obsahovat následující výkonové fáze:

|  |  |
| --- | --- |
| VF5 - DPS | dokumentace pro provedení stavby |
| VF6 - DZS | dokumentace zadání stavby |
| VF7 - VDS | spolupráce při výběru dodavatele |
| VF8 - AUT | výkonu autorského a investorského dozoru |

## Zhotovitel zahájí práce na projektu dnem podepsání smlouvy, tj. 29.3.2019.

## Termín řádného provedení díla (dokončeného a předaného díla): do 15.4.2019.

## V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebo bez viny zhotovitele nebude možné termín zahájení dodržet, je zhotoviteloprávněn posunout termín zahájení. V případě, že v závislosti na posunutí termínu zahájení bude nutno posunout i termín dokončení, bude se jednat vždy jen o nezbytně nutnou dobu a lhůta posunutí termínu dokončení bude stanovena na základě dohody obou stran.

# Cena díla

## Cena za řádně dokončený a předaný předmět díla, specifikovaná ve smlouvě o dílo činí:

|  |  |
| --- | --- |
| cena bez DPH | 49.914,00 Kč |
| DPH v zákonné výši | 10.481,94 Kč |
| cena včetně DPH | **60.395,94 Kč** |

## Nabídka ze dne 28.3.2019 je nedílnou součástí této smlouvy o dílo jako její příloha č. 1.

# Změna ceny díla

## Změna ceny díla bude řešena dodatkem dle odst. 9.1 této smlouvy.

# Platební podmínky

## Zadavatel nebude poskytovat dodavateli zálohu. Faktura bude vystavena až po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Podkladem pro zhotovitele k vystavení faktury bude cena uvedená ve smlouvě o dílo

## Fakturu je objednatel povinen proplatit zhotoviteli do 14 dnů od data doručení faktury na adresu objednatele a bude zaplacena formou bankovního převodu na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy.

# Smluvní pokuty

## Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení lhůty řádného provedení díla z důvodů ležících na jeho straně, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.

## V případě prodlení objednatele se zaplacením zhotovitelem oprávněně fakturovaných částek má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. Úrok z prodlení objednatel neplatí po dobu, po kterou bylo zdržení proveditelné platby způsobeno peněžním ústavem.

## Jestliže zhotovitel neodstraní případné vady předmětu díla v souladu s ustanovením odst. 7.2 z důvodů ležících na jeho straně, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

# Oznámení vad díla, doba odpovědnosti (záruční doba)

## V případě oznámení vady nebo skryté vady předmětu díla je objednatel bez zbytečného odkladu povinen tuto vadu oznámit zhotoviteli písemnou formou na adresu uvedenou v této smlouvě nebo na e-mail [sekretariat@4lighting.cz](mailto:sekretariat@4lighting.cz).

## Zhotovitel se zavazuje k bezplatnému a neprodlenému odstranění vady vzniklé jeho chybným plněním, z příčin ležících na jeho straně a zavazuje se zahájit práce na odstranění vady neprodleně po oznámení vady objednatelem a vadu odstranit nejpozději do 14 kalendářních dnů od obdržení oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

# Předání a převzetí předmětu díla

## Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli vstup do všech prostor, které souvisí s dílem.

## Zhotovitel je povinen písemně (dopis, e-mail) vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k předání a převzetí předmětu díla, které bude probíhat v pracovní dny a pracovní dobu objednatele. Sjednaný rozsah předmětu díla se odevzdává a přejímá jednorázově, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O převzetí předmětu díla bude vyhotoven písemný zápis.

## Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení veškeré doklady uvedené v předmětu díla.

# Ostatní ujednání

## Návrhy dodatků a změn k této smlouvě budou prováděny pouze písemně. Smluvní strany se zavazují vyjádřit ke změnám písemně ve lhůtě do 7 dnů od obdržení písemného návrhu změny (dopis, e-mail). Po tuto dobu je návrhem zavázána podávající strana.

## Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat všeobecně závazné předpisy, ČSN a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy, dodavatelů energií a paliv, správců podzemních inženýrských sítí, apod.

## Smluvní strany se dohodly, že přistoupí na zrušení závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady, které byly rozhodující pro vznik této smlouvy. V případě, že dojde ke zrušení nebo k odstoupení od této smlouvy nebo části díla z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel fakturovat rozpracované dílo nebo jeho části. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli částku ve výši odpovídající vzájemně dohodnutému podílu z celkové částky za dílo.

## Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy informoval o poloze a povaze místa plnění a jiných místních zvláštnostech a má vyjasněné všechny nejasnosti. Bere zároveň na vědomí, že nedostatečná informovanost nebo mylné chápání ustanovení a údajů ho neopravňují požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny za dílo.

## Veškeré věci určené k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.

## Zhotovitel nesmí zadat dílo ani její část jinému zhotoviteli nebo subdodavateli, než kterého uvedl v nabídce na tuto veřejnou zakázku, bez souhlasu objednatele.

# Závěrečná ustanovení

## Smluvní strany se dohodly, že v případě rozporů rozhodne o právu soud příslušný místu navrhovatele.

## Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

## Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

## Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí ustanovení Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

**Příloha:**

č. 1 Cenová nabídka č. N190328JV-01 (2A4)

V Hodoníně dne: 29.3.2019 V Praze dne: 29.3.2019

Za objednatele: Za zhotovitele:

…….…………………………………… …….…………………………………………

# Mgr. Otakar Čajka Jan Vacek

ředitel TEZA Hodonín jednatel společnosti