SMLOUVA O DÍLO

číslo: 005/2019

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Zhotovitel: 						Objednatel:

| JD ROZHLASY s. r. o. | VZDĚLÁVACÍ A SPORTOVNÍ CENTRUM, BÍLÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE |
| --- | --- |
| Vigantice 196 | Bílá 144 |
| 756 61 Rožnov pod Radhoštěm | 739 15 pošta Staré Hamry |
| IČ: 27797007 | IČ: 07331533 |
| DIČ: CZ27797007 | DIČ: CZ07331533 |
| Bankovní spojení: KB Rožnov pod Radh. | Bankovní spojení: |
| Č. ú.: 35-8966920207/0100 | Č.ú.: |
| Zastoupený pro jednání ve věcech smluvních a technických: Miloš Drápala, jednatel, mobil 774 112 916 | Zastoupený pro jednání ve věcech smluvních a technických: Miroslav Novák, ředitel, mobil 602 132 092 |

Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřena tato

smlouva o dílo:

I.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel provede dodávku a montáž veřejného osvětlení dle specifikace v nabídce č. 19NA00433, která je nedílnou součástí této smlouvy.

II.

Cena za dílo

- Celková cena činí:     66. 909,-  Kč bez DPH

DPH 21 %                  14. 051,-  Kč

Celkem                      80. 960,-  Kč včetně DPH

- Celková cena je uvedena včetně montáže, zaškolení a dopravy.

III.

Termín plnění

- Termín ukončení a předání díla je stanoven do 31. 5. 2019. Přesný termín montáže bude určen po vzájemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem.

- Dílo bude předáno objednateli v písemné formě Zápisem o předání a převzetí. V případě, že zhotovitel bude mít zhotovené dílo připravené před termínem ukončení, je objednatel povinen dílo převzít.

IV.

Fakturace a platební podmínky

- Faktura musí obsahovat náležitosti obvyklé v hospodářském styku dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- Faktura bude vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti, daň odvede zákazník.

- Po předání díla bude vystavena faktura se splatností 30 dnů.

V.

Smluvní pokuty

- V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury za dílo, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za každý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s termínem dodání díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za každý den prodlení.

- V případě odstoupení od uzavřené smlouvy budou objednateli fakturovány vynaložené náklady.

VI.

Záruční doby

- Záruční doba: 36 měsíců.

VII.

Vzájemné vztahy a povinnosti

- Zhotovitel i objednatel se zavazují vzájemně se informovat v průběhu řešení úkolu 
o všech skutečnostech důležitých pro jeho úspěšné ukončení, zejména o všech překážkách a provádět opatření k jejich odstranění.

- Při plnění předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat všeobecné závazné předpisy, technické normy, pokyny bezpečnosti práce, pokyny objednatele a veškerá ustanovení této smlouvy.

- Vztahy a povinnosti v této smlouvě výslovně neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a s ním souvisejícími předpisy.

- Objednatel zajistí zhotoviteli prostor pro uložení elektroinstalačního materiálu, který bude mít možnost průběžně používat.

- Při realizaci předmětu díla jsou pracovníci zhotovitele oprávněni se pohybovat pouze v prostorách objednatele dotčených k provedení díla. Objednatel prokazatelně seznámí při nástupu pracovníky zhotovitele se zvláštními podmínkami a riziky, za kterých budou činnosti provádět, a které postupy musí dodržet. Záznam se provede v Montážním deníku.

VIII.

Zvláštní ustanovení

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že vzhledem k charakteru vzájemné spolupráce, bude disponovat informacemi obchodní, právní, finanční, provozní a technické povahy, které mohou být považovány objednatelem za informace důvěrného charakteru.

Veškeré dokumenty, informace, data v informačním systému i data v databázích společnosti jsou jejím duševním majetkem a nesmí být použita mimo společnost bez výslovného souhlasu vedení společnosti.

Smluvní strany se zavazují neposkytovat informace třetím stranám o vzájemných činnostech, vyjma případů, které stanoví zákon, nebo poskytovatel dotace. Porušení tohoto ustanovení může být důvodem k okamžitému ukončení smluvního vztahu.

Zhotovitel byl informován a bere na vědomí veškeré povinnosti vyplývající ze zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů, zejména že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. To platí i pro případné poddodavatele zhotovitele.

IX.

Výpověď ze smlouvy a odstoupení

- Poruší-li některá ze smluvních stran závažným způsobem své povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo, má druhá smluvní strana právo od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároků na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

X.

Odběr a předání díla

- Objednatel není povinen převzít dílo ve stanoveném termínu, pokud zjistil při přejímce vadu díla.

- Zjištěnou vadu díla je zhotovitel povinen odstranit dle sjednané lhůty, nejpozději však do 7 dnů.

- Zhotovitel poskytne zaškolení obsluhy při instalaci díla.

XI.

Závěrečná ustanovení

- Předmět smlouvy dle bodu I. je až do úplného zaplacení majetkem zhotovitele.

- Tato smlouva je vypracována ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

- Obě strany souhlasí s výše uvedeným zněním této smlouvy. Na důkaz toho ji dobrovolně, svobodně a vážně podepisují.

Vigantice dne 18.4.2019     				                Obec Bílá dne 18.4.2019

…………………………… 			                           ……………………………                        zhotovitel 					                           objednatel