# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

dle Občanského zákoníku 89/2012, § 2586 a následujících v platném znění

1.

Valašskokloboucké služby s.r.o.

se sídlem ve Valašských Kloboukách, Brumovská 522, PSČ 766 01

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38610

IČ:			262 33 771

DIČ:			CZ26233771

Zástupce při jednání ve věcech:

- smluvních:   	Roman Petrůj, tel.: 777 565 192, jednatel

- technických: 	Roman Petrůj, tel.: 777 565 192, jednatel

a

2.

Správa a údržba silnic Zlínska, s. r. o.

se sídlem ve Zlíně, K Majáku 5001, PSČ 760 01

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 44640

IČ:			269 13 453

DIČ:			CZ26913453

bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

číslo účtu:		2107009012/2700

Zástupce při jednání ve věcech:

- smluvních:		Ing. Michal Hanačík, jednatel

- technických:	David Polášek, výrobní náměstek, tel.: 602 318 370

(dále jen „Zhotovitel“)

Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají tímto dodatek č. 1 k základní smlouvě o dílo, kterým se upravují následující články:

I.

Předmět smlouvy

Předmět smlouvy pro stavbu „Oprava silnice III/4276 Ořechov, průjezdní úsek“ se mění dle skutečně provedených výměr:

SKUTEČNĚ PROVEDENÉ VÝMĚRY:

| Název položky |  |  | MJ | Počet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ul. Nádražní |  |  |
| Pokládka ACO 11 tl. 6 cm RUČNĚ | m2 | 166,50 |
| Spojovací postřik do 0,7 kg/m2 | m2 | 166,50 |
| Podrovnání stávajícího podkladu | t | 3,50 |
| Pokládka ACO 11 tl. 6 cm RUČNĚ | m2 | 53,50 |
| Spojovací postřik do 0,7 kg/m2 | t | 53,50 |
| ul. Zahradní |  |  |
| Pokládka ACO 11 tl. 6 cm RUČNĚ | m2 | 201,00 |
| Spojovací postřik do 0,7 kg/m2 | m2 | 201,00 |

###### II.

###### Termín plnění

### Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v následujících termínech:

### Termín dokončení prací:		    30.11.2016

III.

Cena za dílo

Sjednaná cena díla ze základní smlouvy o dílo (171 720,00 Kč bez DPH) se upravuje dle skutečně provedených výměr, viz. čl. I. tohoto dodatku smlouvy, takto:

| CENA bez DPH | 235 740,00 Kč |
| --- | --- |

Ostatní ustanovení základní SOD se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 k SOD se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po potvrzení a podpisu obdrží objednatel i zhotovitel po jednom vyhotovení.

Ve Zlíně dne 30.11.2016					Ve Zlíně dne 30.11.2016

#### Za objednatele:  						Za zhotovitele:

#### Roman Petrůj							Ing. Michal Hanačík

…………………………….. 	        	                         	……………………………..