DODATEK č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 21/16

I.

Smluvní strany

1.	obchodní jméno:	SURPMO, a.s.

(zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19207)

sídlo: 	Opletalova 1626/36, 110 00  Praha 1

zastoupená:	Ing. Evženem Heřmanem, předsedou představenstva

a Ing. Pavlem Kuropatou, členem představenstva

zmocněnec pro jednání smluvní a věcná:

Ing. arch. Alena Koutová,

vedoucí Projektového střediska

500 03  Hradec Králové, Třída ČSA 219

zmocněnec pro jednání věcná:

Ing. arch. Miroslav Baťa, zástupce vedoucí

IČ:	01807935

DIČ: 	CZ699000955

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha 4

číslo účtu:	1568052/0800

dále jen „zhotovitel“

2.	název:	Město Kopřivnice

sídlo: 	Štefánikova 1163, 742 21  Kopřivnice

zastoupen: 	Ing. Markéta Kvitová, vedoucí odboru stavebního řádu, územního plánování a památkové péče

IČ: 	00298077

DIČ:	CZ00298077

bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a. s., Kopřivnice

číslo účtu: 	27-1767241349/0800

dále jen „objednatel“

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 21/16 ze dne 21. 11. 2016 a k Dodatku č. 1 ze dne 23. 5. 2018, jehož předmětem je změna v údajích zhotovitele v osobě statutárního zástupce tak, jak je tučně vyznačeno výše a vymezení samostatné etapy díla – 3. etapa – doplnění vzešlé z procesu pořizování územního plánu.

A. V článku III. se v odst. 5. Etapy doplňuje v bodě 5.3 druhá věta takto:

3. etapa – doplnění zahrnuje účast projektanta na opakovaném veřejném projednání a úpravu ÚP pro vydání.

B. V článku V. se v odst. 5. doplňuje druhá věta takto:

Termín ukončení 3. etapy – doplnění – nejpozději do 30 dnů od předání pokynů pro úpravu ÚP pro vydání.

C. V článku VI. se tabulka nahrazuje takto:

|  | Cena bez DPH | DPH | Cena včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena za zpracování návrhu ÚP Kopřivnice (návrh pro společné jednání) | 400.000,- | 84.000,- | 484.000,- |
| Cena za posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území, vlivů na ŽP a na EVL (návrh pro společné jednání) | 150.000,- | 31.500,- | 181.500,- |
| Cena za 2. etapu (úprava pro veřejné projednání) | 80.000,- | 16.800,- | 96.800,- |
| Cena za 3. etapu (úprava po veřejném projednání) | 80.000,- | 16.800,- | 96.800,- |
| Cena za 3. etapu – doplnění (úprava po opakovaném veřejném projednání) | 10.000,- | 2.100,- | 12.100,- |
| Cena za 4. etapu (dotisk po vydání ÚP) | 40.000,- | 8.400,- | 48.400,- |
| Cena celkem | 760.000,- | 159.600,- | 919.600,- |

D. V článku VII. se v odst. 2. doplňuje nový bod 2.5 takto:

2.5 výdaje na úpravu po opakovaném veřejném projednání

a  dosavadní bod 2.5 se mění na bod 2.6.

II.

Závěrečná ujednání

Smluvní strany prohlašují, že se všemi ustanoveními dodatku ke smlouvě souhlasí, a že dodatek byl sepsán dobrovolně, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

V Kopřivnici dne 30. 4. 2019		V Hradci Králové dne 12. 4. 2019

...................................................... 		......................................................

za objednatele						        za zhotovitele