SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

číslo smlouvy zhotovitele: 063/11/2016

I.	SMLUVNÍ STRANY

Česká republika - Úřad práce České republiky

sídlo: Dobrovského 1278/25, Praha 7

zastoupena: Ing. Josefem Bürgerem, ředitelem KrP v Brně ÚP ČR

IČO: 724 96 991

kontaktní a fakturační adresa:  Česká republika – Úřad práce České republiky

Krajská pobočka Úřadu práce České republiky v Brně

Polní 1011/37, 659 59 Brno

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

ID datové schránky: syyztwe

(dále jen „objednatel“)

a

SEBAK spol. s r.o.

sídlo: Kudrnova 447/27, 620 00 Brno

zastoupena: Ing. Lubomírem Sedláčkem, jednatelem společnosti

IČO: 60 69 68 34

kontaktní a fakturační adresa: Kudrnova 447/27, 620 00 Brno

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

ID datové schránky: vwdzkz3

(dále jen „zhotovitel“)

II.	PŘEDMĚT SMLOUVY

- Zhotovitel se zavazuje řádně provést pro objednatele dílo blíže specifikované v této smlouvě a jejích přílohách, tak aby bylo v souladu s právními předpisy, technickými normami a bez vad, a aby řádně sloužilo k účelu, ke kterému je určeno. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo:

„Oprava havarijního stavu kanalizace budovy ÚP ČR - Křenová 25 v Brně“

dle cenového návrhu ze dne 3. 11. 2016, který je přílohou této smlouvy. Rozsah cenového návrhu je navržen zhotovitelem na základě požadavku objednatele.

III.	TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- Termín zahájení díla: 28. 11.2016

- Termín dokončení díla: 28. 2. 2017

- Dílo bude dokončeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu. Zhotovitel si vyhrazuje jednostranné prodloužení termínu plnění pouze v případě zhoršení klimatických podmínek, nebo v případě výskytu neočekávaných a nepředvídatelných překážek. O prodloužení termínu plnění se zhotovitel zavazuje vždy informovat objednatele a po tuto dobu není zhotovitel v prodlení zhotovením díla.

- Místo plnění: Křenová 25, Brno.

IV.	CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE A SPLATNOST FAKTUR

- Smluvní strany sjednaly za provedení díla dle čl. II. této smlouvy cenu ve výši: 221.700,- Kč. K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných daňových zákonů, dnem zdanitelného plnění je den písemného předání dokončené akce objednateli. Cena je stanovena dle cenového návrhu zhotovitele, který však nezaručuje jeho úplnost a závaznost, zejména v případě, že se při provádění díla vyskytla potřeba činností v cenovém návrhu nezahrnutých nebo v případě, že se náklady zahrnuté do cenového návrhu navýší o náklady účelně vynaložené zhotovitelem.

- Zhotoviteli náleží záloha na provedení díla ve výši 0,- Kč, která je splatná ke dni započetí prací v hotovosti v místě provedení prací nebo připsáním této částky na shora uvedený účet zhotovitele přede dnem započetí prací. Záloha bude uhrazena na základě vystavení zálohové faktury. V případě neuhrazení zálohy v termínu dle tohoto odstavce není zhotovitel povinen započít práce na plnění předmětu smlouvy až do doby úplné úhrady dlužné částky zálohy na cenu díla a objednatel je povinen v odpovídající míře přistoupit k posunutí termínu splnění díla. Současně se tato skutečnost stává důvodem prodlení na straně objednatele se všemi následky a vylučuje prodlení zhotovitele s plněním díla.

- V ceně je obsaženo funkční provedení díla. Vlastní dílo bude realizováno podle platných ČSN, použité technologie budou v souladu s bezpečnostními předpisy.

- V případě změny rozsahu díla v průběhu stavby z důvodu předem neznámých parametrů, bude celková sjednaná cena za provedené dílo zvýšena nebo snížena s ohledem na skutečný rozsah provedení. Tato změna musí být předem odsouhlasena objednatelem a po jejím odsouhlasení bude uzavřen oběma stranami dodatek této smlouvy.

- Objednatel bere na vědomí, že v případě nutnosti provedení víceprací, které nejsou předmětem plnění díla, bude jejich cena stanovena na základě dodatečného rozpočtu předloženého zhotovitelem a odsouhlaseného objednatelem. Objednatel je povinen se k předloženému návrhu víceprací písemně vyjádřit do 1 pracovního dne. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Fakturováno bude na základě písemného předání díla, za což se považuje potvrzení výčtu provedených prací – zakázkového listu a předání DVD záznamu inspekčního protokolu, který je dokladem o funkčním provedení díla. Potvrzením zakázkového listu, který je současně i předávacím protokolem, objednatel potvrzuje skutečnost, že dílo bylo provedeno v požadovaném rozsahu, bez vad a nedodělků. Objednatel je povinen dokončené dílo od zhotovitele převzít a poskytnout k tomu veškerou potřebnou součinnost. Zhotovitel uvědomí objednatele o dokončení díla, jeho připravenosti k předání a stanoví objednateli lhůtu k jeho převzetí. V případě, že objednatel dílo nepřevezme ve stanovené lhůtě, považuje se dílo za předané 5. den od stanoveného termínu předání a převzetí. Objednatel je povinen převzít dílo pro drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání funkčnosti a užívání díla.

- Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem úplného zaplacení ceny za dílo dle článku IV. této smlouvy. Pokud objednatel před úplným zaplacením díla ukončí svou činnost (např. v důsledku likvidace, insolvenčního řízení), přičemž podstatná část díla je již zhotovena. je zhotovitel oprávněn všechny do té doby uskutečněné platby objednatelem (zálohy, dílčí plnění) ve prospěch zhotovitele si ponechat jako úhradu části ceny díla.

- V případě prodlení s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % ze sjednané ceny díla za každý započatý den prodlení.

V.	SMLUVNÍ POKUTY

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny, za každý započatý den prodlení s dokončením díla.

VI.	ZÁRUKA ZA DÍLO A ODPOVĚDNOST ZA VADY

- Na provedené dílo poskytuje zhotovitel záruku v délce trvání 60 měsíců.

- Záruční doba počíná běžet předáním díla zhotovitelem objednateli.

- Záruka se nevztahuje na škody vzniklé vnější událostí, zejména vlivem živelné pohromy, nebo násilným poškozením díla nebo nesprávným užíváním díla v rozporu s účelem, ke kterému je dílo určeno a v rozporu s platným kanalizačním řádem příslušné obce.

- Zhotovitel odpovídá za vady díla pouze tehdy, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.

- Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí a informací předaných mu za účelem splnění smlouvy objednatelem, pakliže nebyl a neměl být dle své odbornosti a zkušenosti schopen rozpoznat nesprávnost takových věcí a informací, anebo na nesprávnost takových věcí a informací s dostatečným předstihem objednatele písemně upozornil a tento i přes takové upozornění na takových věcech a informacích písemně trval.

- V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky, sepíší smluvní strany dodatečný předávací protokol s uvedením vad a nedodělků a termínem a způsobem jejich odstranění.

- Reklamaci v záruční době uplatní objednavatel písemně u zhotovitele, v případě havarijního stavu i telefonicky.

- Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit reklamované vady, a to v případě havarijního stavu do 48 hodin, v ostatních případech do 10-ti pracovních dnů od uplatnění reklamace.

- Zhotovitel nese nebezpečí všech škod způsobených při provádění díla, a to od předání staveniště do okamžiku předání díla. Pro tyto účely má sjednáno pojištění.

VII.	PRÁVA A POVINNOSTI

Zhotovitel:

    - Je oprávněn požadovat po objednateli poskytnutí nezbytných informací, podkladů nutných pro činnost dle této smlouvy.

    - Je povinen projednávat a napravovat s objednatelem veškeré závady v průběhu postupu prací.

    - Je povinen pracovat s odbornou péčí.

    - Je povinen dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy.

    - Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu s platnými předpisy, vyhláškami a normami.

    - Za dodržování bezpečnostních požadavků dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a bezpečnosti svých pracovníků zodpovídá zhotovitel. Při provádění prací a skladování materiálu je zhotovitel povinen dodržovat příslušná ustanovení zákona č. 133/1985 Sb, o požární ochraně ve znění prováděcí vyhl. č. 246/2001 Sb.

    - Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti, zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činností.

    - S odpady, které vzniknou při poskytování služeb uvedených v čl. II této smlouvy, je povinen jejich původce nakládat  v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění.

Objednatel:

    - Je povinen poskytovat v průběhu trvání smlouvy zhotoviteli nezbytné informace a podklady, pakliže z povahy plnění nemá povinnost takové věci a informace zajistit zhotovitel.

    - Je povinen vyvíjet potřebnou součinnost tak, aby bylo zajištěno včasné plnění smlouvy, v případě neposkytování potřebné součinnosti ze strany objednatele může zhotovitel přistoupit k posunutí termínu splnění díla

    - Je povinen umožnit bezpečný přístup pracovníkům zhotovitele do místa plnění díla a vytvořit jim odpovídající pracovní podmínky, včetně zajištění možnosti použití sociálního zařízení.

    - Poskytne zhotoviteli možnost připojení na vodovodní síť a elektrickou ( 230 V/16A) síť.

    - Je zavázán, že do doby řádného předání díla bude dílo užívat s omezeními dle domluvy s pracovníky zhotovitele.

    - Je povinen dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od zhotovitele v souvislosti s plněním smlouvy.

VIII.	PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

- Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to počínaje datem podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami a konče dnem předání díla mezi smluvními stranami a úplného zaplacení ceny díla objednatelem, tímto ustanovením není dotčena záruka za dílo. Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.

- Zhotovitel je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zhoršení ekonomické situace objednatele, za což je považováno zejména vstup objednatele do likvidace, zahájení insolvenčního řízení a nařízení exekuce na majetek objednatele nebo také v případě, že objednatel neuhradí včas zálohu na cenu díla dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy. V takovém případě však veškeré platby poskytnuté do této doby objednatelem, propadají ve prospěch zhotovitele bez nároku na jejich vrácení.

IX.	KONTAKTNÍ ÚDAJE

- Za objednatele:

- ve věcech technických: xxx,xxx

tel.: xxx, e-mail: xxx

tel.: xxx, e-mail: xxx

- Za zhotovitele:

- ve věcech technických a smlouvy: xxx, xxx  xxx

tel. :	xxx xxx

mobil : 	xxx xxx

e-mail :  xxx

X.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Veškeré změny a dodatky k této smlouvě lze učinit jen písemně, a to se souhlasem obou smluvních stran.

- Právní vztahy vyplývající z této smlouvy či neupravené touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník). Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nezpůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem a předmětný rozpor by způsobil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována jako by kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by kolizní ustanovení nahradilo. Po případnou náhradu škody způsobenou neplatným právním úkonem platí obecně ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že smluvní vztahy vzniklé na základě této smlouvy podléhají českému rozhodnému právu a případné řešení sporů spadá do kompetence místně příslušného českého soudu. Strany současně shodně vylučují použití rozhodčího řízení.

- Obě smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy principu veřejnosti smlouvy podle zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  a zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

- Smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálech, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři.

- Smluvní strany potvrzují, že si smlouvu před podpisem přečetly, a že jsou seznámeny s jejím obsahem a rozumí jejímu textu, který odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran

XI.	PŘÍLOHY

- Cenový návrh opravy kanalizace objektu Úřadu práce ČR, Brno – Křenová 25 – havarijní stav ze dne 3. 11. 2016.

V Brně dne:	25.11.2016						V Brně dne:

Objednatel:......................................					Zhotovitel:.....................................

( razítko a podpis )						      ( razítko a podpis )