Smlouva o dílo

č. 9130/00256

uzavřená podle § 2586 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále také „občanský zákoník“)

- Smluvní strany

Objednatel:

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

Zastoupena: Prof. MVDr. Aloisem Nečasem, Ph.D., MBA, rektorem

Ve věcech smluvních oprávněn zastupovat: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřen výkonem funkce kvestora

Sídlo:  Palackého tř. 1946/1, Brno, PSČ: 612 42

IČO: 621 57 124

DIČ: CZ 621 57 124

Zástupce objednatele oprávněný zastupovat ve věcech technických:

| jméno a příjmení | pracovní zařazení | telefon | e-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| xxxxxxxxxxxxxxx | Re-odd. investic a správy majetku – vedoucí oddělení | +420 xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |

Adresa pro doručování korespondence: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno

(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)

a

Zhotovitel:

Obchodní firma:  LABOR KOMPLET s.r.o.

Se sídlem: Hlivická 416, 181 00 Praha 8

zastoupena: Bruknerem Ladislavem

Identifikační číslo: 25781057

DIČ: CZ25781057

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. xxxxxxxxxxxxxxxx

Zástupce zhotovitele oprávněný zastupovat ve věcech technických:

| jméno a příjmení | pracovní zařazení | telefon | e-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| xxxxxxxxxxxxxxx | jednatel | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |

Telefonické a e-mailové spojení: xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Adresa pro doručování korespondence: Mladoboleslavská 419, 277 32 Byšice

(dále jen „zhotovitel“)

- Předmět a účel smlouvy

  - Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a na vlastní nebezpečí pro objednatele dílo, kterým se pro účely této smlouvy rozumí zhotovení a montáž laboratorního nábytku a vybavení pro budovu č. 25 nacházející se v areálu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (dále také „VFU Brno“). Zhotovitel za podmínek sjednaných touto smlouvou, a jejími přílohami, zavazuje provést svým jménem, na své náklady a na své nebezpečí výše uvedené plnění, tj. zhotovení a montáž laboratorního nábytku (dále také „dílo“).

  - Zhotovitel se tímto zavazuje vytvořit a odevzdat dílo v nejlepší kvalitě. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými v dokumentech „Specifikace předmětu plnění“ a „Položkový rozpočet“, které tvoří jako nedílná součást přílohu č. 1 a přílohu č. 2 této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami zadávací dokumentace veřejné zakázky „Laboratorní nábytek a vybavení – budova č. 25 – část 1“, na základě jejíhož výsledku je uzavírána tato smlouva  a jejímž zadavatelem je VFU Brno.

  - Podrobná technická specifikace plnění a součástí předmětu plnění spolu s dislokací nábytku a vybavení jsou uvedeny v dokumentech „Specifikace předmětu plnění“ a „Položkový rozpočet“, které tvoří jako nedílná součást přílohu č. 1 a přílohu č. 2 této smlouvy.

  - Součástí  zhotovení díla je také:

- Kompletace, odborná montáž a instalace laboratorního nábytku a vybavení v místě plnění dle čl. této 3.2 smlouvy a jeho uvedení do plně funkčního a provozuschopného stavu v souladu s účelem této smlouvy; montáž (instalace) a dislokace movitých věcí bude odpovídat dokumentům „Specifikace předmětu plnění“ a „Položkový rozpočet“, které tvoří jako nedílná součást přílohu č. 1 a přílohu č. 2 této smlouvy, a dále bude v souladu s podmínkami zadávací dokumentace veřejné zakázky „Laboratorní nábytek a vybavení – budova č. 25 – část 1“;

- zaškolení určeného pracovníka/pracovníků a jeho/jejich náležité seznámení s údržbou laboratorního nábytku a vybavení;

- provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, seřízení, vystavení nutných protokolů, atestů případně jiných právních nebo technických dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů předmětu plnění;

- předání technické dokumentace s přesným popisem předmětu plnění v českém jazyce, dokumentace bude zástupci objednatele oprávněnému zastupovat ve věcech technických předána nejpozději při předání předmětu plnění;

- plnění musí být provedeno tak, aby vykazovalo standardní vlastnosti tohoto druhu plnění, a nesmí ohrožovat životy, bezpečnost a majetek objednatele a třetích osob;

  - Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný k přijetí všech závazků vyplývajících z této smlouvy.

  - Zhotovitel tímto potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla a toto seznámení považuje za dostatečné, jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci předmětného díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, jež jsou k provedení díla nezbytné.

  - Zhotovitel se zavazuje, že zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce.

  - Součástí plnění zhotovitele je i provedení všech předepsaných, potřebných nebo smluvně sjednaných zkoušek, a to včetně zabezpečení atestů ve smyslu obecně závazných technických norem vztahujících se na uvedené dílo.

  - Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí a v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.

  - Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí, a to písemnou formou na e-mailovou adresu osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických.

  - Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu za dílo.

  - Účelem této smlouvy je zabezpečení zhotovení a montáže laboratorního nábytku a vybavení pro potřeby provádění odborných výzkumů a výuky, práce s chemikáliemi a související vysoce odborné činnosti laboratoří a dalších výukových místností nacházejících se v budově č. 25 v areálu VFU Brno.

3.      Lhůty a místo plnění

  - Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví dílo ve lhůtách a termínech níže uvedených:

- Řádné dokončení a předání díla (a to vč. montáže, instalace a uvedení do provozuschopného stavu) zhotovitelem objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání (ve smyslu ustanovení § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) bude provedeno nejpozději do 80 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy;

- Odstranění veškerých vad a nedodělků provede zhotovitel nejpozději do 10 kalendářních dnů od termínu předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání dle čl. 3.1 písmene A této smlouvy.

  - Smluvní strany se dohodly, že místem plnění je budova bez č.p. interně označená jako budova č. 25, nacházející se v areálu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Palackého tř. 1946/1, Brno, PSČ 612 42.

4.      Cena díla

  - Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedení díla (celková cena za celý předmět plnění a celou dobu plnění této smlouvy) se sjednává jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši:

    - 4.792538,00CZK(slovy:čtyřimilionysedmsetdevadesátdvatisícpětsettřicetosmCZK)bez DPH

    - 5.798970,98CZK (slovy:pětmilionůsedmsetdevadesátosmtisícdevětsetsedmdesátkorunčeskýchdevadesátosmhaléřů)včetně DPH.

    - DPH:1.006.432,98 CZK (21% DPH)

  - Podrobná kalkulace ceny díla je stanovena v Položkovém rozpočtu, který tvoří jako příloha č. 2 nedílnou součást této smlouvy.

  - Cena díla je rozdělena na investiční a neinvestiční část takto:

Investiční část ceny díla bez DPH činí  3.606111,00CZK

Neinvestiční část ceny díla bez DPH činí  1.186427,00CZK

Investiční část ceny díla včetně DPH činí  4.363394,31CZK

Neinvestiční část ceny díla včetně DPH činí 1435576,67CZK

DPH pro investiční část ceny díla činí757283,31CZK

DPH pro neinvestiční část ceny díla činí 249149,67CZK

  - Smluvní cena uvedená v čl. 4.1 této smlouvy je cenou pevnou, maximální a nepřekročitelnou, a to za dílo provedené v rozsahu a kvalitě dle závazných podkladů pro jeho provedení dle této smlouvy a současně provedené v čase plnění dle této smlouvy. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele na řádné zhotovení díla včetně veškerých vedlejších nákladů a přiměřeného zisku. Zhotovitel odpovídá za úplnost ocenění celého díla, a to se zahrnutím veškerých nákladů spojených s jeho úplným dokončením.

  - Pokud zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále též „zákon o DPH“) bude v době uskutečnění zdanitelného plnění zhotovitele změněn, bude zhotovitel připočítávat k dohodnuté ceně za dílo daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě zákona o DPH k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

  - Cena díla nebude měněna v souvislosti s inflací, změnou hodnoty kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

- Platební podmínky

  - Zaplacení ceny díla bude objednatelem provedeno až po dokončení a řádném předání díla zhotovitelem objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání. Zaplacení ceny díla bude provedeno bezhotovostně, na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet uvedený na tomto daňovém dokladu (faktuře). Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla.

  - Daňový doklad (fakturu) doručí zhotovitel objednateli ve dvou výtiscích neprodleně, nejpozději však do 10 dní ode dne řádného předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání zhotovitelem objednateli, a to na adresu objednatele uvedenou v čl. 1 této smlouvy.

  - Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) na základě předávacího protokolu. Originál předávacího protokolu musí být přiložen k daňovému dokladu (faktuře) a musí být písemně odsouhlasen ze strany objednatele zástupcem objednatele oprávněným zastupovat ve věcech technických. Odsouhlasený předávací protokol je součástí daňového dokladu (faktury).

  - Objednatel uhradí cenu plnění dle daňového dokladu (faktury) do 30 kalendářních dnů ode dne jeho prokazatelného obdržení objednatelem, tj. prokazatelného doručení daňového dokladu (faktury) na adresu objednatele uvedenou v čl. 1 této smlouvy. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání ceny plnění z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

  - Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen na tomto daňovém dokladu (faktuře) uvést k předmětu platby následující údaje:

    - název a sídlo oprávněné a povinné osoby, to jest objednatele a zhotovitele,

    - IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,

    - číslo smlouvy,

    - číslo platebního dokladu (faktury),

    - den odeslání, den splatnosti a datum skutečného zdanitelného plnění,

    - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel platit,

    - fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku včetně daně z přidané hodnoty,

    - označení předmětu plnění,

    - razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele.

Součástí každého daňového dokladu (faktury) bude předávací protokol podepsaný při předání a převzetí díla zástupci obou smluvních stran oprávněnými zastupovat ve věcech technických.

  - Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje.

  - Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí objednatel vyznačit důvod vrácení daňového dokladu (faktury). Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s tím, že oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta stanovená 
v čl. 5.2 této smlouvy ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného  daňového dokladu (faktury) objednateli.

  - Zhotovitel je povinen vystavovat daňové doklady (faktury) odděleně za plnění investičního charakteru a neinvestičního charakteru.

- Provádění díla, předání a převzetí díla

  - Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci díla s odbornou péčí.

  - Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit, o tuto dobu se rovněž prodlužuje lhůta pro předání provedeného díla. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoli ze stran od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

  - Dojde-li při realizaci díla k poškození, porušení, nebo jiné změně věci objednatele, je zhotovitel povinen uvést tuto věc do původního stavu na své náklady. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škodu (bez ohledu na vznik nároku objednatele na smluvní pokutu), která by byla způsobena jím, jeho zaměstnanci či pověřenou třetí osobou v souvislosti s prováděním díla a při provádění díla.

  - Zhotovitel je povinen vést kontrolní záznamy a dokumentaci k předmětu plnění dle této smlouvy tak, aby bylo možno prokázat shodu díla s požadavky stanovenými ve smlouvě.

  - Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy a odbornými normami a dbát nařízení a pokynů objednatele. Zhotovitel je vždy povinen zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele. Na případnou nevhodnost pokynů a jejich následků je povinen zhotovitel neprodleně bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele. V případě, že objednatel na udělených nevhodných pokynech trvá, nese sám odpovědnost za případné následky nevhodných pokynů.

  - Zhotovitel je povinen zabezpečit v místě plnění dodržování obecně závazných předpisů a to zejména předpisů požárních, předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví a předpisů vztahujících se k ochraně životního prostředí.

Zhotovitel je povinen dodržet při realizaci plnění podle této smlouvy následující technické podmínky:

    - Technici a technické útvary zhotovitele, kteří se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy, budou na takové technické úrovni, aby bylo zabezpečeno bezproblémové plnění zakázky, včetně zajištění BOZP.

    - Zhotovitel zabezpečí relevantní technické vybavení a opatření k zajištění prací nutných k realizaci plnění této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do místa plnění a objektů nacházejících se v dotčeném areálu, která byla v této souvislosti vydána statutárním orgánem objednatele, a potvrzuje, že byl s nimi seznámen.

  - Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli tuto kontrolu díla provádět. Za tímto účelem je zhotovitel povinen předložit objednateli veškerou dokumentaci související s prováděním díla, vyžádanou objednatelem.

  - Materiály zhotovitele, které nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám sjednaným v této smlouvě musí být odstraněny, a to ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými materiály.

  - Objednatel je povinen zabezpečit potřebnou součinnost příslušných pracovníků objednatele se zhotovitelem.

  - Zhotovitel nejpozději 3 pracovní dny před zahájením montáže a instalace v místě plnění v budově č. 25, nacházející se v areálu VFU Brno (Palackého tř. 1946/1, Brno, PSČ 612 42), oznámí objednateli telefonicky a zároveň e-mailem (zaslaným na adresu zástupce objednatele oprávněného zastupovat ve věcech technických) datum a hodinu, kdy bude montáž a instalace zahájena.

  - Řádně dokončené dílo předá zhotovitel objednateli dle čl. 3.1 písmene A této smlouvy. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli ukončení prací a vyzvat ho k fyzickému převzetí díla. Nejpozději 3 pracovní dny předem oznámí zhotovitel objednateli telefonicky a zároveň e-mailem (zaslaným na adresu zástupce objednatele oprávněného zastupovat ve věcech technických) datum a hodinu, kdy bude dílo dokončeno. Objednatel nejpozději do 1 pracovního dne ode dne obdržení tohoto oznámení sdělí zhotoviteli e-mailem (zaslaným na adresu zástupce zhotovitele oprávněného zastupovat ve věcech technických) datum a hodinu, kdy bude zahájeno předávání a převzetí díla. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem dokončení.

  - Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Dílo se pokládá za řádně dokončené (jinak také bezvadné), jestliže nebude mít při převzetí vady a nedodělky, tím není dotčeno ustanovení § 2628 občanského zákoníku. Dílo je převzato písemným Předávacím protokolem řádně podepsaným zástupci obou smluvních stran oprávněnými zastupovat ve věcech technických. Předávací protokol díla musí obsahovat zejména:

    - identifikační údaje díla a jeho částí;

    - prohlášení objednatele o převzetí předávaného díla;

    - soupis případných vad a nedodělků, včetně termínu jejich odstranění, který bude shodný s termínem podle čl. 3.1 bodu B této smlouvy, nebo v případech, kdy není možné dodržet termín podle čl. 3.1 bodu B, sjednají smluvní strany termín jiný vhodný. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany zhotovitele podléhá sankci ze strany objednatele podle čl. 8 této smlouvy.

  - Objednatel nepřevezme dílo, které má vady nebo nedodělky, tímto není dotčeno ustanovení § 2628 občanského zákoníku. O odmítnutí převzetí díla bude sepsán Protokol, který bude podepsaný zástupci obou smluvních stran oprávněnými zastupovat ve věcech technických.

  - Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

  - Na objednatele přechází vlastnické právo a nebezpečí škody ke zhotovenému dílu okamžikem jeho řádného předání zhotovitelem objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání na základě písemného Předávacího protokolu, který je řádně podepsán zástupci obou smluvních stran oprávněnými zastupovat ve věcech technických.

  - V rámci předání a převzetí díla, budou předány i doklady, jež jsou nutné k užívání díla, záruční listy, doklady o způsobu skladování, způsobu přepravy, certifikáty výrobku (zejména příslušné atestáty, certifikáty jakosti, manuály), a to v českém jazyce, a dále dokumentaci ve smyslu § 9 odst. 1 a § 10 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších právních předpisů.

  - Předmět plnění této smlouvy bude realizován v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů, vládních nařízení, metodik a v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky „Laboratorní nábytek a vybavení – budova č. 25 – část 1“ vyhlášené objednatelem jako zadavatelem této veřejné zakázky. Materiály, polotovary, díly a zařízení, které budou zhotovitelem, musí souhlasit jak s technickou specifikací, tak s technickými normami, a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Připouští se pouze první jakost materiálů.

- Odpovědnost za vady, záruka

  - Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s účelem této smlouvy.

  - Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo bude mít v době jeho předání a po sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými a bezpečnostními normami a touto smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude použitelné k  účelu vyplývajícímu z této smlouvy a dále za to, že je kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad.

  - Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v okamžiku jeho předání objednateli. Za vady zjištěné po předání, jestliže byly způsobeny porušením povinností zhotovitele, a to zejména použitím nevhodného technologického postupu, odpovídá po smluvně sjednanou dobu záruky.

  - Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet od předání díla zhotovitelem objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání (ve smyslu ustanovení § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), a to od podpisu Předávacího protokolu oběma smluvními stranami ve smyslu článku 6.13 této smlouvy.

  - V případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady zdarma.

  - Objednatel se zavazuje veškeré vady a nedostatky zjištěné v záruční době oznámit zhotoviteli, a to písemným ohlášením na adrese zhotovitele pro doručování korespondence nebo ohlášením zaslaným na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v článku 1 této smlouvy. Toto ohlášení bude obsahovat zejména označení předmětu díla, popis vady a lhůtu, ve které objednatel požaduje vadu odstranit, přičemž lhůta pro odstranění ohlášené vady zhotovitelem nebude kratší než 30 kalendářních dnů ode dne doručení ohlášení zhotoviteli. Na ohlášení vad díla nebo nedostatků zjištěných v záruční době, je zhotovitel povinen odpovědět do tří pracovních dnů ode dne doručení tohoto ohlášení, a to na adresu objednatele pro doručování korespondence, nebo na jeho e-mailovou adresu uvedenou v článku 1 této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje reklamované vady na svůj náklad bezodkladně odstranit, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne oznámení vad a nedostatků objednatelem. V případě, že se bude jednat o vady a nedostatky, které vzhledem k jejich náročnosti či rozsahu nebude možné odstranit v uvedené lhůtě, smluvní strany se zavazují přiměřeně lhůtu pro odstranění vad a nedostatků na žádost zhotovitele prodloužit. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad v nejkratší možné době.

  - Doba od uplatnění práva z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a ze záruky za jakost díla, se až do odstranění vady do záruční doby nepočítá.

  - V případě, že zhotovitel neoprávněně odmítne odstranit vadu díla, nebo vadu, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, nebo je v prodlení s odstraněním těchto vad, je objednatel oprávněn tyto vady odstranit prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele.

  - Objednatel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a ze záruky za jakost díla. Objednatel uplatní svůj nárok na úhradu těchto nákladů písemnou výzvou na adrese zhotovitele pro doručování korespondence. Zhotovitel je povinen provést úhradu do 21 dnů od doručení této výzvy

  - Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku porušení jeho povinností vyplývajících z této smlouvy či příslušných právních předpisů a norem.

  - O vzniku každé škody jsou smluvní strany povinny se neprodleně písemně informovat.

  - Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k poskytování bezplatného záručního servisu po dobu trvání záruční doby. Zhotovitel je povinen v průběhu záruční doby rovněž provádět bezplatně veškeré servisní úkony, jejichž provedením podmiňuje platnost záruky.

- Smluvní pokuty

  - Pro případ prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla v termínu stanoveném v čl. 3.1 písm. A této smlouvy se sjednává ve prospěch objednatele smluvní pokuta ve výši 0,1 % ze sjednané ceny díla uvedené v čl. 4.1.1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.

  - V případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté nebo touto smlouvou stanovené lhůtě, je-li dílo předáno a převzato s vadami či nedodělky, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny díla uvedené v čl. 4.1.1 této smlouvy za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.

  - Pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou nebo jejími přílohami a nesjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, je zhotovitel povinen uhradit ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny díla uvedené v čl. 4.1.1 této smlouvy za každý den prodlení za každé porušení povinnosti. Toto ustanovení nevylučuje použití ustanovení o odstoupení od smlouvy v čl. 9.1.2 písm. b) této smlouvy.

  - Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad uplatněných v záruční lhůtě se sjednává ve výši 1.000,00 CZK za každý den prodlení a každou vadu od porušení povinnosti, tj. marným uplynutím dohodnuté či objednatelem stanovené lhůty pro jejich odstranění až do doby odstranění poslední z takto uplatněných vad.

  - Všechny smluvní pokuty uvedené v této smlouvě jsou splatné do 21 dnů po jejich vyúčtování objednatelem. Objednatel je oprávněn provést zápočet svého i nesplatného nároku na zaplacení kterékoliv smluvní pokuty sjednané v této smlouvě proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinností zhotovitele.

  - Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel se vzdává práva namítat nepřiměřenost výše jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy u soudu ve smyslu § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

  - Smluvní strany uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou na adrese pro doručování korespondence druhé smluvní strany.

  - Smluvní pokutu zaplatí smluvní strana bez ohledu na to, vznikla-li druhé smluvní straně škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

- Zánik smlouvy

Smluvní strany se dohodly na tom, že tato smlouva zaniká vedle případů stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník také:

    - dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně vynaložených nákladů.

    - jednostranným odstoupením od smlouvy ze strany objednatele pro její porušení zhotovitelem; objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:

- zhotovitel bude v prodlení s prováděním nebo dokončením díla podle této smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů a k nápravě nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě objednatele k nápravě.

- zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nesjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke sjednání nápravy, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené.

- zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této smlouvy po dobu delší než 20 pracovních dnů.

- zhotovitel nebude dodržovat technologické postupy vyplývající z všeobecně závazných norem nebo všeobecně závazných předpisů, této smlouvy či pokynů objednatele.

- zhotovitel bude opakované porušovat povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy, přičemž opakovaným porušením povinnosti se rozumí nejméně třetí porušení povinnosti zhotovitele, na které byl zhotovitel objednatelem písemně upozorněn

    - jednostranným odstoupením od smlouvy ze strany objednatele, kdy objednatel si vyhrazuje právo bez sankcí a náhrady vzniklé škody od této smlouvy odstoupit a nerealizovat předmět plnění dle této smlouvy v případě, že bude pozastaveno, případně ukončeno poskytování finančních prostředků určených ke krytí výdajů plynoucích z realizace, případně tyto výdaje budou kontrolním subjektem označeny za nezpůsobilé, nebo nebudou schváleny finanční prostředky určené ke krytí výdajů na předmět plnění. V souvislosti s výše uvedeným důvodem odstoupení objednatele od této smlouvy a nerealizováním předmětu plnění dle této smlouvy, nemá zhotovitel právo vymáhat realizaci předmětu plnění dle této smlouvy a nevznikají mu práva účtovat vůči objednateli sankce a náhrady škody s tím spojené.

  - Odstoupením objednatele od dílčího plnění tato smlouva nezaniká.

  - Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení do sídla druhé smluvní strany. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení od této smlouvy doručeno druhé smluvní straně třetí den od jeho odeslání.

  - Odstoupením od smlouvy dle čl. 9.1.2 nejsou dotčeny nároky objednatele na smluvní pokutu.

  - V případě ukončení smlouvy před řádným splněním předmětu díla je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Cena za rozpracovanou část díla bude uhrazena objednatelem až po odstranění případných vad.

- Vyšší moc

- Za okolnosti vylučující odpovědnost smluvních stran za prodlení s plněním smluvních závazků dle této smlouvy (vyšší moc) jsou považovány takové překážky, které nastanou nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti z této smlouvy, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana takovou překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku smluvních závazků z této smlouvy vznik nebo existenci těchto překážek předpokládala.

- Za překážky dle bodu 10.1 této smlouvy se výslovně považují živelní pohromy, jakákoliv embarga, občanské války, povstání, válečné konflikty, teroristické útoky, nepokoje nebo epidemie. Za živelní pohromy se zejména považují požár, úder blesku, povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesuv nebo zřícení lavin, skal, zemin nebo kamení. Za okolnost vylučující odpovědnost zhotovitele se výslovně nepovažuje jakýkoliv problém zhotovitele s plněním jeho subdodavatelů.

- Nastanou-li okolnosti vylučující odpovědnost jedné ze smluvních stran, které způsobí či mohou způsobit podstatné zpoždění jakéhokoliv termínu podle této smlouvy, či zánik nebo zrušení závazků podle této smlouvy, jsou smluvní strany povinny se neprodleně o těchto okolnostech vylučujících odpovědnost informovat a vstoupit do jednání ohledně řešení vzniklé situace. Zhotovitel ani objednatel nejsou oprávněni takto vzniklé situace jakkoliv zneužít ve svůj prospěch a jsou povinni v dobré víře usilovat o dosažení přijatelného řešení pro obě smluvní strany v co nejkratší době. V případě porušení této povinnosti spolupracovat kteroukoliv smluvní stranou, je tato smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností dle této smlouvy.

- V případě, že nedojde k dohodě smluvních stran, termíny plnění jednotlivých povinností podle této smlouvy dotčené okolností vylučující odpovědnost se prodlužují o dobu, po kterou okolnost vylučující odpovědnost trvala.

- Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, či vznikla z jejích hospodářských poměrů.

- Účinky okolnosti vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá příslušná překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.

- Zvláštní ujednání

  - Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se řídí právním řádem České republiky.

  - Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě podepsaným zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. V případě změny zástupce objednatele nebo zhotovitele oprávněného zastupovat ve věcech technických nebude vyhotoven dodatek ke smlouvě; smluvní strana, u které ke změně zástupce došlo, je povinna tuto změnu oznámit druhé smluvní straně. Účinnost změny nastává okamžikem doručení oznámení příslušné smluvní straně.

  - Zástupce objednatele oprávněný zastupovat ve věcech technických může činit pouze úkony, ke kterým ho opravňuje tato smlouva. Úkony jím učiněné nad takto vymezený rámec jsou neplatné.

  - Ve smyslu § 2 písm. e) a §13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, a obdobně i jeho subdodavatelé. Zhotovitel je povinen poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontoroly. Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit splnění povinosti spolupůsobení při výkonu finanční kontroly také u svých subdodavatelů.

  - Zhotovitel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly finančních zdrojů (např. dotací), z jejichž prostředků je veřejná zakázka „Laboratorní nábytek a vybavení – budova č. 25 – část 1“ hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této zakázky.

  - Smluvní strany sjednaly, že doručování se provádí na doručovací adresy uvedené 
v čl. 1 této smlouvy, a to prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), nebo prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního přepisu, doporučeně s dodejkou, nebo osobně proti potvrzení o převzetí. V případě, že smluvní strana odmítne doručovanou zásilku převzít, platí den odmítnutí převzetí za den doručení. V případě, že smluvní strana nevyzvedne zásilku v úložní době u držitele poštovní licence, má se za to, že zásilka byla doručena třetím dnem od uložení a to, i když se smluvní strana o uložení nedozvěděla. Ujednání tohoto článku platí, pokud není ve smlouvě sjednáno jinak.

  - V případě zániku zhotovitele je tento povinen ihned sdělit objednateli tuto skutečnost event. sdělit svého právního nástupce. V případě změny sídla, místa podnikání, nebo doručovací adresy zhotovitele je zhotovitel povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit objednateli. Pokud zhotovitel tuto povinnost nesplní, platí pro doručování písemností adresa uvedená v čl. 1 této smlouvy.

  - V případě, že nastane rozpor mezi touto smlouvou a jejími přílohami, budou přednostně aplikována ustanovení této smlouvy.

  - Smluvní strany vylučují možnost odkazu na všeobecné obchodní podmínky kterékoli smluvní strany.

  - Zhotovitel neposkytne informace třetí osobě o skutečnostech, se kterými se seznámil při realizaci předmětu plnění.

  - Zhotovitel prohlašuje, že touto smlouvou bude vázán i v případě, že po uzavření smlouvy dojde k podstatné změně okolností, způsobující jeho znevýhodnění při plnění smluvních ujednání, a přebírá na sebe nebezpečí změny těchto okolností dle §1765 zákona č. 89/2012 Sb.

  - Zhotovitel se zavazuje strpět zveřejnění této smlouvy (vč. jejích příloh a případných dodatků) v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Tato smlouva má 13 očíslovaných stran; příloha č. 1 má 54 stran a příloha č. 2 má 29 stran, tyto přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv. Zveřejnění této smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv zajistí objednatel. Objednatel bude informovat zhotovitele o zveřejnění této smlouvy v registru smluv nejpozději následující pracovní den po uveřejnění, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v čl. 1 této smlouvy.

  - Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž obdrží tři výtisky objednatel a jeden výtisk zhotovitel.

  - Na důkaz souhlasu se zněním celé této smlouvy připojují obě smluvní strany své podpisy.

K této smlouvě jsou připojeny 2 přílohy, které tvoří její nedílnou součást:

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

V Brně, dne 	29.4.2019	            			          V Praze dne 26.3.2019

Za objednatele							Za zhotovitele

….……………………………….                                         ………………………………….

VFU Brno 	                                               	         LABOR KOMPLET s.r.o.

zastoupená xxxxxxxxxxxxxxxxx,		        			xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

pověřeným výkonem funkce kvestora VFU Brno		 	jednatel společnosti