Smlouva o dílo

Společnost : 	Technické služby města Pelhřimova, příspěvková organizace

IČ : 	49056689

DIČ :	CZ 49056689

sídlem : 	Myslotínská 1740, 393 01 Pelhřimov

zastoupená : 	ve věcech smluvních - Ing. Pavlou Licehammerovou – ředitelkou

ve věcech provozních – Vladimírem Starým

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 1

( dále jen objednatel )

a

Společnost: 	SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

IČ :	480 35 599

DIČ :    	CZ48035599

sídlem :    	K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

zastoupená :   	Zdeňkem Havlem – vedoucím odštěpného závodu

zapsaná  v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

( dále jen zhotovitel )

uzavírají  smlouvu o dílo

I. Předmět plnění a doba plnění

Zhotovitel se zavazuje, že provede na komunikacích, které jsou v majetku města Pelhřimova, Opravu výtluků, dle zpracované nabídky z 9.4.2019 a výsledků e-aukce, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Termíny provádění díla jsou stanoveny v období od dubna 2019 do června 2019

Dílo bude prováděno na etapy, které budou telefonicky 5 dnů předem upřesněny zástupcem Technických služeb města Pelhřimova Vladimírem Starým, který zároveň dílo převezme. Místem plnění je město Pelhřimov a jeho místní části.

II. Cena a platební podmínky

Předpokládaný rozsah je stanoven na 750.000,- Kč bez DPH. Ceny za jednotlivé úkony jsou stanoveny v příloze č.1 této smlouvy.

Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle  § 92a ZDPH.

Za provedené služby vystaví zhotovitel objednateli faktury za kalendářní měsíce na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzených objednatelem se splatností 21 dnů po vystavení. Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu. Za datum zdanitelného plnění se považuje poslední den kalendářního měsíce a u konečné faktury skutečné datum předání předmětu plnění.

III. Odpovědnost za vady

Záruka na provedené dílo je poskytovaná v délce 24 měsíců.

Objednatel je povinen reklamovat zjevné vady kvality díla dle možností okamžitě při jejich zjištění, nejpozději však do data vypršení záruční doby. Zhotovitel se zavazuje vady za něž odpovídá odstranit na své vlastní náklady v písemně dohodnutém termínu opravy. Reklamovaná vada je odstraněna dnem potvrzení o převzetí zástupcem objednatelem.

Zhotovitel však neodpovídá za vady vzniklé špatnou údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanizmy, účinky dopravy, pokud dopravní zátěž neodpovídá konstrukci, popř. vyšší mocí.

Záruční doba uvedená výše začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem. Nezbytnou součástí předání a převzetí díla je i předání kopie stavebního deníku, které musí obsahovat všechny potřebné údaje dle Stavebního zákona 183/2006.

Zhotovitel odpovídá za vady díla, jež jsou patrné při převzetí nebo se objeví během záruční doby, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností nebo je neodstranil po jejich urgenci objednatelem při předání.

IV. Odstoupení od smlouvy a pokuty

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel přeruší či zastaví práce bezdůvodně a přes výzvu nepokračuje v započatém díle. Za podstatné porušení smlouvy se považuje bezdůvodné nepokračování v plnění po dobu 5 a více dní.

Prodlení s úhradou faktur delší než 1 měsíc se považuje za podstatné porušení smlouvy a zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy.

Pokud objednatel v průběhu provádění zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a normami, vyzve jej k nápravě. Pokud zhotovitel na tuto výzvu nedbá je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Při odstoupení od smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli platby za všechny práce provedené před dnem zrušení smlouvy v důsledku odstoupení.

Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody.

V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění, sjednané v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny předmětu smlouvy za každý den prodlení.

V případě prodlení objednatele s placením faktury nebo dílčích faktur schválených objednatelem uhradí objednavatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

Smluvní pokuta za prodlení s nastoupením k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby činí 500,- Kč/ za každý den prodlení.

V. Závěrečná ujednání

Tato smlouva nabývá platnosti dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv. Obě strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění.

Veškeré vícepráce budou řešeny dodatkem k této smlouvě po podpisu obou smluvních stran.

Případné spory obou stran se budou řešit přednostně dohodou, následně v případě nutnosti soudní cestou.

Obě strany se zavazují nejpozději při ukončení smlouvy vrátit druhé straně veškeré písemnosti, které jí náleží.. Rovněž se zavazují utajit znalosti a informace z oblasti druhé smluví strany, a to jak během trvání smlouvy, tak i po jejím skončení..

Platnost této smlouvy je stanovena datem dokončení díla dle bodu I. této  smlouvy, přičemž po tomto datu zůstávají v platnosti záruční doby na jednotlivé provedené práce a použité komponenty, uvedené v bodu III. této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu a je ji možno měnit pouze formou číslovaných písemných dodatků.

Na důkaz projevu své svobodné vůle smluvní strany připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha č.1	Cenová nabídka

Příloha č.2	Protokol e-aukce

Příloha č.3	Plná moc

V Pelhřimově dne 16.4.2019				V Pelhřimově dne 19.4. 2019

………………………………….                          …………………………………

Technické služby města Pelhřimova,p.o.	     		        SWIETELSKY stavební s.r.o.

Ing. Pavla Licehammerová				xxxxxxxxxxxxxxx

ředitelka TSmP					    ředitel oblasti

…………………………………

SWIETELSKY stavební s.r.o.

xxxxxxxxxxxxxxx

vedoucí obchodního oddělení