DODATEK Č. 1 KUPNÍ SMLOUVY

(dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění)

Smluvní strany:

- Technická univerzita v Liberci

Se sídlem v: Studentská 2, Liberec 1, 46117

IČ: 46747885

DIČ: CZ46747885

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Liberec

Účet číslo: 279571790/0300

Zastoupena: doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., rektor

Osoba odpovědná za smluvní vztah: prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld - děkan

Interní číslo smlouvy: 18/9615/034

(dále jen jako „kupující“)

a

- Název/Firma: KAITRADE spol. s r.o.

Se sídlem v: U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9

Zapsaná: v obchodním rejstříku, u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 10673

IČ: 45801096

DIČ: CZ45801096

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Účet číslo: 1008112001/2700

Zastoupena:Jaroslav Hlaváček, jednatel

Plátce DPH: Ano

(dále jen jako „prodávající“)

- Úvodní ustanovení

- Smluvní strany v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, projektu Vzdělávací infrastruktura TUL pro zvyšování relevance, kvality a přístupu ke vzdělání v podmínkách Průmyslu 4.0, registr. číslo projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002553, a v rámci veřejné zakázky s názvem  „034_Lo_ERDF_Laboratoř slunečního svitu“ uzavřely dne 27. 6. 2018 kupní smlouvu (dále jen „kupní smlouva“).

- Smluvní strany tímto dodatkem upravují dodací lhůtu předmětu kupní smlouvy (dále jen „předmět“) z důvodu stavební nepřipravenosti budovy T, kde bude předmět umístěn. Uvedená budova prochází rozsáhlou rekonstrukcí, kdy předmět není možno instalovat a uvést do provozu v kupní smlouvou sjednané dodací lhůtě a kupující tak ani nemá možnost jej v této původní dohodnuté dodací lhůtě převzít.

- Předmět bude do doby jeho dodání uschován v  CTPark Prague North, Kozomín 501, 277 45 Kozomín, v prostorech společnosti HrubyMOVING TRANSPORT, a.s., IČ 285 17 679, sídlem U Stavoservisu 527/1, Malešice, 108 00 Praha 10. Prodávající se zavazuje uvedenou společnost zavázat jakožto schovatele.

- Vzhledem ke skutečnosti, že prodávající je schopen kupní smlouvu splnit řádně a včas a do doby dodání zajistí úschovu předmětu, upravují smluvní strany tímto dodatkem i platební podmínky.

- Předmět dodatku

- Čl. II. Kupní cena a platební podmínky odst. 3 se mění následovně:

„Platba kupní ceny ve výši 90 % bude provedena na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím do 14 dní od nabytí účinnosti tohoto dodatku.

Zbylá část kupní ceny ve výši 10 % bude provedena po předání předmětu na základě faktury vystavené prodávajícím.

Splatnost faktur se sjednává na 21 kalendářních dní ode dne jejich doručení kupujícímu.“

- Čl. III. Dodací lhůta kupní smlouvy se mění následovně:

„Prodávající se zavazuje dodat předmět specifikovaný v článku Předmět smlouvy 
do 31. 7. 2019.„

- Závěrečná ujednání

- Ostatní ustanovení kupní smlouvy se nemění.

- Dodatek je vyhotoven a podepsán elektronicky. Poslední smluvní strana, která elektronicky podepíše tento dodatek, se zavazuje zaslat elektronické vyhotovení druhé smluvní straně.

- Dodatek nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran resp. dnem, kdy tuto smlouvu podepíše oprávněný zástupce té smluvní strany, která smlouvu podepisuje později. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek pečlivě přečetly a na důkaz souhlasu s výše uvedenými ustanoveními připojují své podpisy:

| Razítko a podpis prodávajícího …………………………………………. Jaroslav Hlaváček, jednatel V Praze dne 30.4.2019 | Razítko a podpis kupujícího …………………………………………… doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., rektor V Liberci dne 2.5.2019 |
| --- | --- |