DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Vypracování projektové dokumentace

„III/12934 Brunka, most ev. č. 12934-1“

Číslo smlouvy objednatele: 137/2018/VZMR/D2/PE/sl

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 anásl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace |

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

| smluvních: | Ing. Jan Mika, MBA, ředitel organizace |
| --- | --- |
| technických: | referent oddělení investiční výstavby |
| Bankovní spojení: Číslo účtu: | Komerční banka, a.s. |
| IČO: DIČ: | 00090450 CZ00090450 |

Telefon:

Fax:

—tesal* 11 22/1	01 <>■

25 -04- 2019 i /

E-mail:

Zřizovatel:	Kraj Vysočina

(dále jen „Objednatel“)

a

| Zhotovitel: | Ing. Milan Sedlák |
| --- | --- |
| se sídlem: | Na Návsi 18/4, 620 00 Brno - Holásky |
| zastoupený: | Ing. Milan Sedlák |

zapsán v obchodním rejstříku Živnostenský rejstřík č.j.: Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

technických:

| Bankovní spojení: | Česká spořitelna a.s. |
| --- | --- |

účtu:

| IČO: | 88134253 |
| --- | --- |

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

(dále jen „Zhotovitel^)

(společně také jako „Smluvní strany " nebo jednotlivě „Smluvní strana"')

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 17. 1. 2019 z důvodu uvedených v Žádosti o dodatek k SOD ze dne 9. 4, 2019 a Závazného stanoviska orgánu územního plánování z 3. 4. 2019, které jsou nedílnými přílohami tohoto dodatku.

- Předmět plnění dle Článku 3 stávající smlouvy se mění dílčí termíny plnění.

- V návaznosti na výše uvedené dochází k těmto změnám:

- Termíny plnění:

V Příloze č. 3 - Technické podmínky, v části Lhůty plnění:

Dokumentace pro územní rozhodnutí (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasený objednatelem)

Podání žádosti o územní rozhodnutí

Dokumentace pro stavební povolení (koncept)

Dokumentace pro stavební povolení (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasený objednatelem)

Podání žádosti o stavební povolení

Dokumentace pro provádění stavby (čistopis, včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasený objednatelem)

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru

do 45 dnů od předání konceptu DUR

do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k UR zadavatelem

do 45 dnů od podání žádosti o UR

do 30 dnů od předání konceptu DSP

do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SŘ zadavatelem

do 45 dnů od podání žádosti o SP

do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Dokumentace pro stavební povolení (koncept)

Dokumentace pro stavební povolení (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasený objednatelem)

Podání žádosti o stavební povolení

Dokumentace pro provádění stavby (čistopis, včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasený objednatelem)

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru

do 25.7.2019

do 30 dnů od předání konceptu DSP

do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SR zadavatelem

do 45 dnů od podání žádosti o SP

do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

- V této souvislosti se pro tuto akci snižuje cena v Článku 4 odst. 4.1. písm. a) smlouvy o dílo č. 137/2018/VZMR/D2/PE/sl o cenu položky č. 3 uvedenou v Příloze č. 4 - Kalkulace projekčních prací, v části A. Vypracování projektové dokumentace dle TP, a to následovně:

340.000,00 Kč

22.000,00 Kč

318.000,00 Kč

66.780,00 Kč

384.780,00 Kč

Původní cena díla bez DPH

Méněpráce (Položka č. 3)

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH

DPH 21%

Nově sjednaná cena včetně DPH

Článek 3

Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 137/2018/VZMR/D2/PE/sl jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

- Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 137/2018/VZMR/D2/PE/sl uzavřené dne 17. 1. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy:	Žádost o dodatek k SOD ze dne 9. 4. 2019

Zhotovitel:

V J.bP.iČ	dne:

Ing. Milan Sedlák

Závazné stanovisko orgánu územního plánování z 3. 4. 2019

Objednatel:

3 0. 04. 2019

V Jihlavě dne:

Ing. Jan Mika, MBA
ředitel organizace

MS

Komu:

©ksusv.cz T,

'©ksusv.cz T

9. 4. 2019, 7:12

Rekonstrukce mostu Brunka - zrušení DÚR

Dobrý den,

včera jsem obdržel stanovisko stavebního úřadu v Humpolci (zasílám v příloze), dle kterého je možné na této akci vypracovat přímo projekt na stavební povolení pro speciální stavební úřad.

Navrhuji tedy upustit od dokuemntace DÚR a přistoupit přímo k vypracování DSP. Jakým způsobem se v tomto případě postupuje? Bude vypracován dodatek smlouvy s novými termíny dodání dokumentace, protože původní harmonogram prací je v této chvíli irelevantní? Prosím současně i o kontrolu, kdy by měla být dodána dle smlouvy dokumentace DÚR v konceptu, protože pravděpodobně budeme muset udělat dodatek co nejdříve, pokud chceme plnit termíny uvedené ve smlouvě.

Co se týká posunu autobusové zastávky na tomto mostě, tak mám potvrzeno od Kraje i Policie, že s návrhem posunu zastávky souhlasí (viz níže v emailu), nicméně Policie požaduje vybudování normové zastávky s výstupní plochou. Snažím se v této chvíli zjistit, zda tento požadavek chtějí řešit již v naší dokumentaci, nebo je možné, že se normová zastávka vybuduje výhledově. Prozatím jsem však na e-mail nedostal odpověď a telefonicky se mi nedaří s panem Ing. Mlčochem spojit.

S pozdravem

Ing. Milan Sedlák autorizovaný inženýr pro obory: Statika a dynamika staveb Mosty a inženýrské konstrukce tel e-r

Dobrý den,

na základě zaslaných podkladů Vám sdělujeme, že předběžně souhlasíme s návrhem na posunutí autobusové zastávky viz. situace, nicméně budeme požadovat vybudování normové autobusové zastávky s výstupní plochou.

S pozdravem komisař

Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina Územní odbor Pelhřimov

Dopravní inspektorát

Pražská 1738

393 01 Pelhřimov

Tel.:

Dobrý den,

s vodorovným značením v návrhu souhlasíme na obou stranách zastávky, děkujeme.

S přáním hezkého dne

oddělení dopravní obslužnosti odbor dopravy a silničního hospodářství

tel.:

e-mail

Krajský úřad Kraje Vysočina

Popis: logo Žižkova 57. 587 33 Jihlava, česká republika

IČ: 70890749 web: www, kr-vysoci na ,cz facebook: Popis: facebook

From:

Sent: Monday, March 18, 2019 11:25 AM

To:	@ kr-vysoci n a. cz>

Cc	akr-vysocina.cz>

Subject: RE: FW: 111/12934 Brunka, most ev.č. 12934-1

Dobrý den,

při rekonstrukci mostu nedojde na této straně k žádné úpravě. Dokumentace, kterou vypracovávám se týká pouze rekonstrukce mostního objektu, který je ve špatném stavu a bude odstraněn a nahrazen novým.

S pozdravem

Ing. Milan Sedlák

autorizovaný inženýr pro obory:

Statika a dynamika staveb

Mosty a inženýrské konstrukce

tel:

e-r

Původní e-mail

Od:	akr-vysocina.cz>

Korr

Datum: 18. 3.2019 11:05:41

Předmět: RE: FW: 111/12934 Brunka, most ev.č. 12934-1

Dobrý den,

ano je tomu tak, pro jistotu zasílám bod v mapě číslo 1, pro vyznačení, kde přesně autobus zastavuje.

Dojde při rekonstrukci k vytvoření zálivu, nebo na této straně nedojde k žádné úpravě? Děkuji za odpověď.

S přáním hezkého dne

oddělení dopravní obslužnosti

odbor dopravy a silničního hospodářství

tel.:

e-mall:

Krajský úřad Kraje Vysočina

Popis: logo Žižkova 57.587 33 Jihlava, česká republika

IČ: 70890749 web: www.kr-vysocina.cz facebook: Popis: facebook

From:

Sent: Monday, March 18, 2019 10:55 AM

To:		 	a)kr-vvsocina.cz>

3z5

Cg;	kr-vysocina.cz>

Subject: Re: FW: 111/12934 Brunka, mostev.č, 12934-1

Dobrý den,

předpokládáni ze v současné chvíli autobus zastavuje před vjezdem do průmyslového areálu a tento stav by zůstal zachován - viz příloha. Je tomu tak?

Předem děkuji za odpověď

S pozdravem

Ing. Milan Sedlák

autorizovaný inženýr pro obory:

Statika a dynamika staveb

Mosty a inženýrské konstrukce

tel:

e-n

-	Původní e-mail

Od:	'kr-vysocina.cz>

Koit	§)seznam.cz>

Datum: 18.3, 2019 8:56:47

Předmět: FW: 111/12934 Brunka, mostev.č. 12934-1

Vážený pane inženýre,

s návrhem přemístění autobusové zastávky, která je označena označníkem, souhlasíme. Jen ještě prosíme o řešení druhého směru zastávky, která není v současné době označena, ale existuje a autobusy ji využívají, viz frekvence cestujících níže v tabulce. Data jsou čerpána od 1. září do 31. ledna, zastávku obsluhuje pouze jedna linka, a to 350330.

| Číslo spoje | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Leden | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0/5 | 0/2 | 0/2 | 0/7 | 0/0 | 0/16 |
| 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 8 | 6/36 | 6/29 | 12/49 | 23/34 | 15/49 | 62/197 |
| 13 | 17/18 | 16/16 | 17/6 | 14/7 | 19/8 | 83/55 |
| 14 | 18/0 | 25/0 | 21/0 | 17/0 | 27/2 | 108/2 |
| 15 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0/6 | 0/6 | 0/15 |
| 17 | 12/34 | 7/34 | 4/36 | 13/30 | 11/42 | 47/176 |
| 18 | 15/0 | 13/0 | 17/0 | 23/0 | 21/0 | 89/0 |
| 19 | 4/7 | 1/13 | 5/21 | 1/21 | 2/23 | 13/85 |
| 21 | 0/2 | 0/2 | % | 0/0 | 0/0 | 1/8 |
| 22 | 9/0 | 8/0 | 14/0 | 2/0 | 4/0 | 37/0 |
| 24 | 19/0 | 3/0 | 4/0 | 5/0 | 1/0 | 32/0 |
| 25 | 0/13 | 1/6 | 0/4 | 0/10 | 0/1 | 1/34 |
| 29 | 0/6 | 0/2 | 0/6 | 0/15 | 0/11 | 0/40 |
| 32 | 66/8 | 68/12 | 86/17 | 36/7 | 64/9 | 320/53 |
| 38 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 2/1 | 0/1 | 2/4 |
|  |  |  |  |  |  | 795/685 |

Zastávka je využívána od 1. září-31. ledna celkem 1480 cestujícími, což je v průměru za den 14 cestujícími v obou směrech. Prosím o zaslání návrhu na umístění ve druhém směru. V případě dotazů se na mě neváhejte obrátit, děkuji za pochopení a spolupráci.

S přáním hezkého dne

oddělení dopravní obslužnosti odbor dopravy a silničního hospodářství

tel.:

e-mall:

Krajský úřad Kraje Vysočina

Žižkova 57. 587 33 Jihlava, česká republika

IČ: 70890749 web: www.kr-vysocina.cz facebook:

From:

Sent: Friday, March 15, 2019 1:32 PM

To:

Subject: III/12934 Branka, most ev.č. 12934-1

Dobrý den,

pracuji jako projektant na projektu 111/12934 Brunka, most ev.č. 12934-1, jehož investorem je KSÚSV. Na základě telefonického hovoru, Vám zasílám výkresy návrhu rekonstrukce mostu, ve kterých je naznačeno, jak by se potencionálně změnila poloha současné autobusové zastávky v případě rekonstrukce mostu dle našeho návrhu.

Chtěl bych Vás tímto požádat o zaslání intenzit dopravy na této zastávce a současně o vyjádření k této úpravě. V současné chvíli jsou v daném místě kvůli omezení zatížitelnosti mostu betonová svodidla, které v podstatě znemožňují užívání autobusové zastávky v tomto prostoru - viz foto v příloze. Rekonstrukce mostu tuto záležitost alespoň z části vyřeší.

Mostní konstrukce bude mít římsu s výškou 150 mm od hrany vozovky, na kterou by mohlo v budoucnu navázat nástupiště autobusové zastávky - tento návrh však není součástí projektu rekonstrukce mostu.

V případě jakýchkoliv dotazů se na mne prosím obraťte.

Předem děkuji

S pozdravem

Ing. Milan Sedlák autorizovaný inženýr pro obory: Statika a dynamika staveb Mosty a inženýrské konstrukce

tel:

e-n

Přílohy

Stanovisko-SU_Humpolec.pdf - PDF, 933 kB

i Stáhnout Zobrazit >

Městský úřad Humpolec

Humpolec 3. dubna 2019

STAVEBNf ÚŘAD	Horní náměstí 300, 396 22 HUMPOLEC

Č.j. MUHU/15309/2019/Ts s.z. STAV/240/2019/ZS Vyřizuje:	' tel.

E-mail:

žadatel;

Ing. Milan Sedlák, IČO 88134253,

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

orgánu územního plánování

Stavební úřad Městského úřadu Humpolec, jako orgán územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 225/2017 Sb., dále jen („stavební zákon“), přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování záměr:

„III/12934, Brunka, most ev.č.12934-1“

Záměr obsahuje:

- Demolice mostu ev.č. 12934-1

- Dopravně inženýrské opatření

- Most ev.č. 12934-1

Záměr je přípustný po splnění následujících podmínek:

- záměr bude umístěn v souladu s částí předložené dokumentace pro stavební povolení, která je přílohou tohoto závazného stanoviska.

Závazné stanovisko platí dva roky od jeho vydání.

Odůvodnění

Záměr rekonstrukce mostu byl předložen orgánu územního plánování k vydání závazného stanoviska:

- dne 1.4.2019 Ing. Milanem Sedlákem,

Podklady pro vydání závazného stanoviska:

- Dokumentace pro stavební povolení zpracovaná projektantem Ing. Milanem Sedlákem, Na Návsi 18/4, 620 00 Brno

- Politika územního rozvoje České republiky, ve znění aktualizace číslo 1, vydané v dubnu 2015

- Zásady územního rozvoje kraje Vysočina ve znění aktualizací číslo 1, 2, 3 a 5 vydané

v lednu 2018

- Územní plán Humpolec s účinností od 24.3.2016

Orgán územního plánování přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zdaje přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, Či nikoliv:

- Platná Politika územního rozvoje České republiky vymezila na území obce Humpolec katastr, území Humpolec) rozvojovou oblast republikového významu OB11 Jihlava.

- Zásady územního rozvoje kraje Vysočina tuto rozvojovou oblast zpřesňují

- Dále ZÚR kraje Vysočina vymezují na území obce koridor DK 04 pro silnici první třídy 1/34, koridor DK 08 pro silnici druhé třídy 11/130 a koridor DK 14 pro silnici druhé třídy 11/347. Dále na území obce je vymezen koridor pro nadzemní vedení E05a a E05b.

- Platný územní plán Humpolec je v souladu s vydanými Zásadami územního rozvoje kraje Vysočina, proto byl záměr posuzován z hlediska souladu s územním plánem.

Pozemky pare. č. 2634/1 a 2634/2 v k.ú. Humpolec, na kterých je záměr plánován se podle platného Územního plánu Humpolec nachází v ploše „DS - koridory dopravní infrastruktury - silniční“, kde hlavním funkčním využitím jsou pozemní komunikace a dopravní vybavení. Pozemek p.č. 2636/2 v k.ú. Humpolec se nachází v ploše „DM - plochy dopravní infrastruktury místní“, kde jsou hlavním funkčním využitím pozemní komunikace, manipulační plochy a parkovací plochy. Pozemky p.č. 2645/1 a 2645/2 k.ú. Humpolec se nachází v ploše „VD - plochy výroby a skladování - drobná řemeslná výroba“. Přípustným využitím je zde např. podzemní stavby veřejné technické infrastruktury, stavby pro občanské vybavení a služby, související dopravní a technická infrastruktura. Pozemek p.č. 2637 k.ú. Humpolec se nachází v ploše „VV - plochy vodní a vodohospodářské“, kde je jako přípustné využití možná stavba a zařízení související s křížením dopravní a technické infrastruktury.

Stavební úřad Městského úřadu Humpolec jako orgán územního plánování posuzoval navrhovaný stavební záměr z hlediska naplnění cílů a úkolů územního plánování stanovených v § 18 a 19 stavebního zákona. Za relevantní považoval zejména naplnění podmínek pro hospodárné využívání zastavěného území (§ 18 odst. 4 stavebního zákona), a to jak záměr vyhovuje urbanistickým, architektonickým a estetickým požadavkům na využívání a prostorové uspořádání území s ohledem na podmínky v území a jeho stávající charakter.

Stávající most je ve špatném technickém stavu a již nesplňuje požadavky na bezpečný a plynulý provoz. Proto bude vybudován nový mostní objekt, jenž bude mít dostatečné parametry na převedení silniční dopravy.

Rekonstrukce mostu ev.č. 12934-1 je v souladu s platným územním plánem Humpolec i v souladu s relevantními cíli a úkoly územního plánování stanovenými v § 18 a 19 stavebního zákona.

Z uvedených důvodů dospěl orgán územního plánování k závěru, že posuzovaný záměr je přípustný.

Dle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Stavební úřad Městského úřadu Humpolec, souhlasí s vydáním povolení speciálním stavebním úřadem pro výše uvedenou stavbu a upouští od vydání územního rozhodnutí a územního souhlasu.

Platnost závazného stanoviska lze prodloužit, pokud se nezmění podmínky v území.

Závazné stanovisko nepozbvvá platnosti:

- bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,

- byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo

- nabyl-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska.

Dostane-li se toto závazné stanovisko do rozporu s politikou územního rozvoje nebo s územně plánovací dokumentací, která byla vydána po vydání závazného stanoviska, orgán územního plánování, který závazné stanovisko vydal, je nahradí z moci úřední novým závazným stanoviskem.

referent územního plánování Stavebního úřadu Humpolec

Obdrží:

• Ing. Milan Sedlák.