S M L O U V A   O   D Í L O

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele:  SML/0177/2019/OSM

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), zejména podle ust. § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Město Hranice

se sídlem MěÚ Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

zastoupeno: 	                          Jiřím Kudláčkem, starostou

IČ:  		                          00301311

DIČ:  		                          CZ00301311

Telefon:   	                          581 828 111

Fax:		                          581828650

Bankovní spojení:                       Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:                                    19-0001320831/0100

ve věcech smluvních: 	Jiří Kudláček, starosta

ve věcech technických:	 Marie Hanzlíková, Ing. Radomír Bradáč

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Renata Svobodová

Sídlo:		Zahradní 827, 742 13  Studénka

IČ:  		73311375

DIČ:  		CZ 7857265251

Bank. spojení :	670100-2208253524/6210

Telefon:   	723274785

Fax:

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: 	Renata Svobodová

ve věcech technických:	 Renata Svobodová

(dále jen „zhotovitel“)

společně také dále jen „smluvní strany“

Článek II.

Předmět smlouvy

  - Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí  provést pro objednatele dílo, kterým se rozumí  - „Restaurování stropní malby“, která se nachází na stropě místnosti č. 209,  II. nadzemní podlaží, v budově Staré radnice, na adrese Masarykovo náměstí 71, Hranice, situované na pozemku parc.č.st. 124,  k. ú. Hranice, a to za podmínek dále ve smlouvě sjednaných (dále také „dílo“ nebo „restaurátorské práce“).

  - Restaurátorské práce budou realizovány zhotovitelem ve výše uvedené budově,  která je součástí kulturní památky rej. č. 3472/8 – 432 podle technické zprávy o zajišťovacích pracích a Restaurátorského záměru k malovanému stropu ze dne 7.8.2018 a podle závazného stanoviska státní památkové péče č. j. OSKT59042/18 ze dne 8.11.2018.

  - Dílo bude provedeno v celém rozsahu restaurátorského procesu ve smyslu § 14 zákona č. 20/87 Sb., o památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a metodických pokynů Národního ústavu památkové péče ú.o.p. Olomouc.

  - Zhotovitel bude při realizaci díla dodržovat z hlediska ochrany životního prostředí zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  - Místem plnění je budova Staré radnice, parc.č.st.  124, k.ú. Hranice.

  - Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo bez vad a nedodělků převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu dle čl. V., a to způsobem uvedeným ve stejném článku smlouvy.

  - Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání a převzetí, který bude podepsaný objednatelem i zhotovitelem, a to v souladu s čl. X. této smlouvy. V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas.

  - Tento projekt „Restaurování stropní malby“  bude spolufinancován  z prostředků Ministerstva kultury České republiky.

  - Realizace akce je podmíněna získáním dotace – dotačního titulu z Ministerstva kultury České republiky „Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2019“. Objednatel si vyhrazuje právo v případě nezískání dotace odstoupit od smlouvy o dílo bez jakýchkoliv sankcí.

Článek III.

Doba plnění a způsob předání předmětu restaurování

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II této smlouvy v celém rozsahu, a to v souladu s časovým harmonogramem prací, který zhotovitel dodá a bude tvořit Přílohu č. 3 této smlouvy. Objednatel vyzve písemně zhotovitele  k zahájení restaurátorských prací nejpozději 10 dnů před předáním místa restaurování stropní malby.

Termín zahájení prací:   12.8.2019

Doba ukončení prací:    30.11.2019

Doba realizace je dána technologickými postupy a nesmí překročit 150 kalendářních dnů ode dne zahájení prací.

(Termín zahájení prací bude upřesněn.)

(Termín ukončení prací: nejpozději do 30. 9. 2019.)

- Pro včasné zahájení restaurátorských prací stavby předá objednatel zhotoviteli restaurátorský záměr v počtu 2 ks, závazné stanovisko OSKT/61314/18 ze dne 14. 11. 2018 do 10 pracovních dnů před zahájením restaurování,  tzn. před předáním a převzetím místa restaurování stropní malby.

- Splnění termínů realizace díla dle tohoto článku smlouvy zhotovitel garantuje, pokud nedojde k zásahu do činnosti zhotovitele vlivem vyšší moci (např. živelné pohromy, požár, apod.). Běžné klimatické podmínky či povětrnostní vlivy v průběhu realizace díla nemají vliv na splnění termínu realizace díla.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

- Zhotovitel se zavazuje zajistit si před začátkem restaurátorských prací pro veškeré plánované práce příslušná povolení dotčených orgánů státní správy, případně místní samosprávy, na své náklady.

- Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, a to na svůj náklad a nebezpečí.

- Objednatel je oprávněn vykonávat odborný dozor při prováděných restaurátorských pracích, nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle platného restaurátorského záměru, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro odstranění vzniklých vad.

- Veškeré restaurátorské práce budou prováděny v souladu s vydaným závazným stanoviskem příslušného správního orgánu, restaurátorským záměrem a dle zákona o státní památkové péči (uvedeno v článku II. této smlouvy) a dále v souladu  s právními předpisy a českými normami platnými pro příslušné části a celek díla. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele.

- Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování ekologických, hygienických a dalších platných předpisů vydaných právními orgány. Případné sankce z neplnění podmínek stanovených těmito předpisy, prokazatelně zaviněných zhotovitelem, zaplatí zhotovitel.

- Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. Předáním místa, kde se bude realizovat restaurování stropní malby zhotoviteli , je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání dokončeného díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy. Technické a technologické provedení díla odpovídá současným bezpečnostním předpisům a normám dle EN a ČSN.

- Zhotovitel se zavazuje provádět práce s maximální hospodárností a účelností. Zhotovitel je povinen oznámit včas případnou neúčelnost prováděných prací a současně navrhnout hospodárnější postup.

- Restaurátorské práce budou probíhat v pracovní dny od 06:00 do 20:00 hodin, o sobotách a nedělích od 8:00 do 18:00 hodin.

Článek V.

Cena za plnění a platební podmínky

  - Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, výkazem výměr a činí v konečné výši částku 430 000,-- Kč bez DPH , 494.500,-- Kč včetně DPH Celková cena díla je zpracována po položkách dle výkazu výměr a výpisu materiálů, který je Přílohou č. 2 této smlouvy.

  - Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále také „zákon o DPH“ nebo „ZDPH“), že restaurátorské práce prováděné na akci „Restaurování stropní malby“ souvisejí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k daní (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH).

  - Příjemce plnění (objednatel) není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu neposkytuje dodavateli své DIČ.

  - Příjemce plnění (objednatel) požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e z. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.“

  - Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s realizací díla. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné plnění předmětu díla, včetně nákladů na zařízení místa restaurování, jeho provoz a uvedení místa restaurování po provedených pracích do původního stavu, dále zahrnuje dopravu, poplatky za energie a vodu po dobu restaurování, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za případné skládky, náklady na svislou přepravu, zpracování Závěrečné restaurátorské zprávy. Cena díla bude obsahovat veškeré poplatky, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v restaurátorském záměru, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Celková cena díla obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, přiměřené podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do konce stavby.

  - Celkovou cenu díla je možné překročit v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.

  - Nárok na zaplacení ceny nevzniká v případě, že činnost nebyla provedena řádně, tj. v dohodnuté kvalitě, v určeném termínu a místě, vždy však po vyjasnění okolností, které řádnému provedení činnosti bránily.

  - Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli.  Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného řádného daňového dokladu.

  - Faktury budou vždy vyhotoveny ve dvou exemplářích a musí splňovat požadavky daného zákona na řádný daňový doklad, mimo to budou mít zejména tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo,

- název a sídlo zhotovitele,

- bankovní spojení zhotovitele,

- předmět smlouvy,

- jmenování dokladu, na jehož základě je práce prováděna, včetně data smlouvy nebo jejího dodatku,

- vyjmenování období, za které je fakturováno,

- účtovaná částka bez DPH, datum splatnosti fakturované částky,

- rozpis účtovaných prací dle jednotkových cen

  - Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné náležitosti nebo údaje. Doba splatnosti upravené faktury je 60 kalendářních dnů ode dne jejího opětovného doručení objednateli.

  - Objednatel si vyhrazuje právo termíny prodloužit, práce přerušit, případně stavbu zcela ukončit před jejím dokončením, a to v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování restaurování. V takovém případě je objednatel povinen zaplatit veškeré provedené práce a dodaný materiál na dosud provedeném díle (zakázce). Objednatel si vyhrazuje právo takto učinit bez sankcí, bez účtování ušlého zisku zhotovitele.

  - Objednatel neposkytuje zálohy. Smluvní strany se dohodly, že fakturace bude upravena dle potřeb poskytovatele dotace a Města Hranice.  Veškeré práce budou fakturovány na základě dílčích faktur, které budou rozděleny: samostatné faktury pro neuznatelné náklady a dále samostatné faktury na uznatelné náklady dle zásad dotačního titulu „Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na ro 2019“ (přesné částky a položky neuznatelných nákladů budou upřesněny po uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku).

  - Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do třetího kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. Objednatel se zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do pěti pracovních dnů po jejich předložení. Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Práce, které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, nebudou fakturovány. Fakturace prací a dodávek bude vázána na položkový rozpočet nabídky zhotovitele stavby. Jednotlivé práce nebo dodávky budou fakturovány teprve po kvalitním provedení prací nebo zabudování materiálů v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami položkového rozpočtu stavby. Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení měsíčního soupisu provedených prací a dodávek objednatelem nebo technickým dozorem objednatele.

  - Provedené práce v rámci plnění předmětu smlouvy budou objednatelem hrazeny měsíčně v české měně na základě daňového dokladu – faktury podle objemu skutečně provedených prací a dodávek, a to do výše 90 % smluvní ceny díla s tím, že zbývajících 10% smluvní ceny bude tvořit zádržné, které bude uhrazeno po protokolárním potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků. Výše fakturovaných částek bude doložena soupisem skutečně provedených prací, který bude odsouhlasený a potvrzený technickým dozorem objednatele nebo objednatelem.

  - Konečná faktura musí obsahovat vyúčtování všech předchozích plateb a zádržného a dále soupis předchozích faktur. Zhotovitel je oprávněn ji vystavit po podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. V případě převzetí díla s vadami a nedodělky, které nebrání řádnému užívání, bude konečná faktura konstatovat pozastavení zaplacení zádržného ve výši 10% celkové ceny až do jejich úplného a řádného odstranění. Zádržné bude uvolněno do 14 dnů od podpisu oprávněného zástupce objednatele na protokolu potvrzujícím odstranění těchto vad a nedodělků.

  - Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou na základě uzavřené smlouvy o dílo, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním jednáním.

  - Případné změny ceny díla – vícepráce budou oceňovány takto:

a)	 s využitím jednotkových cen ze soupisu prováděných prací dle položkového rozpočtu a výpisu materiálů, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy,

b)	pokud to není možné (taková položka se v soupisu prováděných prací nevyskytuje), tak bude použita jednotková cena ve výši 80 % z ceníku společnosti ÚRS Praha a.s. v cenové úrovni 2015,

c) pokud ceníky ÚRS Praha a.s. tuto cenu rovněž neobsahují, bude zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění díla,

d) Případné vícepráce budou zhotovitelem oceněny vždy do 5 pracovních dnů od předání požadavku objednatele, nebo podkladů objednatelem. Objednatel odsouhlasí ocenění do 10 pracovních dnů od předložení objednateli, nebo projedná se zhotovitelem své připomínky. V případě, že tak v dohodnuté lhůtě neučiní nebo nepožádá o prodloužení lhůty, má se za to, že s oceněním zhotovitele souhlasí.

  - Faktury budou vyhotoveny zvlášť na část hrazenou z dotací (uznatelné náklady) a zvlášť na část hrazenou z vlastních zdrojů objednatele (neuznatelné náklady).

  - Cena za dílo je zpracována po položkách dle Nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy, v souladu s výkazem výměr a zadávací dokumentací.

Článek VI.

Smluvní sankce

  - Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce  zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za dílo).

  - Při nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur, příp. faktury konečné dle článku V. této smlouvy může být objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý den prodlení.

  - Smluvní pokuta za nedodržení termínu doby realizace díla, včetně dílčích termínu dle článku III. odst. 3.1. smlouvy činí  1. 000,-  Kč za každý den prodlení s dokončením a předáním díla. Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na eventuální výši náhrady škody.

  - Při chybném účtování prací činí smluvní pokuta 10 % hodnoty neoprávněně účtovaných položek. Tímto není dotčena povinnost vrátit neoprávněně účtované prostředky.

  - V případě, že zhotovitel neoprávněně nedokončí předmět díla má povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla.

6.6. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:

6.6.1 Za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé vady dle čl. VII. odst. 7.2 smlouvy ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.6.2 Za prodlení zhotovitele s odstraňováním závad v záruční lhůtě dle čl. VII. odst. 7.2  smlouvy ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním závad.

6.6.3 Za neodstranění vad dle čl.  VII. odst. 7.2 smlouvy v termínech vzájemně dohodnutých ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a den.

6.6.4 Za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu dle čl. IX. odst. 9.8 smlouvy ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

6.6.5 Za neodstranění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí stavby, v termínech vzájemně dohodnutých dle čl. X. odst. 10.8 smlouvy ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

6.6.6 Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do 21 dnů po obdržení faktury buď tuto zaplatit, nebo v téže lhůtě sdělit oprávněné straně své námitky.

  - Nedohodnou-li si strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se  neruší povinnost strany závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty  požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu.

  - Výše smluvní pokuty není omezená.

Článek VII.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

  - Zhotovitel dává záruku na bezvadný stav díla včetně všech zařízení a dodávek restaurování po dobu min. 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

  - Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od přijetí oprávněné reklamace objednatele. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným zhotovitelem není dotčena sjednaná záruka za jakost.

  - Pokud objednatel neumožní zhotoviteli ve sjednané době přístup k odstranění reklamovaných vad, je povinen zhotoviteli zaplatit náklady (zejména dopravné) a smluvní strany jsou povinny sjednat novou lhůtu pro jejich odstranění. V případě opakovaného neumožnění přístupu zhotovitele k odstranění vad z viny objednatele, povinnost zhotovitele odstranit vady zaniká a rovněž zaniká právo objednatele z těchto vad díla.

  - Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla dle čl. II. odst. 2.1. této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy

  - Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla a je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu objednatelem. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.

  - Zhotovitel odpovídá za případné vady a nedodělky, které má dílo v čase předání objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.

  - Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla

  - Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, případně jeho poškození živelnou událostí.

  - Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník.

  - Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění.

  - Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup k předanému dílu. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně potvrdí odstranění vad.

Čl. VIII

Vlastnická práva a nositelství nebezpečí vzniku škod

8.1 	Zhotovitel se zavazuje, k tomu, že přejde jakákoliv část a/nebo  součást díla jím zhotovená přímo do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na zhotovované věci však do doby úplného předání díla ponese zhotovitel. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí, strojů a mechanismů, které vnesl na místo restaurování, po celou dobu provádění  díla, u materiálů a konstrukcí jen do doby jejich zapracování nebo zabudování do díla.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že postup a důsledky při uplatňování náhrady škody, dodatečné nemožnosti plnění a zmaření účelu smlouvy upravují § 2909 a násl., § 2006 a násl., občanského zákoníku.

  - Zhotovitel uhradí veškeré škody, prokazatelně způsobené svou činností na stávajících objektech nebo uvede vše poškozené do původního stavu.

  - Převzetí hotového díla bude provedeno za účasti objednatele nebo jeho zástupce. V průběhu předávacího řízení bude sepsán zápis o předání a převzetí dokončeného díla, jenž podepíší obě smluvní strany za přítomnosti zástupce Národního ústavu památkové péče ú.o.p. Olomouc.

Čl. IX.

Místo restaurování

  - Místem restaurování se rozumí prostor pro restaurování a pro zařízení provádění restaurování určený zápisem o předání a převzetí místa restaurování. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení místa restaurování tak, aby objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování.

  - Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo restaurování pro provedení předmětu díla, v souladu s restaurátorským záměrem a podmínkami této smlouvy. Z přejímky místa restaurování pořídí smluvní strany zápis, který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou součástí této smlouvy.

  - Z obsahu zápisu musí být jednoznačné:

- předání místa restaurování zhotovitele ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle,

- vytýčení hranice místa restaurování,

  - Zařízení a odstranění místa restaurování si zabezpečuje zhotovitel sám včetně zajištění a umístění měření odběru vody a elektrické energie a napojení na inženýrské sítě a jejich náklady jsou součástí  ceny dle čl. V. odst. 5.1.

  - Po převzetí místa restaurování je zhotovitel povinen seznámit se s rozmístěním a trasou případných vedení na místě restaurování a tyto buď vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění prací na předmětu díla nedošlo k jejich poškození.

  - Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na místě restaurování. Dále se zhotovitel zavazuje, že převezme na sebe odpovědnost původce odpadů, vyplývajících za zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní na své náklady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Dále bude třídit vzniklý odpad dle vyhlášky MŽP  č. 381/2001 Sb. na odpad ostatní a nebezpečný, zajistí řádný svoz, skladování a zneškodňování odpadů vzniklých z jeho činnosti v rozsahu zajištění předmětu dodávky.

  - Před předáním díla objednateli je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý materiál a odpady na místě restaurování tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a bezpečně provozovat.

  - Zhotovitel vyklidí místo restaurování do 14 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na místě restaurování jen stroje, zařízení, popřípadě materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelem při přejímce díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen místo restaurování vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek, s uvedením do původního stavu.

Čl. X

Předání a převzetí předmětu díla

  - Restaurování je ukončeno předáním a převzetím díla na protokolu o předání a převzetí díla, uvedením místa restaurování  do původního stavu, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a předáním závěrečné restaurátorské zprávy, v opačném případě nebude objednatel povinen dílo převzít a zaplatit.

  - Dokončené dílo podle čl. II. odst. 2.1 smlouvy zhotovitel předá objednateli a objednatel dílo protokolárně písemným záznamem převezme.

  - Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 7 dnů předem, kdy bude předmět díla k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací.

  - Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla, tj. provedením všech restaurátorských prací dle příslušných podkladů a právních předpisů a podmínek v této smlouvě uvedených včetně všech smluvně dohodnutých změn na díle. Dále se tím rozumí vyklizení místa restaurování a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů o předepsaných případných zkouškách, odstranění všech případných vad a nedodělků bránících užívání díla a předání závěrečné restaurátorské zprávy.  Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předání a převzetí díla a v případě vad a nedodělků, se kterými bylo převzato, jejich úplným odstraněním.

  - Objednatel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré své doklady tak, aby jejich porovnáním s doklady zhotovitele bylo zajištěno kvalitní a úplné provedení tohoto řízení.

  - K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a objednateli předat:

- závěrečnou restaurátorskou zprávu.

  - O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků které nebrání užívání stavby, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.

  - V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevezme, uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíšou smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

  - Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 21 dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

  - Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo v rozsahu čl. II. odst. 2.1. této  smlouvy je kompletní, že má vlastnosti a shoduje se s určeným  restaurátorským záměrem, platnými normami a touto smlouvou.

Čl. XIII.

Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy

  - Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním „Dodatkem“ podepsaným oprávněnými zástupci stran.

  - Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned,  bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke změně a podpisu smlouvy.

  - Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ustanovení § 2001 občanského zákoníku a ujednání této smlouvy, je povinna písemně doručit druhé straně důvody svého odstoupení, které ji k takovému kroku opravňují, s uvedením termínu, k němuž od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

  - Smluvní strany se podle § 2002 občanského zákoníku dohodly, že za důvod k odstoupení od smlouvy v důsledku závažných a podstatných porušení smluvních povinností pokládají zejména:

- nedodržení konečného termínu dokončení dle čl. III/3.1. této smlouvy, prokázaným zaviněním zhotovitele;

- prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností ve věci placení ceny díla, předání místa k restaurování stropní malby, předání potřebných dokladů;

- provádění díla v prokazatelně nižším než požadovaném standardu,

- při přerušení prací na dobu delší než 2 měsíce, z důvodů na straně objednatele,

- při přerušení prací na dobu delší než 30 dnů, z důvodu na straně zhotovitele,

- nezahájení prací zhotovitelem do 14 kalendářních dnů od předání staveniště,

- opakované nedodržení restaurátorských postupů dle restaurátorského záměru

- zhotovitel opustil místo restaurování anebo dal jiným způsobem najevo úmysl nesplnit smluvní závazky.

  - Pro nároky vzniklé odstoupením od smlouvy platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

  - Objednatel je oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od smlouvy v případě, že objednateli nebude udělena finanční dotace k pořízení předmětu plnění.

Čl. XIV.

Závěrečná ujednání

  - Smlouva se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Případné spory budou řešit české soudy; rozhodčí řízení je vyloučeno.

  - Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 – Restaurátorská zpráva;

- Příloha č. 2 – Rozpočet;

- Příloha č. 3 – Časový harmonogram provádění prací;

  - Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

  - Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran, účinnosti smlouva nabývá dnem jejího vložení do Registru smluv; smlouva končí splněním všech smluvních závazků oběma stranami.

  - Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

  - Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy, včetně dohodnuté ceny a se zveřejněním výběrového řízení včetně dokumentace k veřejné zakázce; obsah smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

  - Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ČR v platném znění a ostatních právních předpisů platných v době realizace předmětu díla.

  - Tato smlouva podléhá povinnému zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; smluvní strany se dohodly, že dle citovaného zákona uveřejnění této smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel.

  - Zhotovitel musí uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací stavby a je předmětem smlouvy po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci, tj. odepsání z účtu RR (finančního ukončení projektu), nejméně však do 31. 12. 2030.

a. uchovat restaurátorské zprávy, a to originál Smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály dokladů a originály dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená lhůta,

b. umožnit poskytovateli dotace nebo jim pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a EU),

c. poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu,

d. umožnit na výzvu poskytovatele dotace kontrolu dokumentace a průběhu zadávání zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání zakázky a výběru nejvhodnější nabídky,

e. poskytnout veškeré doklady související s realizací stavby a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů EU. Těmto orgánům je příjemce dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jim pověřeným osobám.

V Hranicích dne 5.4.2019			Ve Studénce  dne 1.4.2019

Za objednatele:				Za zhotovitele:

Město Hranice					Renata Svobodová

…………………………………………………………		……………………………………………………………

Jiří Kudláček                     			[podpis osoby oprávněné jednat

starosta					jménem zhotovitele]