|  |
| --- |
| **Kvalifikovaný odhad nákladů** |
| Akce: restaurování sochy Panny Marie Bolestné v Hranicích - 2019 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Práce** | **Cena v Kč** | **Poznámka** |
| Demontáž | 10000 |  |
| Biosanace | 10000 |  |
| Prekonsolidace | 11000 |  |
| Očištění | 27000 |  |
| Revize a výměna spojovacích částí | 22000 |  |
| Lepení a injektáž trhlin | 8000 |  |
| Odsolení | 10000 |  |
| Odvrtání starých čepů ve schodu | 14000 |  |
| Konsolidace | 19000 |  |
| Doplnění | 9000 |  |
| Barevné retuše | 9000 |  |
| Montáž na základ | 30000 |  |
| Závěrečná hydrofobizace | 10000 |  |
| Rekonstrukce atributů, zlacená měď | 17000 |  |
| Restaurování ohrádky, vč. Demontáž a montáž | 45000 |  |
| Výroba schodů 19 m | 17000 |  |
| Výroba soklu 0,6 m3 | 32000 |  |
| Likvidace starého materiálu 1.5 t | 2000 |  |
| Autojeřáb | 3000 |  |
| Doprava a manipulace | 10000 |  |
| Dokumentace akce, závěrečná rest. zpráva | 5000 |  |
| **Celkem** | **320 000 Kč** |  |
| **DPH** | **48 000 Kč** |  |
| **Cena vč. DPH** | **368 000 Kč** |  |