- dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Rekonstrukce střechy na objektu čp. 26 v Dobrušce __________________________________________________________________________________

- Smluvní strany:

- Objednatel:	Město Dobruška

se sídlem nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška

IČ: 00274879

DIČ: CZ 00274879

zastoupené: Ing. Petrem Lžíčařem, starostou

na straně jedné

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Martin Holeček

se sídlem Jasenná 97, 552 22 Jasenná

zastoupený Martinem Holečkem

IČ: 49989511

DIČ: CZ7605193354

na straně druhé

(dále jen „zhotovitel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

I.

1.1.	Výše uvedené smluvní strany konstatují, že dne 26.11.2018 spolu uzavřely Smlouvu o dílo na provedení díla „Rekonstrukce střechy na objektu čp. 26 v Dobrušce“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

1.2. 	Smluvní strany tímto dodatkem mění obsah jimi uzavřené Smlouvy o dílo, a to v rozsahu uvedeném v čl. III.

II.

2.1. 	Doba plnění, sjednaná v odst. 3.1. čl. III. Smlouvy o dílo se mění na dobu plnění dle odst. 2.2. čl. II. tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

2.2.	Zhotovitel je povinen provést dílo v těchto termínech:

2.2.1    Zahájení prací:					01.04.2019

2.2.2.	Dokončení a předání díla objednateli:		do 28.06.2019

III.

3.1.	V ostatních ujednáních se smlouva o dílo nemění.

IV.

4.1. 	Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

4.2.	Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv a dohodly se, že dodatek v registru smluv uveřejní objednatel. Zhotovitel je povinen poskytnout k tomu objednateli potřebnou součinnost.

4.3. 	Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 29.04.2019.

- V Dobrušce dne _____________			V Jasenné dne ____________

Za objednatele:						Za zhotovitele:

_________________________				__________________________

Ing. Petr Lžíčař, starosta			   	Martin Holeček