## SMLOUVA  O  DÍLO

(dále jen „smlouva“)

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1.	Západočeská univerzita v Plzni

Sídlo:			Univerzitní 8, 306 14  Plzeň

Zastoupená:		Ing. Petrem Benešem, kvestorem

IČ:			497 77 513

DIČ:			CZ 49777513

Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

2.	Divadelní služby Plzeň, s.r.o.
	Sídlo:			Sukova 2604/26
	Zastoupený:		Mgr. Janem Klérem, jednatelem

Petrem Klérem, jednatelem
	IČ:			29122651
	DIČ:			CZ29122651
	Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají tuto smlouvu o dílo na provedení akce s názvem „ZČU, Univerzitní 26 – Fakulta elektrotechnická – rekonstrukce zatemnění EP110, EP130, EP 206“ s následujícím znění:

I.

Předmět smlouvy

  - Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost dílo, kterým je rekonstrukce zatemnění v posluchárnách místnost č. EP110, EP130 a učebně místnost č. EP 206 v objektu Fakulty elektrotechnické v Plzni v areálu ZČU na Borských polích, Univerzitní 26, Plzeň a současně s tím poskytnout Objednateli činnosti s tím související a to vše v rozsahu dle této smlouvy a zadávací dokumentace z výběrového řízení ze dne 14. listopadu 2016

Konkrétně se jedná především o:	
- rekonstrukci stávajících zatemňovacích systémů v posluchárnách FEL (EP110, EP130) – demontáž stávajících posuvných látkových závěsů vč. pojezdů, stávající pojezdy s pohonem jsou nefunkční, dále nutno nainstalovat lehčí látku závěsu vč. nových motorických pojezdů,

- rekonstrukci stávajících zatemňovacích systémů v učebně FEL (EP206) - demontáž stávajících posuvných látkových závěsů vč. pojezdů, stávající pojezdy s pohonem jsou nefunkční, dále nutno nainstalovat lehčí látku závěsu vč. nových motorických pojezdů,

- rozměry zastiňovacích otvorů jsou uvedeny v technické specifikaci v příloze této smlouvy,

- ovládání elektropohonů tlačítky s dálkovým ovládáním (bezdrátově), každý závěs samostatně,

- provedení elektrorozvodů pro napojení elektropohonů – připojení ze stávajících elektrorozvaděčů – elektrorozvody budou provedeny jako příprava pro závěsy i pro posluchárnu EP 120 a učebnu EP 208,

- další související činnosti nutné pro provedení díla.

Předmětem díla je dále i:

a) 	zajištění zařízení staveniště dle potřeby pro řádné provedení díla včetně jeho zřízení, údržby, odstranění a likvidace,

b) 	vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu místa montáže,

c) 	zajištění případných záborů komunikací (např. pro provádění stavebních prací, umístění kontejneru pro odvoz odpadu, apod.), které si zajistí na své náklady zhotovitel,

d)	dodání dokumentace:

- dokumentace skutečného provedení (soupis – specifikace – prvků po jednotlivých místnostech), která bude předána zadavateli v 1 vyhotovení v digitální podobě ve formátu *.xls nebo *.doc, resp. jim ekvivalentním,

- dodání dalších dokumentů nezbytných pro provozování stavby - technickou dokumentaci (např. uživatelské příručky, návody na obsluhu a údržbu, prohlášení o shodě, příp. revizní zprávy apod.), a to v českém jazyce, a to v písemné či elektronické formě, popř. v obou uvedených formách,

e)  	zajištění uložení a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,

a to vše v místě provádění díla.

Předmět díla bude prováděn při dodržení platných norem a dalších předpisů, zejména z oblasti hygienických, bezpečnostních a požárních předpisů.

Práce budou prováděny za běžného provozu učeben, proto bude zhotovitel provádět práce pouze ve volných hodinách dle rozvrhu hodin v jednotlivých učebnách a posluchárnách (příp. o víkendech). Objednatel předal Zhotoviteli rozvrh hodin v učebnách před podpisem této smlouvy. Tuto skutečnost obě smluvní strany potvrzují svým podpisem této smlouvy.

  - Podkladem pro vypracování díla je zadávací dokumentace, zadání Objednatele a prohlídka místa stavby.

  - Objednatel se zavazuje uvedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

  - Zhotovitel v rámci předmětu smlouvy a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale nebo dočasně a dále pak i k zahájení, provedení a dokončení předmětu díla.

  - Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

  - Smluvní strany se dohodly a Zhotovitel určil, že osobou oprávněnou k jednání za Zhotovitele ve věcech, které se týkají této Smlouvy a její realizace je:

jméno:	xxxxxxxxxx

e-mail:	xxxxxxxxxx

tel.:		xxxxxxxxxx

Změna této osoby musí být Objednateli neprodleně písemně oznámena, přičemž je účinná okamžikem doručení tohoto písemného oznámení Objednateli.

  - Smluvní strany se dohodly a Objednatel určil, že osobou oprávněnou k jednání za Objednatele ve   věcech, které se týkají této Smlouvy a její realizace je:

jméno: 	xxxxxxxxxx

e-mail: 	xxxxxxxxxx

tel.:  		xxxxxxxxxx

II.

Doba a místo plnění

2.1. 	Zhotovitel se zavazuje dílo popsané v čl. I. této Smlouvy provést nejpozději do: 15.12.2016.

2.2.	Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo popsané v bodě 1.1. této smlouvy jeho řádným ukončením a předáním Objednateli. Ukončeným dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky. O předání díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran a do kterého Objednatel vytkne případné vady díla.

2.3.	Místem plnění je sídlo objekt Fakulty elektrotechnické, Univerzitní 26, Plzeň.

III.

Cena díla a platební podmínky

3.1. 	Smluvní cena za dílo v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených je stanovena dohodou smluvních stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a je stanovena ve výši 658.169,50 Kč bez DPH, sazba DPH 21% ve výši 138.215,60 Kč, celková cena vč. DPH 21 % činí  796.385,10 Kč.

3.2.	Objednatel se zavazuje za dílo zaplatit celkovou smluvní cenu:

|  | Cena v Kč bez DPH | Sazba DPH v % | Výše DPH v Kč | Cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Smluvní cena celkem | 658.169,50 | 21 % | 138.215,60 | 796.385,10 |

3.3. 	Smluvní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním předmětu  smlouvy,  které  nejsou  výslovně  uvedeny  v této  smlouvě,  ale  o kterých Zhotovitel při stanovení smluvní ceny vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště a místa montáže, veškerou dokumentaci pro provádění díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), dokumentaci skutečného provedení, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, příp. revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, návodů, příp. revizních zpráv a všech dalších dokumentů nezbytných k řádnému provozování díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle obecně závazných platných předpisů.

3.4.	Smluvní cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.

3.5.	Konečná faktura bude zhotoviteli proplacena po řádném dokončení a předání díla bez vad a nedodělků. Přílohou faktury bude zjišťovací protokol potvrzený objednatelem.

3.6. 	Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu Objednateli.

3.7.	Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení Objednateli.

  - Objednatel neposkytuje zálohy.

  - Objednatel je oprávněn jednostranně – bez souhlasu Zhotovitele - započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit Zhotovitel, proti fakturované částce.

IV.

Odpovědnost za vady

4.1. 	Dílo má vady, pokud není zhotoveno v souladu s podmínkami stanovenými  
 	touto smlouvou.

4.2. 	Pro případ vady díla sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady po dobu záruky za dílo. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace Objednatelem učiněné písemnou formou, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, pokud nebude dohodnuto jinak.

4.3. 	Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se bude dále řídit výchozími pokyny a podklady Objednatele.

4.4.  Záruka za dílo dle této smlouvy činí 24 měsíců a počíná běžet dnem podepsání protokolu o předání a převzetí provedeného (splněného) díla bez vad a nedodělků mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

V.

Smluvní pokuty

5.1. 	Jestliže Zhotovitel bude v prodlení s provedením jím zhotovovaného díla dle čl. II. této smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

  - Bude-li Objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla dle bodu 3.5, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou faktury.

  - Za každý kalendářní den prodlení s odstraněním vady dle bodu 4.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč.

  - Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy (materiální i nemateriální) způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to ani v případě, že náhrada újmy přesahuje smluvní pokutu.

VI.

Ostatní ujednání

6.1.	Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později, v průběhu provádění díla, bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných Objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

6.2.	Smluvní strany jsou si povinny navzájem poskytnout veškerou součinnost potřebnou k provedení díla.

6.3.	Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla kontrolovat průběžný postup prací na díle. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele tuto součinnost umožnit.

6.4.	Práce se zavazuje Zhotovitel provádět s ohledem na provoz budov – výuku v posluchárnách a učebnách. Zhotovitel do 10-ti pracovních dnů po předání staveniště předá objednateli harmonogram provádění montážních prací po jednotlivých místnostech. Objednatel tento harmonogram schválí.

6.5.	Kontrolní dny stavby budou konány dle potřeby (zpravidla 1x týdně, pokud nebude písemně (e-mailem) dohodnuto jinak).

6.6.	Objednatel Zhotoviteli  protokolárně předá první místo montáže (staveniště) do 5-ti dnů od účinnosti této smlouvy o dílo. Místa montáže budou předávána postupně dle harmonogramu prací. Plochu pro vybudování zařízení staveniště poskytne Objednatel Zhotoviteli zdarma (na pozemcích ZČU), plocha bude specifikována při předání staveniště. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol. Při předání staveniště bude Objednatelem určen způsob napojení na zdroj elektřiny, příp. vody. Přípojná místa na vnitřních rozvodech v objektu určí pověření zástupci Objednatele daných profesí při předání staveniště.

6.7.	Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru, příp. dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně díla.

6.8.	Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi (místě montáže) výhradní odpovědnost za:

- zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a

- zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště; a

- provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.

6.9. Zhotovitel až do předání jednotlivých míst montáže – dílčího staveniště – po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

6.10. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení místa montáže dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru místa montáže a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

6.11. Zhotovitel zajišťuje přípravu místa montáže, příp. zařízení staveniště, na vlastní náklady.

6.12. V den dokončení předmětu díla bude staveniště - místo montáže - vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění prací. Pozemky a komunikace dotčené montáží budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu.

6.13. Zhotovitel je povinen po dokončení celého díla předložit objednateli tyto doklady:

a) dokumentace skutečného provedení stavby – soupis prvků po místnostech s výrobními rozměry,

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení,

c) předávací protokol díla,

d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod.,

e) kladnou revizní zprávu elektromontážních prací

e) doklad o likvidaci a třídění odpadu,

f) případně další doklady potřebné pro uvedení do trvalého užívání nebo další doklady pro potřeby objednatele (návody apod.),

a to v množství a v provedení dle této smlouvy.

6.14. Požadovaná kvalita konstrukcí a prací a způsob její kontroly se řídí platnými technickými  normami a jakož i materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí být v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona a splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6.15 Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení, jak bylo navrženo příslušným závazným předpisem.

6.16. Zhotovitel je povinen neprodleně vyrozumět Objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět smlouvy znemožnit.

6.17. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

6.18. Zhotovitel odpovídá Objednateli za majetkovou i nemajetkovou újmu  způsobenou porušením povinností podle této smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem.

6.19. Zhotovitel se zavazuje, že písemně vyzve Objednatele k převzetí díla nejméně 3 pracovní dny předem a o předání a převzetí bude sepsán protokol, jenž bude podepsán oběma smluvními stranami.

6.20. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu účinnosti této smlouvy o dílo disponuje platným pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s předmětem činnosti dle smlouvy, a to v minimální výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Pojištění musí být sjednáno ve vztahu k území České republiky a ve vztahu ke všem podnikatelským oprávněním, která jsou nutná pro plnění předmětu této veřejné zakázky. Zhotovitel doklad o platném pojištění předložil Objednateli před podpisem této smlouvy. Zhotovitel je povinen udržet toto pojištění v platnosti a v účinnosti bez přerušení po celou dobu provádění díla až po jeho řádné předání Objednateli bez vad a nedodělků.

VII.

Závěrečná ustanovení

7.1. Smluvní strany se dohodly, že ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., v platném znění, a dalšími příslušnými právními předpisy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

7.2. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemně, a to vzestupně číslovanými dodatky. Právo na předložení dodatku ke smlouvě mají obě smluvní strany.

7.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

7.4. Zhotovitel  bere na vědomí, že ZČU je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb. a pokud tato smlouva splňuje podmínky pro uveřejnění dané zákonem, ZČU tuto smlouvu uveřejnění v registru smluv.

7.5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, že se seznámily s celým textem smlouvy a s textem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

7.6. Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, pravou, srozumitelnou a vážnou vůli, a na důkaz čehož k ní připojují své podpisy.

V Plzni dne …………………..				V Plzni dne ………………….

Za Objednatele:					Za Zhotovitele:

Západočeská univerzita v Plzni			Divadelní služby Plzeň, s.r.o.

……………………….......…………………………		……………………………………………………………

Ing. Petr Beneš					Mgr. Jan Klér
kvestor						jednatel