Č.j. objednatele: 279717/2019-ČRA

**Smlouva o dílo**

níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami:

### OBJEDNATEL: Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupený: Ing. Pavlem Frelichem, ředitelem

Sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1

IČO: 75123924

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 0000 – 72929011/0710

(dále jen „objednatel“)

a

**zhotoviTEL: AQUA-GAS, s.r.o.**

Zastoupený: Radovan Koudelka

Sídlem: Berkova 92, 612 00 Brno

Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, C 292 65

IČO: 25513117

DIČ: CZ25513117

Bankovní spojení: UniCredit Bank

Číslo účtu: 2113062709/2700

Zhotovitel je plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

### Článek 1

###### **Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se tímto zavazuje řádně a včas provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít. Dílo je specifikováno v čl. 2 odst. 1 této smlouvy.

2. Objednatel se tímto zavazuje řádně a včas zaplatit zhotoviteli za provedení díla sjednanou odměnu za podmínek upravených touto smlouvou.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že tato smlouva se vztahuje i na veškeré další činnosti a služby prováděné zhotovitelem v souvislosti s předmětem této smlouvy.

### Článek 2

###### **Dílo**

1. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí oprava solárních panelů po vichřici, která poškodila výstupy projektu ZRS ČR v Bosně a Hercegovině s názvem: **Solární energie pro nemocnici Dr. Safeta Mujiće v Mostaru** (dále jen ,,projekt“). Konkrétně se jedná o zajištění těchto aktivit:

Fáze I – zjištění a sanace předpokládaných škod a případný návrh sanace dalších nepředpokládaných škod (včetně stanovení návrhu položkového rozpočtu):

* + 1. Demontáž 4 ks rozbitých kolektorů včetně jejich rozvodů a zaslepení těchto rozvodů;
		2. Překontrolování těsnosti veškerých spojů (u 104 ks kolektorů) včetně všech armatur a rozvodů (v případě zjištění úniku budou spoje přetěsněny);
		3. Kompletní napuštění solárních rozvodů solární kapalinou;
		4. Odvzdušenění veškerých kolektorových polí;
		5. Provedení kontroly kompletní ocelové konstrukce včetně hliníkových konstrukcí a vyhodnocení jejich technického stavu (v zápisu bude uveden soupis následných nutných prací);
		6. Komplexní zkouška systému.

Fáze II – Oprava dalších nepředpokládaných škod:

Fázi II není zhotovitel oprávněn zahájit bez písemné výzvy objednatele.

2. Závazek zhotovitele provést dílo se považuje za splněný dnem přijetí podkladů k vyúčtování objednatelem.

###### **Článek 3**

###### **Časový harmonogram**

Smluvní strany se výslovně dohodly, že dílo dle článku 2 fáze I bude splněno co nejdříve po podpisu smlouvy, nejpozději však do 30.4.2019. Dílo dle článku 2 fáze II bude zhotoveno pouze v případě odsouhlasení objednavatelem a na základě písemné výzvy objednatele v co nejkratším možném termínu nejpozději však do 30.6.2019. O provedných pracech bude připraven zápis, jehož součástí bude soupis následných nutných prací včetně položkového rozpočtu těchto prací a včetně předávacího protokolu podepsaného provozovatelem nemocnice **Dr. Safeta Mujiće v Mostaru** (ve fázi I i ve fázi II) a také fotodokumentace. Tyto podklady musí být předloženy k odsouhlasení objednateli, a to nejpozději do 30.4.2019 (pro fázi I) a do 30.6.2019 (pro fázi II). Po schválení těchto podkladů objednatelem předloží zhotovitel objednateli fakturu dle čl. 4 odst. 3 této smlouvy.

###### **Článek 4**

###### **Cena díla a platby**

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za provedení díla, které je definováno v článku 2 fáze I odměnu ve výši 179 985,- Kč včetně DPH. Odměna za případné provedení díla dle článku 2 fáze II bude upřesněna v rámci fáze I a odsouhlasena objednatelem.

2. Smluvní strany v době uzavření této smlouvy předpokládají, že celkové částka uhrazená objednatem zhotoviteli na základě této smlouvy v roce 2019 bude maximálně 1.000.000,- Kč včetně DPH.

3. Dílo bude hrazeno po dokončení a odsouhlasení výstupů fáze I a pokud nastane i po dokončení a odsouhlasení výstupů fáze II. Zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad - fakturu:

* Pro fázi I i II po schválení předložených dokumentů dle čl. 3 této smlouvy ;

4.Faktura bude vystavena vždy ve dvou vyhotoveních a doručena na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě. Na faktuře zhotovitel uvede kód programu BA-2016-005-FO-23067 , země: Bosna a Hercegovina, sektor: energetika.

5. Lhůta splatnosti faktury je 21 dnů od jejich doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele. Faktura bude mít všechny náležitosti daňového dokladu. Objednatel je oprávněn vrátit do data splatnosti fakturu zhotoviteli, a neproplácet ji, pokud obsahuje nesprávné údaje, příp. pokud k ní není doložen příslušný výkaz či objednatel bude mít pochybnosti o správnosti tohoto výkazu.

###### **Článek 5**

###### **Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen plnit řádně a včas všechny své povinnosti vyplývající z této smlouvy.

2. Zhotovitel je zvláště odpovědný za:

1. zajištění souladu díla s příslušnými právními předpisy;
2. jakékoliv porušení nebo poškození jakýchkoliv práv duševního vlastnictví třetích osob v přímé souvislosti s dílem;
3. splnění závazků sjednaných v této smlouvě týkajících se převodu licence k dílu na objednatele.

3. Zhotovitel není odpovědný za prodlení z důvodů neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele dle ustanovení článku 6 odst. 1 této smlouvy.

### Článek 6

###### **Povinnosti objednatele**

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nutnou součinnost pro plnění předmětu smlouvy. Nutnou součinností se pro účely této smlouvy rozumí zejména:

a) poskytnutí veškerých informací a podkladů přímo souvisejících s předmětem plnění této smlouvy a to nejpozději do tří pracovních dnů od jejich vyžádání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak;

b) pověření zástupců, kteří budou po celou dobu plnění předmětu smlouvy spolupracovat se zhotovitelem a budou se schopni kvalifikovaně vyjadřovat k situacím, případným otázkám a požadavkům souvisejícím s plněním předmětu smlouvy.

###### **Článek 7**

###### **Převzetí díla**

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno okamžikem schválení zápisu o provedených pracích objednatelem ve fázi I a fázi II (včetně fotodokumentace a předávacích protokolů od provozovatele nemocnice).

2. Dílo nebo jeho část, které byly předány okamžikem schválení zápisů, se považuje za řádně provedené a předané objednateli. Toto ustanovení nijak neomezuje nároky objednatele vyplývající z odpovědnosti za případné právní nebo faktické vady díla ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen ,,občanský zákoník“) a této smlouvy.

###### **Článek 8**

###### **Licence**

1. Dílo vytvořené zhotovitelem při plnění předmětu této smlouvy může být v určitých případech považováno za dílo v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, v platném znění. Pro tento případ se strany výslovně dohodly v souladu s ust. § 12 tohoto zákona, že po převzetí díla bude mít objednatel trvalé, výlučné a převoditelné právo užívat dílo. Výlučností poskytnuté licence se pro účely této smlouvy rozumí, že zhotovitel není bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele oprávněn dílo užívat, zpřístupnit jakékoliv třetí osobě nebo jí umožnit jeho užívání, převést licenci nebo jinak umožnit užívání licence nebo díla jakékoliv třetí osobě, a to jak bezplatně, tak úplatně. Zhotovitel tímto uděluje objednateli převoditelné, trvalé, výlučné a zaplacením ceny za zhotovení díla specifikované v ust. čl. 4 této smlouvy zcela splacené právo dílo užívat a objednatel toto právo přijímá.

2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn poskytnutou licenci převést na třetí osobu a zhotovitel se zavazuje bezodkladně na výzvu objednatele vyhotovit a předat potřebnou dokumentaci pro udělení licence spolu s výslovným písemným souhlasem pro převod licence z objednatele na třetí osobu za stejných podmínek jako jsou sjednány v tomto článku.

3. Smluvní strany výslovně potvrzují, že poplatek za užívání díla po celou dobu jeho životnosti je zcela zahrnut ve sjednané ceně za dílo, a to i při převodu díla na třetí osobu.

###### **Článek 9**

###### **Náhrada škody, smluvní pokuty**

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pro účely náhrady škody dle této smlouvy se za škodu nepovažuje ušlý zisk, a proto žádná ze stran nebude požadovat náhradu ušlého zisku.

2. Pro případ prodlení zhotovitele s řádným zhotovováním a předáváním díla objednateli v termínech stanovených v této smlouvě se smluvní strany dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti.

**Článek 10**

###### **Řešení sporů**

Strany této smlouvy se dále dohodly, že v případě sporu nebo domnělého či skutečného porušení podmínek této smlouvy, budou nejprve v dobré víře společně usilovat o urovnání záležitosti mezi sebou, a teprve pokud se tato alternativa ukáže jako neproduktivní, obrátí se na věcně a místně příslušný soud.

###### **Článek 11**

###### **Ukončení účinnosti smlouvy**

Účinnost této smlouva může být ukončena:

1. písemnou dohodou smluvních stran,
2. kterákoliv strana této smlouvy může po písemném poskytnutí třiceti (30) denní lhůty k odstranění vytknutých vad či neplnění závazků vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou od této smlouvy odstoupit pokud strana, která obdrží upozornění, nenapraví porušení v průběhu poskytnuté třiceti (30) denní lhůty, jenž počíná běžet ode dne doručení takového upozornění. Odstoupením smlouva zaniká ke dni, kdy písemný projev o odstoupení bude doručen druhé smluvní straně. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud adresát nebude zastižen nebo odmítne zásilku převzít a její převzetí písemně potvrdit, považuje se zásilka za doručenou třetí den od jejího uložení,
3. objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí jeden kalendářní měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k doručení výpovědi zhotoviteli.

###### **Článek 12**

###### **Všeobecná a závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla mezi nimi uzavřena vážně a svobodně, nikoliv v tísni či za podmínek nápadně nevýhodných.

2. Pokud by tato smlouva trpěla právními vadami, zejména pokud by některé z jejích ustanovení bylo v rozporu s platnými právními předpisy, v důsledku čehož by mohla být tato smlouva posuzována jako neplatná, považuje se toto ustanovení za samostatné (a tedy samostatně neplatné) a smlouva se posuzuje, jako by takové ustanovení nikdy neobsahovala.

3. Pokud v této smlouvě není výslovně dohodnuto jinak, vztahy mezi smluvními stranami podle této smlouvy se řídí právními předpisy platnými v České republice. Ustanoveni § 647, § 1740 odst. 3, §1757 odst. 2 a 3, §1765 odst. 1, § 1766, 1805 odst. 2, občanského zákoníku, se na právní vztah založený touto smlouvou nepoužijí.

4. Tato smlouva může být změněna pouze na základě číslovaného písemného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci obou stran.

5. Žádná ze stran není odpovědná za žádná prodlení nebo neplnění v důsledku okolností, které nemohla ovlivnit.

6. Tato smlouva tvoří úplnou dohodu mezi stranami a nahrazuje všechny předchozí dohody, ujednání a sdělení týkající se díla. Žádné další dohody, prohlášení, záruky nebo jiné záležitosti, ať již ústní nebo písemné, nebudou považovány za závazné pro uvedené strany v souvislosti s předmětem této smlouvy.

7. Veškerá oznámení a jiná sdělení učiněná podle této smlouvy musí být vypracována písemně a nabudou účinnosti okamžikem doručení straně, které jsou určena, na adresu této strany uvedenou v záhlaví této smlouvy.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

9. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele

V Praze, dne 4.4.2019 V Praze, dne 2019

za objednatele: za zhotovitele:

 ………………………………….. …………………………………..

 **Ing. Pavel Frelich Radovan Koudelka**

 ředitel České rozvojové agentury jednatel společnosti AQUA-GAS, s.r.o.