Metodika Akceptace realizovaných

Požadavků na realizaci v IS SZIF (PZ)

(ver. 01/2014)

Zahrnuje doporučenou obecnou akceptační proceduru pro požadavky na úpravu/rozšíření nebo novou funkcionalitu IS SZIF  včetně  požadavků na poskytování rozšířených služeb (doplňková nebo specializovaná školení, rozšířená operativní podpora,..). Krok 1 se použije přiměřeně obsahu PZ (nebude se realizovat u analytických PZ, požadavků na školení, operativní podporu apod.).

Detailní akceptační procedury jednotlivých realizovaných Požadavků na realizaci (PZ) dle jejich povahy, rozsahu a složitosti, mohou podléhat na základě rozhodnutí HTP, HTPG a ŘVPG upraveným akceptačním procedurám v souladu s touto smlouvou.

Terminologie :

PZ   – Požadavek na realizaci

PZZ – Požadavek na realizaci záměrový, většinou analýza/studie (všude, kde je použito PZ je možno alternativně použít záměnu za pojem PZZ ve stejném významu)

ČPT – člen procesního týmu SZIF

VPT – vedoucí procesního týmu SZIF

VP   – vedoucí projektu SZIF

GP  – garant projektu SZIF

SI    – interní integrace na straně IS SZIF – zajišťuje Zhotovitel

Dodavatel –  je realizátor PZ - zajišťuje Zhotovitel

VPD - vedoucí projektu Dodavatele - zajišťuje Zhotovitel

SM – produktivní systém SAP Solution Manager

| Krok | Název | Provádí | Činnost | Výsledek činnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zaslání testovacího scénáře | VPD | Nejpozději 1 den před dohodnutým termínem předání k testům zašle VPD e-mailem (variantně připojením k PZ v SM, informaci o připojení pak zašle systém automaticky) na VP SZIF, garanta projektu a Žadatele návrh testovacího scénáře (popř. způsobu předvedení nebo oznámení o ukončení realizace PZ) v přiměřeném procesním a datovém rozsahu pro otestování správné funkčnosti realizovaného PZ. | Zpracovaný návrh testovacího scénáře PZ (popř. způsobu předvedení realizace PZ nebo oznámení o ukončení realizace PZ) zaslaný od VPD na VP SZIF, garanta projektu a Žadatele. |
| 2 | Příprava a vytisknutí akceptačního formuláře | VP SZIF | Připraví a vytiskne akceptační formulář pro PZ ve třech kopiích (viz. vzor A_PZ001_2012_VZOR_V1.doc). Pozn.: Hlavička a kapitoly 1-4 akceptačního formuláře jsou zcela identické se schváleným a realizovaným PZ. Doplněna je pouze kapitola 5. Akceptace implementace požadavku a je upravena podpisová doložka. | Vytištěný akceptační formulář pro daný PZ - A_PZ XYZ_SAP_2012.doc. |
| 3 | Zorganizování a řízení akceptačního řízení | VP SZIF | Svolá a řídí akceptační řízení na potřebné úrovni v termínu nejpozději do dohodnutého termínu předání do produktivního provozu dle PZ „- 5 dní“ (mínus pět dní) | Proběhne akceptační řízení |
| 4 | Zápis výsledku akceptace do formuláře APZ | VP SZIF | Žadatel zapíše výsledek akceptace do formuláře A_PZ XYZ_SAP_2012.doc, nechá podepsat od garanta projektu a předá VP SZIF. VP SZIF zajistí podpis VPD a SI. Možné statusy akceptace: Akceptováno bez výhrad Akceptováno s výhradou Neakceptováno | Zapsán a podepsán výsledek akceptace do formuláře A_PZ XYZ_SAP_2012.doc. |
| 5 | Aktualizace seznamu PZ (status akceptace PZ) | VP SZIF | Aktualizuje status akceptace PZ v souboru SEZNAM_PZ_2012_V1.xls (variantně v SM). | Aktualizace statusu akceptace PZ v souboru SEZNAM_PZ_2012_V1.xls (variantně v SM). |
| 6 | Vytvoření a předložení harmonogramu odstranění zaevidovaných výhrad | VPD | V případě výsledku a statusu akceptace Neakceptováno nebo Akceptováno s výhradou, navrhne a předloží VPD nejpozději do 2 pracovních dnů od data akceptace pro VP SZIF, garanta projektu a SI, časový harmonogram pro odstranění zaevidovaných výhrad. Garantem projektu odsouhlasený harmonogram připojí VP SZIF jako přílohu akceptačního protokolu PZ. | VPD navrhne a předloží časový harmonogram pro odstranění zaevidovaných výhrad. |
| 7 | Svolání a řízení akceptačního řízení | VP SZIF | Svolá a řídí doplňující akceptační řízení | Proběhne doplňující akceptační řízení |
| 8 | Zaevidování doplňkové akceptace k odstranění výhrad | VP SZIF | Žadatel zapíše výsledek doplňkové akceptace k odstranění výhrad k danému datu akceptace opět do akceptačního formuláře A_PZ XYZ_SAP_2012.doc , nechá podepsat od Garanta projektu a předá VP SZIF. VP SZIF zajistí podpis VPD a SI Možné statusy akceptace: Akceptováno bez výhrad Akceptováno s výhradou Neakceptováno Akceptace je buďto kompletně uzavřena statusem Akceptace bez výhrad nebo se opakuje proces dle bodu 5. Jedna z podepsaných kopií je uložena u VP SZIF, jedna u SI. | Zapsán a podepsán výsledek akceptace do formuláře A_PZ XYZ_SAP_2012.doc. |
| 9 | Aktualizace statusu akceptace v seznamu PZ | VP SZIF | Aktualizuje status akceptace PZ v souboru SEZNAM_PZ_2012_V1.xls (variantně v SM). | Aktualizace statusu akceptace PZ v souboru SEZNAM_PZ_2012_V1.xls (variantně v SM). |