PŘÍLOHA Č. 2

Technická a organizační specifikace 
poskytování Služeb

# Technická Specifikace

## Instalované  produkty a programové komponenty IS SZIF (tj. IS SAP):

### IS SAP

#### SAP programové komponenty:

    - SAP Customer Relationship Management

    - SAP R/3 Enterprise

    - SAP Public Sector Collection and Disbursement

    - SAP Records Management

    - SAP Document Management

    - SAP Business Warehouse

    - SAP Strategic Enterprise Management

    - SAP Enterprise Portal

    - SAP Business Workflow

    - SAP Tutor

    - SAP WEB Application Server

    - SAP Exchange Infrastructure

    - SAP Content Server

    - SAP Solution Manager

    - SAP Learning Solution

    - SAP Public Sector Records Management

    - SAP Bank Communication Management

    - SAP HANA for SAP BW

    - SAP Test Data Migration Server

    - TREX – SAP Enterprise Search

    - SAP WebDispatcher

#### Databáze

    - Oracle

    - SAP MAXDB

#### Operační systém

    - IBM AIX

    - MS Windows

    - Linux  SLES10

## HW platforma:

### IS SAP

    - servery IBM  p595, p570 (UNIX AIX) + IBM (Intel x3650), pole IBM Shark, IBM FastT;

## Počet instalací:

### IS SAP: 19

#### 6x dvouúrovňový landscape (1x vývojový/ testovací + 1x produktivní systém) pro systémy:

- SAP Exchange Infrastructure

- SAP Business Information Warehouse

- SAP T-REX

- SAP. Solution Manager + TDMS

- SAP Content Server

- SAP Web AS – aplikační proxy pro extranet

- SAP WebDispatcher

#### 6x tříúrovňový landscape (1x vývojový + 1x testovací + 1x produktivní systém) pro systémy:

- SAP R/3 Enterprise včetně PS-CD a Learning Solution

- SAP PSRM – ERP 6.0 EHP4

- SAP CRM (PRV)

- SAP CRM (ostatní)

- SAP Enterprise Portal (Intranet)

- SAP Enterprise Portal (Extranet)

- SAP WebDispatcher

## Počet koncových uživatelů IS SZIF (tj. IS SAP): 1080

## Jazykové / národní prostředí:

### Jednací jazyk: čeština

### Jazyk dokumentace: čeština

### Jazyk školení: čeština

### Jazyky podporované uživatelským rozhraním SAP R/3: čeština

### Legislativní podpora: Česká republika (ČR)

## Místo plnění Služeb:

## Místem plnění veřejné zakázky bude:

### Sídlo Objednatele, Ve Smečkách 33, Praha 1 a v případě potřeby i regionální odbory Objednatele na území ČR

### Sídlo Ministerstva zemědělství ČR (MZe ČR), Těšnov 17, 117 05 Praha 1, a v případě potřeby i regionální pracoviště MZe ČR na území ČR

### Hostingové centrum společnosti Telefonica O2, a.s. – HC NAGANO (lokalita umístění testovacích a produktivních systémů IS SZIF - HW servery),  U nákladového nádraží 8, Praha 3.

# OrganizaČNÍ SPECIFIKACE

## Objednatel zabezpečí pro realizaci plnění dle přílohy č.3, článek 1.1.1, 1.1.2,  1.1.3 a 1.1.4, minimálně následující pokrytí projektových týmů svými pracovníky (charakteristika jednotlivých projektových rolí je uvedena v příloze č.1):

| Projektová role | Minimální počet pracovníků | Požadovaná kapacita pracovníka |
| --- | --- | --- |
| Řídící výbor programu | na program |  |
| Sponzor programu | 1 | 4 hod / měsíc |
| Člen Řídícího výboru programu (Sponzor projektu) | podle počtu projektů | 4 hod / měsíc |
| Vedení programu | na program |  |
| Vedoucí programu | 1 | 100 % |
| Administrátor programu (v případě potřeby podpory Vedoucího projektu s administrativu projektu – zápisy, organizace schůzek, rezervace místností, atd.) | 1 | 40 % |
| Hlavní analytik Objednatele (nepovinné) | 1 | 60% |
| Vedení projektu | na projekt |  |
| Vedoucí projektu | 1 | 100 % |
| Administrátor projektu (nepovinné) (v případě potřeby podpory Vedoucího projektu s administrativu projektu – zápisy, organizace schůzek, rezervace místností, atd.) | 1 | 40 % |
| Garant projektu | 1 | 40% |
| Procesní týmy | na tým |  |
| Vedoucí procesního týmu (vlastník podnikových procesů) | 1 | 2 dny / týden |
| Člen procesního týmu zodpovědný za přípravu dokumentace a testování | 1 | 3 dny / týden |
| IT Člen procesního týmu zodpovědný za testování a nastavení programové aplikace (nepovinné) (v případě budování interní podpory koncových uživatelů při produktivního provozu IS SZIF ) | 1 | 100 % |
| Technický tým | na tým |  |
| Vedoucí technického týmu | 1 | 2 dny / týden |
| Administrátor IS SZIF (báze systému, externí databáze, operačního systému, sítí, oprávnění) | 2 | 50 % |
| Programátor (nepovinné) (v případě budování vlastní programovací kapacity pro podporu produktivního provozu – uživatelské reporty, úpravy, atd.) | 2 | 50 % |

### Finální a závazné personální obsazení projektových týmů konkrétními pracovníky Objednatele a Zhotovitele  bude specifikováno v dokumentu Definice projektu nebo v  Požadavku na realizaci  odsouhlaseným oběma stranami.

### Finální a závazné personální obsazení provozních týmů konkrétními pracovníky Objednatele a Zhotovitele pro realizaci plnění dle přílohy č.3, článek 1.1.5, je specifikováno v dokumentu „Provozní řád IS SZIF“.

### V případě, že Objednatel nezabezpečí výše uvedené minimální pokrytí projektových a provozních týmů svými pracovníky, bude to považováno za porušení povinnosti součinnosti Objednatele a v tom případě je Zhotovitel oprávněn pozastavit poskytování Služeb až do okamžiku zjednání nápravy.

### Výměna neproduktivního účastníka projektu

### Smluvní strany jsou oprávněny požádat o výměnu neproduktivního pracovníka druhé smluvní strany. Taková žádost musí být odůvodněná. Smluvní strana, která chce požádat o výměnu, musí nejdříve písemně předložit druhé straně svoje důvody a poukázat na případy, kdy takový pracovník vážně a opakovaným způsobem ohrozil úspěšné poskytování Služeb. Předložené důvody výměny budou následně projednány na nejbližší schůzce hlavního týmu programu a ten také rozhodne o případné výměně. Do 14 dní od rozhodnutí hlavního týmu programu o změně neproduktivního pracovníka, musí příslušná smluvní strana poskytnout jiného vhodného kandidáta.

## Objednatel umožní přístup příslušným pracovníkům Zhotovitele k technickému vybavení Objednatele na jeho pracovištích (k telekomunikačním zařízením, k hardware i software, apod.), pokud je toto nutné pro efektivní realizaci předmětu plnění, a to v případě potřeby  i mimo standardní pracovní dobu, která je v pracovní dny od 8.00 do 16.30, a přístup i mimo pracovní dny,. V případě, že pohyb pracovníků Zhotovitele v místě plnění smlouvy vyžaduje dodržování zvláštních předpisů, zabezpečí Objednatel vše proto, aby i pracovníci Zhotovitele mohli dodržovat tyto předpisy.

## Bude-li to nutné k realizaci dílčích plnění dle Smlouvy, poskytne Objednatel k dispozici Zhotoviteli své odborné pracovníky.

## Objednatel zajistí potřebná pověření pro získání dat a podkladů od třetích subjektů, potřebných k plnění předmětu této Smlouvy.

## Pokud budou Služby poskytovány Zhotovitelem v prostorách Objednatele, zajistí Objednatel na svůj náklad následující předpoklady potřebné pro řádné provedení Díla:

### Dohodnuté pracovní prostředí pro pracovníky Zhotovitele, v rozsahu:

### Poskytnutí přístupu k Systému a k Internetu pro každého pracovníka Zhotovitele.

### Ustanovení nejméně dvou vyškolených administrátorů IS SZIF (pro vzájemnou zastupitelnost), kteří budou vykonávat základní monitorovací a administrativní funkce potřebné pro řádný chod počítačového programu  podle pokynů technického poradce Zhotovitele. Pokud ustanovení administrátoři nejsou příslušně vyškoleni, zabezpečit jejich účast na školeních provedených během projektu;

### Poskytnutí nejméně jedné školící učebny vybavené 10-ti osobními počítači vyhovujícími alespoň minimální konfiguraci Zhotovitele na pracovní stanici uživatele příslušné verze počítačového programu (tedy celkem pro 20 účastníků školení) připojenými k pracovnímu prostředí počítačového programu, tabulí nebo flip-chartem a datovým  projektorem.

### Zabezpečit připojení na SAP OSS systém.