SMLOUVA O DÍLO

uzavřená mezi těmito stranami podle §  536 a násl.obchodního zákoníku

č. 513/1991 Sb. v platném znění

název stavby: Rekonstrukce skladu pro ortopedické pomůcky

č. smlouvy:

OBJEDNATEL:

Domov pro osoby se Zdravotním postižením Sulická

Sulická 1597/48, 142 00 Praha 4

Jednající: Bc. Lenka Kohoutová, ředitelka organizace

IČ 70873046

ZHOTOVITEL:

WIKO Praha s.r.o.

U vozovny 6/590,108 00 Praha 10

jednající: Stanislav Durchánek, jednatel společnosti

IČ 26167689	 DIČ CZ26167689 – plátce DPH

zápis v obchodním rejstříku MS v Praze dne 31.3.2000,

sp. zn. Rg.: C 76333

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 4, Nuselská 94

čís.účtu:. 511447440277/0100

I.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Stavební práce – Rekonstrukce skladu pro ortopedické pomůcky

II.

ČAS PLNĚNÍ

Zahájení prací:   3 dny po podpisu SOD

Ukončení prací:  nejpozději do 30 dnů od podpisu SOD

V případě nutnosti pozastavení prací ze strany objednatele se po dohodě posunuje termín o počet přerušených dnů.

III.

CENA DÍLA

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako konečná, nejvýše přípustná a zahrnuje všechny náklady na kompletně dokončený předmět zakázky. Dále obsahuje zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů.

Dodatečné práce musí odsouhlasit obě strany včetně cenového dodatku.

Daň z přidané hodnoty bude účtována dle zákona o DPH v platném  znění.

Cena díla bez DPH:  126 900,- Kč  / viz. výkaz výměr /

DPH 15 %:                  19 035,- Kč

Cena celkem:            145 935,- Kč

IV.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel nebude platit zálohy. Faktura (daňový doklad) bude vystavena po odsouhlasení soupisu provedených prací. Konečná částka bude vystavena po předání a převzetí díla, které bude převzato (bez případných vad a nedodělků, které by bránily plynulému a bezpečnému provozu – užívání) předávacím protokolem. Faktura (daňový doklad) bude vystavena na plnou cenu díla včetně DPH. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla potvrzený zhotovitelem i objednatelem (ve smyslu zákona o DPH). Splatnost faktury bude do 30 dnů ode dne doručení. Předávací protokol bude přílohou konečné faktury (daňového dokladu). Pokud faktura nebude mít předepsané náležitosti, bude vrácena. Po dobu od vrácení faktury do doručení opravené faktury neběží lhůta splatnosti.

Daňový doklad bude vystaven v souladu se zákonem o DPH.

V.

ÚROK Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTA

V případě prodlení objednatele se zaplacením peněžitého závazku, uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z ceny vyznačené na faktuře za každý den prodlení, dle § 369 obch.zák..

Za nesplnění konečného termínu dokončení díla zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

VI.

# POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění, zúčastňovat se jednání a kontrolních dnů a poskytnout všechny potřebné informace v souvislosti se zhotovením díla.

Objednatel předá rozhodnutí, včetně příloh, která jsou podle právních předpisů nezbytná k zahájení stavby ve smluveném termínu.

Objednatel doloží povolení napojení přípojek na stáv.zdroje.

Objednatel je povinen včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění smlouvy, za podmínek v ní uvedených.

Objednatel se zavazuje, že dílo za podmínek stanovených touto smlouvou převezme

a zaplatí jeho cenu v dohodnuté výši.

VII.

## POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede dílo dle platných předpisů a norem. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré jím použité materiály budou splňovat požadavky kladené předpisy o státním zkušebnictví, hygieně a bezpečnosti práce.

Po dobu zhotovování díla, tj. od převzetí staveniště až do předání díla objednateli, nese zhotovitel nebezpečí škod na zhotovovaném, objednatelem nepřevzatém díle.

Zhotovitel zaručuje, že všichni jeho pracovníci, kteří se podílejí na plnění této smlouvy jsou proškoleni o bezpečnosti práce podle platných předpisů a požární ochrany s ohledem na specifičnost provozu objednatele.

Pracovníci se budou zdržovat pouze v prostorách v místě pracoviště a budou se řídit pokyny technického dozoru zadavatele.

Zhotovitel je povinen ustanovit k datu zahájení prací své zástupce pověřené odborným vedením díla, jejichž jména zapíše do stavebního deníku.

Práce budou probíhat dle požadavků zadavatele.

Zhotovitel má dostatečné pojistné krytí pro případné škody, které by způsobil během plnění tohoto díla zadavateli nebo třetím osobám v souvislosti s činností, která je předmětem této SOD.

Zhotovitel přeruší práce, které by mohli případně narušovat plynulost dopravy na pokyn objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede řádně a v daném termínu, viz.bod č.II.

Vyklidí staveniště po předání stavby v dohodnutém termínu.

VIII.

PŘEDÁNÍ, UŽÍVÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli staveniště formou zápisu, podepsaného oběma stranami.

Zhotovitel bude užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla.

Zhotovitel zajistí na staveništi veškerá potřebná bezpečnostní a hygienická opatření ve smyslu platných právních předpisů.

Zhotovitel bude udržovat staveniště a jeho okolí v čistotě a pořádku.

Zhotovitel provede taková opatření na staveništi, aby zamezil nežádoucím vlivům na okolí.

V případě stížností je bude s objednatelem řešit.

Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor staveniště v dohodnutém termínu.

IX.

# STAVEBNÍ DENÍK A KONTROLNÍ DNY

Stavební deník vede zhotovitel ode dne, kdy mu bylo předáno staveniště, do dne odstranění vad a nedodělků a splnění podmínek kolaudačního rozhodnutí a uchovává jej po

dobu deseti let od právní moci tohoto rozhodnutí.

V průběhu provádění díla se v místě budou konat pravidelná, příp.mimořádná kontrolní jednání.

Termíny jednání budou dohodnuty s objednatelem.

.

X.

PŘEJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Zhotovitel oznámí objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dokončené dílo připraveno k odevzdání. Bude-li dílo při předání vykazovat ojedinělé drobné vady a nedodělky, které nebudou bránit řádnému a bezpečnému užívání díla, objednatel převezme dílo s tím, že vady a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu s termíny jejich odstranění či

dokončení.

XI.

ZÁRUČNÍ DOBA A ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZPŮSOBENÉ ŠKODY

Mezi stranami se sjednává záruka za jakost díla v délce 36 měsíců od předání díla objednateli.

V případě zjištění vady díla v záruční době je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen bezplatně vadu odstranit v oboustranně dohodnutém termínu, případně uplatnit své nároky dle § 563 a § 564 obch.zákoníku.

Zhotovitel má dostatečné pojistné krytí pro případné škody (včetně subdodavatelů), které by způsobil zadavateli v souvislosti s jeho činností, která je předmětem tohoto poptávkového řízení.

XII.

# OSOBY OPRÁVNĚNÉ K JEDNÁNÍ

Za objednatele:

Za zhotovitele: Stanislav Durchánek

XIII.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Vztahy smluvních stran se řídí, pokud není dohodnuto jinak, příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění a předpisy souvisejícími.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 a

zhotovitel 2 vyhotovení.

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou formou, očíslovaných dodatků, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.

.

V Praze dne:………………………                                          V Praze dne:………………………

Za objednatele:				 	                           Za zhotovitele:

Stanislav Durchánek                                                                                                                       jednatel