Spisový znak:            56.2

## Skartační znak/lhůta:  V/10

## Dodatek č. 1

## ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související         a výkon autorského dozoru

| Číslo SOD zhotovitele: SMLP-2018-902-000019 | Číslo SOD objednatele: OI-PR/SOD002544/2018/Boh |
| --- | --- |
| A Název akce: Třída Kosmonautů - koordinovaný tah SSZ | Org: 25888 |

uzavřený mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

# Smluvní strany

| Objednatel: též „příkazce“ | Statutární město Olomouc se sídlem: Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc |
| --- | --- |
| IČ: 00299308 | DIČ: CZ00299308 |
| Zástupci objednatele |
| - ve věcech smluvních: |
| JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora |
| tel.: |  | e-mail: |
| - kontaktní osoba ve věcech technických: |
| tel.: |  | e- mail: |
| tel.: |  | e- mail: |
| tel: |  | e-mail: |
| Bankovní spojení: |
| číslo výdajového účtu: |

| 2. Zhotovitel: | CROSS Zlín, a.s. |
| --- | --- |
| též „příkazník“ | se sídlem: Hasičská 397, Louky, 763 02 Zlín |
| IČ: 607 15 286 | DIČ: CZ60715286 |
| zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně |
| pod sp. zn. B 6274 |  |
| Zástupci zhotovitele |  |
| - ve věcech smluvních: |
| Ing. Karel Hostaša, key account manager |
| tel.: |  | e-mail: |
| - ve věcech technických: |
| Hlavní inženýr projektu: |
| tel.: |  | e-mail: |
| Hlavní projektant: |
| tel.: |  | e-mail: |
| Bankovní spojení: |
| č. účtu: |

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě.

Důvodem k uzavření dodatku č. 1 je požadavek objednatele na zapracování varianty dopravního řešení křižovatky           třída Kosmonautů – Vejdovského na nový stav dle souběžně zpracovávané dokumentace společnosti BEA centrum Olomouc s.r.o. a dodatečné dodání těchto podkladů zhotoviteli projektové dokumentace.

Dodatkem č. 1 se mění čl. V. – Termín plnění.

Nové znění:

# V.

# Termín plnění

- Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději do:

a)  Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí DUR
      včetně dokladové části a podání žádosti o územní rozhodnutí            do 30. 6. 2019

b)  Projektová dokumentace DPS                                                              do 60 dní od vydání pravomocného ÚR

Předání kompletního předmětu plnění                                                  do 90 dní od vydání pravomocného ÚR

- Prodlení zhotovitele s dokončením dílčích částí předmětu plnění dle předchozího odstavce delší jak 30 dnů            se považuje za  podstatné porušení této smlouvy, ale pouze  v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně  objednatele.

Dnem dokončení se rozumí den předání dílčích částí předmětu plnění bez vad objednateli na základě vystaveného   a odsouhlaseného předávacího protokolu.

- Termín plnění lze překročit pouze za podmínky prokazatelného neplnění povinností  dotčených orgánů                   a organizací, kterým byla předložena kompletní a projednaná  projektová dokumentace k vydání  příslušných povolení či vyjádření,  z důvodu  nevyřízených majetkoprávních záležitostí na straně objednatele k termínu podání žádosti o územní rozhodnutí nebo stavebního povolení.

Ostatní ujednání uvedená v uzavřené SOD nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčeny a zůstávají v platnosti. Tento        dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

| V Olomouci dne: 9. 5. 2019 | Ve Zlíně dne: 18. 4. 2019 |
| --- | --- |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| JUDr. Martin Major, MBA náměstek primátora statutární město Olomouc | Ing. Karel Hostaša, na základě plné moci key account manager |