DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora

Sídlo:						Benešova 97, 284 01 Kutná Hora

Zastoupený:					Ing. Marianou Poborskou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mariana Poborská, vedoucí pobočky

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Krupka, pracovník pobočky

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO/DIČ: 					01312774/CZ01312774

a

Zhotovitelem

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Sídlo:	Slavíčkova 840/1b, 63800 Brno

Zastoupený	Ing. Luďkem Stříteckým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Luděk Střítecký, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Luděk Střítecký, jednatel

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 	IČ/DIČ:	41601483 / CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně oddíl C, vložka 2171.

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „PD – Polní cesta HPC 15 v k.ú. Potěhy“, na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

Důvodem k uzavření dodatku je požadavek společnosti NET4GAS, s.r.o. na zpracování podrobné projektové dokumentace včetně statického výpočtu a zjištění skutečné hloubky uložení stávajícího VTL plynovodu DN 500. Statický výpočet musí být zpracovaný autorizovanou osobou pro statiku a dynamiku staveb. Uvedené požadavky se nedaly při zadání zpracování projektové dokumentace předpokládat.

Na základě statického výpočtu VTL plynovodu a jeho projednání se správcem zařízení budou závěry zapracované do dodatku k projektové dokumentaci.

Termín odevzdání dodatku k projektové dokumentace se zapracovanými závěry správce zařízení NET4GAS, s.r.o. je stanoven na 30.11.2016.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

| V Kutné Hoře dne……….…..….. | V Brně dne ……….…..….. |
| --- | --- |
| …………………………………… Ing. Mariana Poborská, vedoucí pobočky | …………………………………… Ing. Luděk Střítecký, jednatel |
| objednatel | zhotovitel |