### DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

### na provedení díla

„Hasičská zbrojnice Topolany“

| Číslo dodatku zhotovitele: 2 k SOD č. 201421130051 | Číslo dodatku objednatele: 2 k SOD č. OI-VZ/SOD/000713/2016/Hen | Org: 5205 |
| --- | --- | --- |

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | statutární město Olomouc |
| --- | --- |
|  | Horní náměstí 583 |
|  | 779 11 Olomouc |
|  | IČ: 00299308 | DIČ: CZ00299308 |

| Zastoupen: |
| --- |
| Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora |
| tel.: | 585 513 335, | e-mail: filip.zacek@olomouc.eu |
| - kontaktní osoby ve věcech technických: |
| Ing. Vladimír Michalička, vedoucí odboru investic MMOl |
| tel.: | 588 488 690, | e-mail: vladimir.michalicka@olomouc.eu |
| Ing. Jan Zedek, vedoucí oddělení realizace staveb, odbor investic MMOl |
| tel.: | 588 488 710, | e-mail: jan.zedek@olomouc.eu |
| - technický dozor stavebníka (TDS): |
| Ing. Petr Mankovecký, odborný referent oddělení realizace staveb, odbor investic MMOl |
| tel.: | 588 488 711 | e-mail: petr.mankovecky@olomouc.eu |
| Bankovní spojení: |
| číslo výdajového účtu: |

| 2. Zhotovitel: | PSS Přerovská stavební a.s. |
| --- | --- |
|  | Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov I – město |
| IČ: | 27769585 | DIČ: | CZ27769585 |
| Obchodní rejstřík: | vedený Krajským soudem v Ostravě |
| pod sp. zn. B 3033 |  |
| Zastoupen: |  |
| Ing. Aleš Frídl, místopředseda představenstva a Dagmar Přecechtělová, člen představenstva |
| tel.: |  | fax: |  | e-mail: |
| - kontaktní osoba ve věcech technických: |
| tel.: |  | fax: |  | e-mail: |
| - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.: |
| tel.: |  | fax: | 581 705 307 | e-mail: |
| - kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality): |
| tel.: |  | fax: | 581 705 307 | e-mail: |
| Bankovní spojení: |
| č. účtu: |

Výše uvedená smlouva o dílo č. objednatele OI-VZ/SOD/000713/2016/Hen, č. zhotovitele 201421130051 ze dne 30. 3. 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 5. 2016  (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

# Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněpráce) a provedení dodatečných prácí vyplývajících ze Změnového listu, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

- Tento dodatek upravuje neprovedení méněprací  a provedení dodatečných prací uvedených ve Změnovém listu č. 1.

# Znění dodatku

- Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně celkové ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně

| SO | Název stavebního objektu | Cena bez DPH dle SoD | Méněpráce dle Dodatku č. 2 bez DPH | Méněpráce dle ZL | Vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH | Vícepráce dle ZL | Cena bez DPH včetně dodatků |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PS1 | Sušení hadic | 275 112,89 |  |  |  |  | 275 112,89 |
| SO1 | Demolice | 447 164,40 |  |  |  |  | 447 164,40 |
| SO2 | Hasičská zbrojnice | 5 733 245,15 | -61 469,03 | č.1 | 524 157,24 | č.1 | 6 195 933,36 |
| SO2.1 | Hromosvod | 25 097,30 |  |  |  |  | 25 097,30 |
| SO2.2 | Elektroinstalace | 203 618,21 |  |  |  |  | 203 618,21 |
| SO2.3 | Oprava VŘ | 80 278,20 |  |  |  |  | 80 278,20 |
| SO3 | Sjezd z komunikace | 308 894,80 |  |  |  |  | 308 894,80 |
| SO4 | Vodovodní přípojka | 73 497,89 |  |  |  |  | 73 497,89 |
| SO5 | Kanalizační přípojka dešťová | 57 480,47 |  |  |  |  | 57 480,47 |
| SO6 | Kanalizační přípojka splašková | 47 561,92 |  |  |  |  | 47 561,92 |
| SO7 | Přípojka plynu | 54 239,65 |  |  |  |  | 54 239,65 |
| SO9 | Vystrojení stávající požární studny | 30 654,70 |  |  |  |  | 30 654,70 |
| SO10 | Vedlejší rozpočtové náklady | 118 000,00 |  |  |  |  | 118 000,00 |
| Cena celkem | 7 454 845,58 | -61 469,03 |  | 524 157,24 |  | 7 917 533,79 |
| DPH 21% |  |  |  |  |  | 1 662 682,10 |
| Cena celkem včetně 21% DPH |  |  |  |  |  | 9 580 215,89 |

- Položkový rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele jako uchazeče veřejné zakázky, jejímž předmětem je zhotovení stavby„Hasičská zbrojnice Topolany“, se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem.

- Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení Změnového listu včetně položkového rozpočtu.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet, který byl součástí Změnového listu č. 1.

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

  - Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

| Podpisy a otisky razítek smluvních stran |
| --- |
| V Olomouci, dne: 1. 8. 2016 | V Olomouci, dne: 1. 8. 2016 |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| ………………………………. Mgr. Filip Žáček náměstek primátora statutární město Olomouc | ............................................. Ing. Aleš Frídl místopředseda představenstva PSS Přerovská stavební a.s. |

|  | Zhotovitel |
| --- | --- |
|  | Dagmar Přecechtělová člen představenstva PSS Přerovská stavební a.s. |