Smlouva o dílo

podle § 2586 a násl.zákona č.89/2012 Sb.,Občanského zákoníku

Objednatel: Základní škola

Školní 713 , Trhové Sviny 374 01

Zastoupený:  Mgr. Janem Mikešem, ředitelem školy

IČO: 00581658

Zhotovitel:    Stavitelství Beneš s. r. o.

Pekárenská 1154, 374 01  Trhové Sviny

IČO: 28129423   DIČ: CZ28129423

Zastoupený: Ing. Janem Benešem,  jednatelem firmy

Předmět smlouvy

Výměna oken pavilónu dílen ZŠ v Trhových Svinech, dle přiložené cenové nabídky

z 11.11.2016, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Smluvní cena

Smluvní cena bez DPH činí ……………………………… 145.000,-Kč

Smluvní cena vč.21% DPH činí........................................... 175.450,-Kč

Způsob platby

Po dokončení a předání bezvadného díla bude vystavena faktura se splatností do 31.1.2017.

Termín plnění

Zahájení prací:          9.12.2016

Dokončení prací:     31.12.2016

Smluvní pokuty

Při nedodržení termínu dokončení díla uhradí dodavatel odběrateli částku

500,-Kč za každý započatý kalendářní den. Při nedodržení termínu splatnosti faktury uhradí objednatel zhotoviteli částku 0.05% z dlužné částky za každý započatý kalendářní den.

Podmínky provedení díla

Veškeré práce budou provedeny dle platných předpisů a norem.

Záruka za dílo

Záruční doba provedeného díla se dohodou smluvních stran stanoví na 60 měsíců od data převzetí výše uvedeného díla.V případě výskytu skryté vady je zhotovitel povinnen vady odstranit do 14-ti dnů od oznámení nebo písemně dohodnout s objednatelem jiný termín podle charakteru vady.

Závěr

Případné vícepráce požadované objednatelem budou fakturovány v dohodnutých cenách.

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden. Oba mají platnost originálu.

V Trhových Svinech  dne  30.11.2016

...................................                               .............................................

objednatel                                                  zhotovitel